**Smlouva o Dílo**

**č. 41/2020-MSP-CES**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“), ve znění pozdějších předpisů

**Smluvní strany:**

****Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti****

**se sídlem : Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2**

zastoupená: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

IČO: 00025429

Bankovní spojení: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

číslo účtu: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**Nesax s.r.o.**

se sídlem: Trojická 1910/7, 128 00 Praha 2 Nové Město

IČO: 01453637

DIČ: CZ01453637

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C/ 206941

Bankovní spojení: **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

číslo účtu: **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

zastoupená: **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***, **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

**PREAMBULE**

1. Smlouva je uzavírána na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování Software Asset Management Standardu pro určené licence“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. Záměrem smluvních stran a účelem Smlouvy je zpracování komplexního přehledu o licencích ORACLE využívaných v resortu Objednatele (dále označovaný též jako „**Software Asset Management**“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborníkem v oboru zpracování Software Asset Management se zaměřením na produkty společnosti ORACLE, je v partnerském vztahu s výrobcem software ORACLE a má veškeré dostupné požadované znalosti a nejnovější relevantní zkušenosti v dané oblasti požadované pro provedení takových plnění. Zhotovitel je proto připraven plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a realizovat předmět Veřejné zakázky v souladu s principy „*best practice*“ dle svého nejlepšího vědomí, ve prospěch Objednatele a s ohledem na šetření nákladů Objednatele.
4. Předmět Smlouvy
	1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele zpracovat pro Objednatele komplexní materiál Software Asset Management Standard pro licence ORACLE podrobně specifikovaný v **Příloze č. 1** Smlouvy (dále jen „**Dílo**“). Dílo bude zahrnovat zejména následující výstupy Zhotovitele:
5. příprava skriptů pro sken IT prostředí Objednatele a všech organizačních složek resortu Objednatele;
6. podpora při skenování IT prostředí Objednatele a všech organizačních složek resortu Objednatele;
7. konsolidace výstupů ze skenování ICT prostředí Objednatele a všech organizačních složek resortu Objednatele;
8. licenční přehled nakoupeného a využitého software;
9. přehled licenční pozice (nakoupený, instalovaný, využívaný software);
10. kategorizace po jednotlivých oblastech;
11. komplexní závěrečná zpráva (dále jen „**Závěrečná zpráva**“).
	1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo cenu ve výši uvedené v článku 3 Smlouvy a způsobem uvedeným v článku 4 Smlouvy.
12. Doba a místo plnění
	1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění předmětu Smlouvy ode dne účinnosti Smlouvy.
	2. Zhotovitel se zavazuje Dílo dle článku 1.1 Smlouvy a jeho dílčí části provést v termínech uvedených v **Příloze č. 1** Smlouvy (dále jen „**Harmonogram**“)*.*
	3. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně dokončit nejpozději do 100 dní od nabytí účinnosti Smlouvy. Dílo se považuje za dokončené podpisem Objednatele na akceptačním protokolu, jehož předmětem je akceptace Závěrečné zprávy bez výhrad (dále jen „**Akceptační protokol**“).
	4. Místem plnění je sídlo Objednatele, sídla organizačních složek Objednatele, případně jiná místa určená Objednatelem. V této souvislosti se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré i interní předpisy Objednatele související s pohybem v místech plnění a odpovídá za škodu, která v souvislosti s jeho jednáním či opomenutím vznikne, a to i v souvislosti s jednáním či opomenutím jeho pracovníků a poddodavatelů.
13. Cena
	1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené a dokončené Dílo cenu ve výši **186.260.- Kč** (slovy:stoosmdesátšesttisícedvěstěšedesát korun českých) bez DPH (dále „**Cena**“). DPH bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných a účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
	2. Cena je mezi smluvními stranami výslovně sjednávána jako nejvyšší možná a nepřekročitelná.
	3. Cena zahrnuje odměnu za veškeré činnosti prováděné na základě této Smlouvy, veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním Smlouvy, odměnu za udělení licence dle článku 5.8 Smlouvy, jakož i výdaje a náklady, které Zhotoviteli vzniknou či mohou vzniknout, včetně výdajů a nákladů na využití poddodavatele.
14. Platební podmínky
	1. Cena bude hrazena na základě daňového dokladu – faktury, která musí obsahovat:
		1. údaje v souladu s § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“);
		2. údaje v souladu s § 435 Občanského zákoníku;
		3. označení a číslo této Smlouvy;
		4. případně další náležitosti stanovené Smlouvou, zejména kopii Akceptačního protokolu dle článku 4.4 Smlouvy,

(dále jen „**Faktura**“).

* 1. Cena bude hrazena přímo na bankovní účet Zhotovitele specifikovaný v záhlaví této Smlouvy, nebo na jiný bankovní účet Zhotovitele, který bude později písemně oznámený Objednateli a uvedený ve Faktuře.
	2. Lhůta splatnosti Faktury je 30 dnů ode dne doručení Faktury Zhotovitele Objednateli. Fakturu lze zaslat poštou, prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Objednatele, nebo elektronicky (ve formátu PDF) se zaručeným elektronickým podpisem na emailovou adresu Objednatele **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***. Připadne-li termín splatnosti na den, který není pracovním dnem, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den. Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele.
	3. Zhotovitel je oprávněn Fakturu vystavit po podpisu Akceptačního protokolu, jehož kopie musí tvořit přílohu Faktury.
	4. Objednatel má po obdržení Faktury 30 dnů na posouzení toho, zda je bezchybně vystavena (splňuje podmínky této Smlouvy) a splňuje všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu právních předpisů, a na její vrácení, a to i opakovaně, pokud není bezchybně vystavena nebo nesplňuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo k ní nebyla přiložena příloha dle Článku 4.4 Smlouvy. Vrácením takové Faktury se lhůta splatnosti a lhůta pro posouzení bezchybnosti Faktury přerušuje a po dodání opravené Faktury začíná běžet lhůta nová.
	5. Objednatel neposkytuje na žádné plnění dle této Smlouvy žádné zálohy ani závdavek.
	6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 Občanského zákoníku se nepoužije.
1. Způsob provádění díla
	1. Do 10 dnů od účinnosti Smlouvy proběhne Úvodní schůzka zástupců Zhotovitele a zástupců Objednatele.
	2. O předání a převzetí každého z výstupů Díla uvedených v článku 1.1. Smlouvy a v Příloze č. 1 bude vyhotoven Předávací protokol (dále jen „**Předávací protokol**“) podepsaný oběma smluvními stranami.
	3. Zhotovitel musí písemně informovat Objednatele nejméně 2 dny předem o termínu předání každého výstupu.
	4. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen postupovat s náležitou odbornou péčí a řídit se pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen zapracovat do Závěrečné zprávy připomínky a návrhy Objednatele.
	5. Objednatel je oprávněn se dožadovat toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé postupem v rozporu s touto Smlouvou do 5 dní od doručení výzvy a dále tuto Smlouvu plnil řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní do 15 dnů od doručení výzvy, jeho postup bude chápán jako podstatné porušení této Smlouvy.
	6. Vlastnické právo k výstupům přechází na Objednatele jejich předáním, resp. podpisem příslušného Předávacího protokolu. Tímto okamžikem přechází na Objednatele právo předaný výstup užívat.
	7. Vznikne-li při provádění Díla dílo naplňující znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“), je Objednatel oprávněn užívat jednotlivé výstupy, plnění Zhotovitele dle Smlouvy či jejich části včetně těch, jakýmkoli zákonem povoleným způsobem, v míře neomezené počtem uživatelů nebo mírou užívání, v neomezeném množstevním i teritoriálním rozsahu a po dobu trvání majetkových práv, a to ode dne předání takového díla či výstupu. Objednatel je zejména oprávněn upravovat či jinak měnit obsah plnění dle Smlouvy a spojovat je s jinými dokumenty, a to i prostřednictvím třetí osoby. Cena za udělení této výhradní licence je již zahrnuta v Ceně. Objednatel je dále oprávněn zasahovat do předaných výstupů dle Smlouvy, je oprávněn je rozmnožovat neomezeným způsobem, upravovat, měnit, spojit s jiným dílem či zařadit do díla souborného, dokončovat nehotové autorské dílo, a to i prostřednictvím třetí osoby, s čímž Zhotovitel souhlasí. Objednatel je oprávněn výstupy dle Smlouvy předávat třetím osobám a umožnit jejich použití třetími osobami. Objednatel není povinen tuto licenci využít. Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu oprávnění tvořící součást této licence jakékoli třetí osobě formou další licence (podlicence) v souladu s § 2363 Občanského zákoníku, a to v neomezeném rozsahu podlicencí.
	8. Dojde-li při provádění Díla ke vzniku databáze ve smyslu Autorského zákona, pak se za pořizovatele takové databáze považuje Objednatel.
	9. Zhotovitel prohlašuje, že jednotlivé výstupy a plnění dle Smlouvy ani jejich části nemají žádné právní vady, nejsou zatíženy právy třetích osob týkajících se zejména vlastnického práva a práv duševního vlastnictví, a že je Objednatel zcela oprávněn disponovat bez jakéhokoli omezení veškerými majetkovými právy k předmětu Smlouvy. V případě, že se uvedené prohlášení Zhotovitele nezakládá na pravdě, odpovídá Zhotovitel Objednateli za vyplývající důsledky v plném rozsahu včetně odpovědnosti za skutečnou újmu a ušlý zisk. Uplatní-li třetí osoba své právo k plnění dle Smlouvy a/nebo jeho části, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady učinit potřebná opatření k ochraně výkonu práv Objednatele, pokud jej k tomu Objednatel zmocní. Vlastnictví k hmotnému nosiči dat, na němž je plnění dle Smlouvy zaznamenáno a k ostatním materiálům přechází na Objednatele okamžikem podpisu příslušného Předávacího protokolu. Cena hmotného nosiče dat je již zahrnuta v Ceně.
2. Práva a povinnosti Zhotovitele
	1. Při plnění této Smlouvy je Zhotovitel povinen upozorňovat Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá Zhotovitel za případnou škodu tím vzniklou.
	2. Zhotovitel je oprávněn k plnění této Smlouvy použít třetí osobu (poddodavatele) jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
	3. Všechna data, ať už v jakékoliv podobě, která vznikla či vzniknou při plnění této Smlouvy, jsou výlučným vlastnictvím Objednatele. Nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele nebo od ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen tato data a jejich nosiče Objednateli předat.
	4. Zhotovitel není oprávněn použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu pro plnění Smlouvy Objednatelem pro jiné účely, než je provedení Díla podle Smlouvy. Nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele nebo po ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré podklady, data a hmotné nosiče poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli ke splnění jeho závazků podle Smlouvy.
	5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
3. provádět jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem, ani
4. postupovat jakákoli svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na jakoukoli třetí osobu.
	1. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn zpřístupnit Dílo či jakékoli jeho části třetím osobám. Při porušení povinnosti dle předchozí věty, má Objednatel právo požadovat na Zhotoviteli náhradu majetkové újmy, která mu tím vznikla, včetně vydání prospěchu, který Zhotoviteli takto vznikl (toto nemá vliv na uplatnění sankce dle článku 9.5 Smlouvy).
	2. V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména
5. prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění Zhotovitele;
6. okolnosti vylučující odpovědnost dle Občanského zákoníku, apod.,

která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů plnění Díla, má Zhotovitel povinnost o této překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od okamžiku, kdy se tato překážka vyskytla. Pokud Zhotovitel Objednatele v této pětidenní lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Zhotovitele, která se na existenci příslušné překážky váží, zejména Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli posunutí termínů plnění Díla.

* 1. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy být v partnerském vztahu s výrobcem software ORACLE.
	2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla postupovat v souladu s interní instrukcí Objednatele sp. zn. MSP-53/2015-OI-SP, o zajištění bezpečnosti informací v prostředí informačních a komunikačních technologií resortu spravedlnosti, v platném znění.
1. Práva a povinnosti Objednatele
	1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli ke splnění Díla součinnost podle specifikace uvedené v **Příloze č. 1** Smlouvy. V případě potřeby se Objednatel zavazuje vyvinout maximální úsilí za účelem poskytnutí součinnosti od třetích osob.
	2. Pokud Objednatel neposkytne dohodnutou součinnost, má Zhotovitel za předpokladu dodržení podmínek stanovených v článku 6.7 Smlouvy právo požádat Objednatele o posunutí stanovených termínů o čas, po který Zhotovitel nemohl pracovat na plnění předmětu Smlouvy. Dojde-li mezi smluvními stranami na základě takové žádosti Zhotovitele k dohodě v dané věci, uzavřou dodatek k této Smlouvě.
	3. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškeré podklady a informace nezbytné k provedení Díla a plnění Smlouvy.
2. Odpovědnost za vady
	1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně, v souladu s touto Smlouvou a bude prosté jakýchkoliv vad.
	2. Smluvní strany sjednávají, že v případě zjištění vad Díla v době 12 měsíců od podpisu Akceptačního protokolu, je Zhotovitel povinen vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od oznámení vady Objednatelem. V takovém případě nese Zhotovitel veškeré s tím spojené náklady.
	3. Nároky z vad se nedotýkají práv Objednatele na náhradu škody a na uplatnění smluvních pokut.
	4. V případě plnění prostřednictvím poddodavatele bude Zhotovitel odpovědný za jakákoliv jednání, porušení nebo zanedbání jakéhokoliv poddodavatele, jeho zmocněnců, zaměstnanců a spolupracovníků, jakoby to byla jednání nebo zanedbání Zhotovitele. Zhotovitel je odpovědný za jakoukoliv újmu způsobenou poddodavatelem v souvislosti s plněním dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit a bude odpovědný za splnění všech ustanovení Smlouvy ze strany poddodavatelů.
3. Sankce
	1. V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení z dlužné částky za každý započatý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem v platném znění, kterým se stanoví výše úroků z prodlení (nařízení vlády č. 351/2013 Sb.)
	2. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost dokončit Dílo řádně a včas dle článku 2.23 Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení s dokončením Díla.
	3. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním některého z výstupů provádění Díla oproti příslušnému termínu stanovenému v Harmonogramu, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení s předáním výstupu.
	4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla vytčené Objednatelem v souladu s článkem 8.2 Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad Díla.
	5. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v článku 6.6 Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
	6. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli ze svých povinností uvedených v článku 10 Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,-Kč za každé takové porušení.
	7. Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku 9 jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné strany k zaplacení smluvní pokuty povinné smluvní straně.
	8. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit Objednateli v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje ani povinnost Zhotovitele dokončit Dílo dle této Smlouvy.
4. Ochrana důvěrných informací a osobních údajů
	1. Informace, které se smluvní strany dozvědí v souvislosti se Smlouvou nebo jejím plněním, mohou být považovány za důvěrné (dále jen „**Důvěrné informace**“), pokud je za důvěrné označí Smlouva nebo pokud si smluvní strany bezodkladně sdělí, že určitou informaci považují za důvěrnou.
	2. Za důvěrné informace Objednatele (bez ohledu na formu jejich zachycení) se podle Smlouvy považují:
5. informace a data, která Objednatel zpřístupní a předá Zhotoviteli za účelem provedení Díla;
6. informace, pro které je stanoven závaznými právními předpisy zvláštní režim utajení při nakládání s nimi.
	1. Smluvní strany nesdělí Důvěrné informace třetí osobě, budou s nimi nakládat jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti, a učiní veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy:
7. Důvěrné informace mají být Objednatelem zpřístupněny na základě právního předpisu včetně práva EU nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci;
8. Důvěrné informace druhé smluvní strany sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti;
9. Důvěrné informace druhé smluvní strany sdělí poddodavatelům, je-li to nezbytné k plnění Smlouvy a zavážou-li se takové osoby mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako smluvní strany;
10. se takové Důvěrné informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku 10 Smlouvy;
11. se jedná o Důvěrné informace, k nimž Objednatel nabyl oprávnění dle Smlouvy nevylučující poskytnutí Důvěrných informací třetím osobám; nebo
12. smluvní strana dá ke zpřístupnění konkrétní vlastní Důvěrné informace písemný souhlas.
	1. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby Objednatel zajistil uveřejnění textu Smlouvy v Registru smluv, vše za předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní právní předpis.
	2. Zhotovitel při plnění Smlouvy si je vědom povinností vyplývajících z platných právních předpisů týkajících se ochrany a zpracování osobních údajů, zejména ze zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a z Obecného nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění Smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy, předávat zpracované osobní údaje Objednateli, osobní údaje likvidovat, vše v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany a zpracování osobních údajů, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a s Obecným nařízením Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Zpracovává-li Zhotovitel osobní údaje, je povinen vést písemné záznamy o činnostech zpracování a na vyžádání je poskytnout Objednateli nebo dozorovému orgánu a v případě porušení zabezpečení osobních údajů je povinen neprodleně informovat Objednatele tak, aby Objednatel mohl splnit oznamovací a/nebo ohlašovací povinnost ve lhůtách stanovených zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Obecným nařízením Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR).
	3. Zhotovitel učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.
	4. Povinnosti uvedené v tomto článku 10 Smlouvy platí i po ukončení Smlouvy.
13. Ukončení Smlouvy
	1. Smlouva může být před řádným dokončením Díla ukončena pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením jedné ze smluvních stran v souladu s tímto článkem.
	2. Dojde-li k přeměně společnosti Zhotovitele nebo ke změně vlastnické struktury společnosti Zhotovitele nebo ke změně podílu na hlasovacích právech ve společnosti Zhotovitele, v jejichž důsledku se změní ovládající osoba oproti dni uzavření Smlouvy, je Zhotovitel povinen písemně oznámit tuto skutečnost Objednateli ve lhůtě 10 dnů od účinnosti této změny. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět Smlouvu. Výpovědní doba činí 21 kalendářních dnů a počíná běžet prvním dnem po doručení výpovědi Zhotoviteli.
	3. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, kdy druhá strana poruší podstatným způsobem či opakovaně své povinnosti stanovené zákonem či Smlouvou. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:
14. nedodrží-li Zhotovitel požadovanou kvalitu a rozsah poskytovaného plnění dle Smlouvy a tuto závadu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě neodstraní;
15. v případě prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla delším než 15 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy;
16. v případě prodlení Zhotovitele delším než 15 kalendářních dnů s předáním některého z výstupů provádění Díla oproti příslušnému termínu stanovenému v Harmonogramu;
17. v případě prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delším než 30 kalendářních dnů, než je lhůta sjednaná v článku 2.3 Smlouvy;
18. v případě, kdy Zhotovitel přestane být subjektem oprávněným poskytovat plnění dle Smlouvy nebo přestane být v partnerském vztahu s výrobcem software ORACLE;
19. v případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v článku 6.6 Smlouvy či povinnost k ochraně důvěrných informací dle Smlouvy.
	1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je od Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí Zhotoviteli, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle Smlouvy v následujícím roce.
	2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Zhotovitele (v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo v případě, že Zhotovitel vstoupí do likvidace.
	3. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou. V této dohodě bude sjednán způsob vypořádání vzájemných nároků.
	4. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, náhrady újmy, povinnosti mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a ochrany osobních údajů a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti Smlouvy.
	5. Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné strany doručeno druhé smluvní straně.
	6. V případě předčasného ukončení Smlouvy se smluvní strany zavazují jednat o vypořádání vzájemných nároků souvisejících s plněním dle Smlouvy.
20. Oprávněné osoby
	1. Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců smluvních stran:
21. Oprávněnými osobami Objednatele jsou:

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

Oprávněnými osobami Objednatele pro účely podpisu Předávacích protokolů a Akceptačního protokolu jsou:

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

1. Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou:

 **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

* 1. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými zastupovat příslušnou smluvní stranu v záležitostech Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit kontaktní osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé smluvní straně bezodkladně písemně oznámit. V takovém případě není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě.
1. Závěrečná ujednání
	1. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
	2. Po celou dobu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen zajistit komunikaci s Objednatelem v českém jazyce, rovněž veškeré vytvořené dokumenty budou sepsány v českém jazyce.
	3. Vyjma změn oprávněných osob podle článku 12 Smlouvy mohou veškeré změny a doplňky Smlouvy být provedeny pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.
	4. Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
	5. Spor, který vznikne na základě Smlouvy nebo který s ní souvisí, se smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou, pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o sporu jedna smluvní strana uvědomí druhou smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů ze Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.
	6. V případě, že některé ustanovení Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a Smlouvě jako celku.
	7. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran nespoléhá na prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno v této smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam následné komunikace stran, včetně pokynů oprávněných osob Objednatele.
	8. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. občanského zákoníku. Ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se nepoužijí.
	9. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
	10. Smluvní strany vylučují použití Všeobecných obchodních podmínek či obdobného dokumentu Zhotovitele.
	11. Tato smlouva je podepsána vlastnoručně nebo elektronicky.

#### Je-li smlouva podepsána vlastnoručně, je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis smlouvy.

#### Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu.

* 1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajistí Objednatel.
	2. Nedílnou součástí Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

* 1. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** V **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**dne **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Objednatel: Zhotovitel:**

**Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti Nesax s.r.o.**

Podpis: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Podpis: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Jméno: **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** Jméno:

Funkce: **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** Funkce:

Příloha č. 1 – Specifikace díla

Výsledkem plnění Smlouvy je zjištění a popsání současného stavu IT prostředí Objednatele a jeho organizačních složek v souvislosti s provozem SW řešení od společnosti Oracle, a to s ohledem na licenční potřebu, která vychází z aktuálně nainstalovaných produktů Oracle, nabývací oprávnění a aktuální licenční politiku výrobce.

Zhotovitel bude čerpat informace prostřednictvím:

* Skriptů spuštěných v prostředí Objednatele a jeho organizačních složek;
* Přehledů o virtualizaci a uživatelích;
* Pohovorů s odpovědnými osobami apod.

Zhotovitel je povinen připravit skripty tak, aby umožnily automatizované získání přehledu minimálně o těchto produktech Oracle:

* Oracle Database Products
* Oracle E-Business Suite (EBS)
* Oracle Application Server (OAS)
* WebLogic Server (WLS)
* Service-Oriented Architecture (SOA) Suite
* Tuxedo
* Business Intelligence (Technology products)
* WebCenter

Dodavatel poskytne Zadavateli skripty pro skenování prostředí. Vlastní skenování prostředí provede Objednatel a předá výstupy skenu Zhotoviteli k vyhodnocení.

**Objednatel vysloveně upozorňuje, že vlastní skript nesmí nikam sám zasílat data, výsledky budou Zhotoviteli předány manuálně po skončení skenování pracovníky Objednatele.**

Přehled využití případných dalších produktů Oracle Zhotovitel zpracuje na základě pohovorů s odpovědnými osobami.

Získané informace o produktech Oracle provozovaných v IT prostředí Objednatele a jeho organizačních složek předá Zhotovitel Objednateli po jednotlivých produktech v Závěrečné zprávě.

Závěrečná zpráva bude Objednateli předána ve formátu MS Word.

Počet Oracle instalací v prostředí Objednatele a jeho organizačních složek nepřekročí 200 instalací.

## Základní plán práce

### Úvodní schůzka

|  |  |
| --- | --- |
| Základní činnosti: | * Finalizace harmonogramu a definice potřebných osob (komunikační matice).
* Nastavení formy a prostředí komunikace.
* Podpora při příprava prostředí pro sběr dat skripty z jednotlivých instalací Oracle.
* Forma a rozsah sběru nabývacích dokladů (OEM, FPP, MVL).
 |
| Základní součinnost Objednatele  | * Shoda na vhodném termínu schůzky
* Účast odpovědných osob na Úvodní schůzce
 |
| Výstupy | * Zápis z Úvodní schůzky.
 |
| Termín | Do 10 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy |

### Sken prostředí a sběr nabývacích dokladů

|  |  |
| --- | --- |
| Základní činnosti | * Sběr nabývacích dokladů.
* Vyžádaní licenčního přehledu od výrobce software.
* Spuštění skriptů pro sken prostředí.
* Podpora pracovníků Objednatele při skenu prostředí.
* Doplnění informací o prostředí z interních nástrojů Objednatele
* Definování skupin uživatelů.
 |
| Základní součinnost Objednatele  | * Shromáždění nabývacích dokladů.
* Spuštění skriptů pro sken prostředí.
* Předání výstupů skenu prostředí.
* Specifikace skupin uživatelů IT.
 |
| Výstupy | * Ukončení skenu dle specifikace.
* Shromáždění nabývacích dokladů.
 |
| Termín | Do 30 dnů od Úvodní schůzky |

### Poznámka: Ukončení skenu je přímo závislé na úspěšnosti skenu (85-95 %)

### Analýza vstupů a pracovní schůzky o provozu

|  |  |
| --- | --- |
| Základní činnosti: | * Analýza vstupů.
* Konsolidace nabývacích dokladů
* Doplnění informací o provozu z jiných nástrojů nebo od odpovědného pracovníka.
* Pracovní schůzky – ověření a porozumění provozu IT.
 |
| Základní součinnost Objednatele | * Poskytnutí doplňujících informací o provozu IT.
* Dostupnost odpovědných pracovníků na pracovních schůzkách.
 |
| Výstupy | * Přehled informací a zdrojů ve formátu MS Excel
 |
| Termín | Do 30 dnů od Skenu prostředí a sběru nabývacích dokladů |

### Analýza vstupů a první návrh Závěrečné zprávy

|  |  |
| --- | --- |
| Základní činnosti | * Prezentace návrhu Závěrečné zprávy.
* Ověření správnosti obsahu.
* Soupis připomínek a návrhů.
* Doplnění a finalizace zprávy.
 |
| Základní součinnost Objednatele | * Soupis připomínek a plánu k návrhu Závěrečné zprávy
 |
| Výstupy | * Prezentace výstupů
* Konečná verze Závěrečné zprávy
* Akceptace
 |
| Termín | * Do 100 dnů od podpisu Smlouvy
 |