


Dodatekč.1 ke smlouvě o dílo č.191620


Článek I.
Smluvní strany
NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace
Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 68, PSČ: 115 79
zastoupené:	Ing. Martin Souček, Ph.D.
IČ: 00023272
DIČ: CZ 00023272
(dále jen objednatel)

a

Petr Ott
s místem podnikání Praha 5 – Jinonice, U kříže 633/28, PSČ: 158 00
IČ: 08418829, DIČ: CZ6906184373
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě, uzavřené 22.10.2019


Článek II.
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby plnění do 30.6.2021.
2. Vzhledem k tomu, že se ukázala výrazná potřeba pokračování podpory uživatelů a nastavení implementovaných nástrojů, dohodly se smluvní strany na navýšení celkové částky o 400.000 Kč bez DPH.
3. Všechna ostatní ustanovení zůstávají v platnosti tak, jak byla podepsána v dříve uzavřené smlouvě.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden podepsaný výtisk.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek 
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____________________					_______________________
Ing. Martin Souček, Ph.D.					Ing. Petr Ott
ředitel ODIS
Národní muzeum	
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