- Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

- I. Smluvní strany

1. Objednatel:    Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky

K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Petr Štěpán, vedoucí MO-MMJ

IČO: 00286 010

DIČ: CZ00286010

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. pobočka Jihlava

Číslo účtu: 27-1466072369/0800

2. Zhotovitel:	   SPA, spol. s r.o., Havlíčkova 5719/46, 586 01 Jihlava

Zastoupený:	 Ing. Petrem Šimkem, jednatelem společnosti

Zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Brně

Oddíl C, vložka 8460

IČO: 469 90 763

- DIČ: CZ46990763

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. pobočka Jihlava

Číslo účtu: 1465345329/0800

3. Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele:  Bc. Ondřej Stránský

Ing. Miroslava Kubínová

za zhotovitele: Ing. Petr Šimek

- II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci umožňující vydání územního souhlasu/územního rozhodnutí (popř. jiného vyjádření místně příslušného stavebního úřadu) a dokumentaci pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Dále zhotovitel zabezpečí v rámci inženýrské činnosti veškeré úkony potřebné k vydání všech nutných povolení, nezbytných pro realizaci, zabezpečí v součinnosti s objednatelem případné průzkumné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby, na akci:

„ Krematorium Jihlava – Oprava oplocení areálu „

1. Předmět díla bude proveden:

- V rozsahu a v souladu se zadáním ze dne 3.8.2020.

- Dle nabídky zhotovitele ze dne 16.8.2020.

- Projektová dokumentace (dále též jako PD či projektová dokumentace) bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony a předpisy platnými v době provádění díla.

- Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu/rozhodnutí popř. jiného vyjádření místně příslušného stavebního úřadu) a pro provádění stavby bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby.

- Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání územního souhlasu/územního rozhodnutí (popř. jiného vyjádření místně příslušného stavebního úřadu) popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu se stavebním zákonem.

- Dále bude vypracovaná projektová dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky na stavební práce a bude odpovídat požadavkům zadávací dokumentace v souladu s ust. § 92 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 písm. f) stavebního zákona.

- Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu (platné právní předpisy, technické normy apod.)

- Počet vyhotovení pro objednatele:

- projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu/rozhodnutí (popř. jiného vyjádření stavebního úřadu) vč. dokladové části: 4 vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD (pdf, doc a dwg)

+ 2 x v tištěné podobě pro stavební úřad

- projektová dokumentace pro provádění stavby:

6 vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD (pdf, doc a dwg)

2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení § 2589 a násl. občanského zákoníku.

3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení  díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit práce na zhotovení díla.

4.  Požadavky objednatele – projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:

- zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby      a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí,

- zajištění všech nápojných míst inženýrských sítí,

- výkaz výměr 1x v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr jednotlivých profesí
v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha + 1x v elektronické podobě na CD ve formátu ORF popř. XLS (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby po doplnění jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům, součástí bude rekapitulace všech objektů,

- rozpočet v jednom vyhotovení v tištěné a 1x v elektronické podobě  (ve formátu ORF     
popř. XLS) s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně,

- rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje v souladu  
  s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, v platném  
  znění. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí           
  způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění majetku.

- III. termíny plnění

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

1.1.  Zahájení prací:	po nabytí účinnosti  této smlouvy

1.2.  Lhůta dokončení PD pro vydání územního souhlasu/rozhodnutí (popř. jiného povolení)  vč. zajištění dokladové části a podání žádostí o vydání: do 60ti dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

1.3.  Lhůta dokončení PD pro provádění stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr:

do 40ti dnů od podání žádosti o vydání územního souhlasu/rozhodnutí

(popř. jiného povolení)

Uvedené lhůty v odstavci 1. nevylučují možnost dřívějšího plnění.

2. Dílo a jeho části budou splněny v souladu s tímto ustanovením:

- dle bodu 1.2.	- předáním a převzetím 4 paré PD pro podání žádosti o vydání územního souhlasu/rozhodnutí (popř. jiného povolení) + 1 x  digitálně na CD (.pdf + .dwg +.doc) + kopie příslušného žádosti na SÚ

- dle bodu 1.3.	- předáním a převzetím 6 paré PD pro provádění stavby + 1 x  digitálně na CD (.pdf + .dwg +.doc) vč. rozpočtu a výkazu výměr

3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

- IV. CENA ZA DÍLO

- Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 16.8.2020. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.

PD pro vydání územního souhlasu/rozhodnutí (popř. jiného povolení) vč. zajištění

dokladové části a podání žádostí o vydání				     48.000,-- Kč

PD pro provádění stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr                         77.000,-- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena za dílo celkem bez DPH                        			   125.000,-- Kč

K ceně bude připočtena příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

- V. Fakturování  a  placení

1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla a budou mít náležitosti   daňového dokladu.

2. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejím doručení.  Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

- 3. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu 
dle platných zákonů a bude zaslána objednateli na adresu jeho sídla, datovou schránkou nebo e-mailem na epodatelna@jihlava-city.cz.

- VI. Ostatní Ujednání

- Zhotovitel svolá před zahájením prací na PD a v průběhu prací na projektu jednání za účelem projednání a odsouhlasení návrhu řešení s objednatelem.

- Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách ve vlastnictví statutárního města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel u objednatele min. 3 dny před konáním jednání.

- Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou stávající dostupnou projektovou dokumentaci.

- V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících pokutách:

- při prodlení zhotovitele  se splněním povinnosti dodat kompletně dokončený předmět  díla v termínech stanovených v čl. III. této smlouvy činí smluvní pokuta  0,5% z ceny díla bez DPH za každý byť započatý den prodlení.

- při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodané PD, která zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 0,5% ze zvýšené ceny těchto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude platit i v případě odstranění vady do 15 dnů od doručení reklamace.

- při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,5 %   z fakturované částky  za každý den prodlení.

- splatnost smluvních pokut se sjednává  - do 1 měsíce po předání vyúčtování.

- smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda        a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku.

- Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebního povolení je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové dokumentace a provést je v souladu s platnými předpisy.

- Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

- Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že  se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

- Pro odpovědnost za vady platí ust. § 2629 občanského zákoníku.  Záruční doba činí 5 let a počíná běžet od předání a převzetí díla.

- Pro případ vady PD sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat              a povinnost zhotovitele bezplatně odstranit vady díla. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.

- Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý byť započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

- Vlastníkem zhotovovaného PD je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím předmětu díla.

- Využití projektové dokumentace je určeno výhradně pro plnění předmětu díla a další využití dokumentace je možné jen se souhlasem zhotovitele.

- Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti        za řádné  a úplné provedení předmětu díla  a odpovědnosti za vady.

- Zhotovitel může použít projektovou dokumentaci (nebo její části), fotografie z průběhu stavby a z realizace stavby pro účely vlastní prezentace.

- VII .  Závěrečná ustanovení

- Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

- Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele  a dva pro zhotovitele.

- Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

- V  Jihlavě dne: 2.9.2020				V  Jihlavě dne: 2.9.2020

…………………………………..			…………………………………..

Objednatel						     Zhotovitel