HARMONOGRAM PRACÍ

Akce:		 	                            Rekonstrukce osvětlení – centrální hala SPŠD v Křimicích

Zadavatel:                    Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

Uchazeč:                       VS elektro komplet s.r.o., 370 01 České Budějovice

Vzhledem k návaznosti veškerých termínu plnění na datum podpisu smlouvy tímto uvádíme bodový harmonogram s délkou trvání jednotlivých činností:

- zahájení						 prací                                                             ……………………………   do týdne od podpisu smlouvy

- demontáž stávajícího osvětlení                              ……………………………    1 týden

- příprava, instalace nového osvětlení, předání díla     ……………………     4 týdny

Celkově 5 týdnů od zahájení prací k předání díla.

Harmonogram s konkrétními daty bude doplněn ke Smlouvě o dílo.

…………………………………………………

za VS elektro komplet s.r.o.

Martina Srbená