Dodatek č. 1

SM/0422/2020

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Janem Mlčákem MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		xxx

bankovní spojení:	xxx

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Jan Mlčák MBA

ve věcech technických: 			Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO):	Václav Bombala

Zhotovitel:		Huber CS spol. s r.o.

zastoupen:		Ing. Jiřím Musilem, jednatelem

sídlo:		Cihlářská 643/19, Veveří, 602 00 Brno

IČ:			15547591

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 918

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Jiří Musil

ve věcech technických:			Martin Unčovský

ve věcech realizace a předání díla: 	Ing. Jiří Musil

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SM/0422/2020 v platném znění uzavřené dne 29.04.2020 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek V. – Doba plnění - termín plnění pro zahájení a dokončení prací se tímto Dodatkem č. 1 posunuje o 15 kalendářní dní vpřed.

Po provedené změně bude článek V. Doba plnění znít v plném znění takto:

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		  4. 5. 2020

Dokončení prací: 	15. 9. 2020

- Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

- Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 695/23R/2020 dne 12.08.2020.

V Brně dne 21. 8. 2020		             V Jindřichově Hradci dne 19. 8. 2020.

………………………..........................                                ...........................................................

za zhotovitele:					     za objednatele:

Ing. Jiří Musil, jednatel společnosti			Ing. Jan Mlčák MBA, starosta města