IČ objednatele: 47674521					IČ zhotovitele: 42866456

DIČ objednatele: CZ47674521					DIČ zhotovitele: CZ42866456

Zak. č. zhotovitele: 11 211

## DODATEK č. 2

## ke smlouvě o dílo č. SML2019-014-INV450 objednatele

I. Smluvní strany

Objednatel:			Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.,

Šířava 482/21, 750 02 Přerov

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, č. vložky 675

Statutární zástupce:		Ing. Miroslav Dundálek, ředitel akciové společnosti

Oprávněný zástupce

po stránce smluvní:		Ing. Miroslav Dundálek, ředitel akciové společnosti

po stránce technické:		Ing. Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek

2. Zhotovitel:	VODING HRANICE, spol. s r.o.,

Zborovská 583, 753 01 Hranice

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu

v Ostravě, oddíl C, č. vložky 1652

Statutární zástupce:		Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

Oprávněný zástupce

po stránce smluvní:		Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

po stránce technické:		Ing. Robert Roh, technický ředitel

Obě strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 k předmětné smlouvě o dílo č. SML2019-014-INV450 na technicko ekonomickou studii pro stavbu: „Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník nad Bečvou“.

Z důvodu:

- koronavirové infekce a následného vyhlášení nouzového stavu nebylo možné projednáváni s vlastníky dotčených pozemků a uzavírání smluvních vztahů s nimi,

a po vzájemné dohodě u p r a v u j e m e tímto dodatkem č. 2 znění smlouvy o dílo č. SML2019-014-INV450 takto:

Čl. V. TERMÍN PLNĚNÍ:

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. III této smlouvy:

- do 31.10.2020

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML2019-014-INV450 se dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML2019-014-INV450 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě potvrzená vyhotovení obdrží objednatel a dvě potvrzená vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Přerově, dne 30.7.2020				V Hranicích, dne 30.7.2020

Za objednatele:					 	Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Dundálek 					Bc. Radim Žaloudek

ředitel akciové společnosti 				jednatel společnosti