Smlouva o dílo č. 20z0285

Zhotovitel:

MANUS Prostějov, spol. s r.o.

Se sídlem: Za drahou 4332/4, 796 87 Prostějov

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9106

Zastoupená: Ing. Alešem Matušů, jednatelem společnosti

IČ: 479 00 440

DIČ: CZ47900440

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Prostějov, č.ú. 15304701/0100

Kontaktní osoba – obchodně: Ing. Aleš Matušů, jednatel; 777 742 248, matusu@manus.cz

Kontaktní osoba – technicky: Ing. Pavel Kobeda, jednatel; 777 742 265, kobeda@manus.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel:

Základní a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562
Se sídlem: Škarabelova 562, 738 01 Frýdek-Místek

Zastoupená: PaedDr. Danou Zemánkovou, ředitelkou školy

IČ: 600 461 04

Bankovní spojení

Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vyrobit:

1 ks šikmé schodišťové plošiny typu CPM 300-2, ve standardním provedení, vyráběné dle prohlášení o shodě inspekčního certifikátu e. č. 10.619.819, vydaného dne 13. dubna 2017 společností TÜV SÜD Czech s.r.o., na základě cenové nabídky č. 590/2020 ze dne 26. června 2020 a projektové dokumentace č. 20z0285 (dále jen „dílo“).

Součástí díla dle této smlouvy je: demontáž stávající plošiny, zpracování projektové dokumentace    č. 20z0285 k umístění nové plošiny typu CPM 300-2 vč. požární zprávy, výroba 1 ks nové plošiny typu CPM 300-2 vč. pomocných ocelových sloupků, doprava na místo, montáž 1 ks nové plošiny typu CPM 300-2 vč. pomocných sloupků, připojení plošiny na el. přípojku, dodání návodu k obsluze, prohlášení o shodě, protokolu o zkoušce elektrických částí výrobku, provedení zkoušky, proškolení obsluhy a záruční servis.

Místo plnění: ZŠ a MŠ Naděje, Škarabelova 562, Frýdek-Místek.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

II. Čas plnění

Dodávka díla, tj. vyrobené plošiny typu CPM 300-2 v provedení dle projektové dokumentace            č. 20z0285 a její montáž v místě plnění bude realizována

Zhotovitel je oprávněn dílo provést ještě před uplynutím sjednané lhůty a objednatel je povinen dílo takto provedené před uplynutím sjednané lhůty od zhotovitele převzít. Dílo je provedeno, je – li řádně dokončeno v souladu s touto smlouvou a předáno objednateli. Dokončeno je dílo, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému obvyklému účelu a nemá-li dílo vady.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání neomezují.

III. Cena za dílo

Cena za dílo je sjednána dohodou a objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za dílo částku ve výši 330.000,-Kč plus 21% DPH ve výši 69.300,-Kč. Celková cena díla, včetně DPH, činí částku 399.300,- Kč.

IV. Platební podmínky

1/ Před zahájením výroby díla dle této smlouvy bude objednatelem zhotoviteli uhrazena garanční záloha ve výši 50% z celkové ceny díla vč. DPH, tj. částka 199.650,- Kč. Na tuto platbu bude vystavena zálohová faktura s termínem splatnosti do 28. července 2020.

V případě nezaplacení zálohy ve sjednané výši a ve sjednaném čase vzniká zhotoviteli právo od smlouvy odstoupit.

2/ Zhotoviteli vzniká právo na úplné zaplacení díla a je oprávněn k vystavení faktury, úplného daňového dokladu dnem, kdy bude kompletní dílo nainstalováno v místě plnění a bude předvedena jeho funkčnost.

Na zbývající část ceny díla bude vystaven úplný daňový doklad (vč. zúčtování poskytnuté zálohy), konečná faktura, se splatností 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury.

V. Další ujednání

1/ Objednatel se zavazuje předat část objektu či prostoru, kde má být plošina instalována, a zajistit zhotoviteli montážní připravenost ve stavu způsobilém k zahájení prací dle požadavků projektu         č. 20z0285, nejpozději však v den zahájení montáže plošiny.

2/ Pro případ prodlení objednatele s úhradou platby faktur se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z fakturované částky za každý započatý den prodlení s platbou.

3/ Pro případ prodlení zhotovitele s plněním závazku z této smlouvy tak, jak je popsán v předmětu smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% za každý započatý den prodlení.

4/ Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli náklady vykonaných prací a použitého materiálu, dle jejich výše ke dni, v němž bylo doručeno zhotoviteli odstoupení od smlouvy, pokud nedojde k odstoupení od smlouvy z důvodu neplnění smlouvy na straně zhotovitele.

5/ Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem, kdy sjednaná cena díla bude v plné výši uhrazena na účet zhotovitele.

6/ Záruka na celé dílo se poskytuje v délce 24 měsíců na celou zakázku, a to ode dne předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli v místě plnění. Odstranění reklamovaných vad zhotovitel provede na základě písemného (faxového nebo emailového) oznámení objednatele, které musí obsahovat mj. číslo této smlouvy a popis závady.

V případě, že dojde k neoprávněnému technickému zásahu do zařízení jinou osobou, než osobou řádně proškolenou k obsluze zařízení nebo dojde k manipulaci se zařízením přesahující rámec vytýčený zhotovitelem pro manipulaci se zařízením (návod k obsluze – uživatelské funkce) bude závada způsobena užitím zařízení v rozporu s návodem k obsluze dodaným zhotovitelem a zhotovitel je vyzván k provedení odstranění vady, která by spadala do rámce záruky, zhotovitel informuje objednatele zápisem do provozní knihy a požadovaný úkon provede za úhradu.

Kontaktní údaje zhotovitele pro nahlášení poruchy a objednání servisu:

tel: 777 586 802 (popř. 582 360 558); fax: 582 301 244; email: 	servis@manuspv.cz

Odstraňování poruch neodkladného charakteru (dále jen urgentní zásah) bude zahájeno nejpozději do dvou pracovních dnů od nahlášení. Pokud se jedná o urgentní zásah, je toto NUTNÉ oznámit při hlášení opravy. V ostatních případech se zhotovitel zavazuje, že zahájí práce na odstranění řádně nahlášené poruchy nejpozději do 4 pracovních dnů od nahlášení objednatelem.

Podmínkou opravňující objednatele k uplatnění odpovědnosti za vady ze záruky je objednatelem zajištěná placená předepsaná periodická prohlídka předmětu díla výrobcem nebo autorizovaným servisem jedenkrát za 12 měsíců.

7/ Tato smlouva se stává platnou a účinnou dnem jejího podpisu oběma účastníky. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po jednom vyhotovení smlouvy obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

8/ Rozsah, cena a doba plnění případných víceprací nad rozsah prací sjednaný v čl. I.  této smlouvy, budou řešeny písemným, číslovaným dodatkem k této SoD.

9/ Objednatel poskytne zhotoviteli:

- přívod elektrického proudu

- sociální zařízení

10/Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky a po oboustranné dohodě.

Za zhotovitele: Ing. Aleš Matušů                                 Za objednatele:

V Prostějově dne ............................................                Ve Frýdku-Místku dne ...................................

…….…..……………………………...........                    …....……..……………………………………

Ing. Aleš Matušů, jednatel společnosti                        PaedDr. Dana Zemánková, ředitelka školy