Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

„Stavební úpravy budovy čp 316 “

________________________________________________________________________________

Číslo smlouvy:

Smluvní strany:

Objednatel:	Výchovný ústav a střední škola

se sídlem:			Trpínská 317, 679 74 Olešnice na Moravě

bankovní spojení:			ČNB Brno

číslo účtu:			34138681/0710

IČO:			62073079

DIČ:			neplátce

zastoupený ve věcech smluvních:     	Mgr. František Dostál, ředitel

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:			STAL-PE stavební s.r.o.

se sídlem:			Podolí 362, Podolí, 664 03

bankovní spojení:			9444373001/5500, 9444373001/0100

číslo účtu:			05154006

IČO: 			CZ05154006

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:	Petrem Přichystalem

zastoupený ve věcech technických: 	Petrem Přichystalem

vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93823

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě bodu X. odstavce 3 smlouvy o dílo uzavřené dne 22. dubna 2020 mezi smluvními stranami se z důvodu dodatečných prací upravuje původní smlouva v těchto bodech.

.

- Lhůty plnění

            - Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

| - Předání a převzetí prostoru staveniště | nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele |  |
| --- | --- | --- |
| - Dokončení a předání díla | ve lhůtě do 120 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí prostoru staveniště, lhůta se z důvodu nutných víceprací prodlužuje o 21 dnů na celkových 141 kalendářních dnů. |  |

- Cena díla

            - Cena díla:

Cena díla bez DPH 				2 424 293,77	Kč

Cena díla bez DPH se navyšuje o		   284 446,00   Kč

Celková cena díla bez DPH nově		2 708 721,77   Kč

Nedílnou součásti tohoto dodatku smlouvy je deník změn se čtyřmi změnovými listy.

Tento dodatek smlouvy je vyhotovena ve 4 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

V Podolí, dne…………..	V Olešnici  dne …………..

Petr Přichystal, jednatel	Mgr. František Dostál, ředitel

STAL-PE stavební s.r.o.