Smlouva o dílo

uzavřená podle §2586 a násl. Nového občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

Objednatel:  Střední průmyslová škola Klatovy nábřeží Kpt. Nálepky 362

Nábřeží Kpt. Nálepky 362

339 01 Klatovy

IČO: 61750883

DIČ: CZ61750883

Zastoupen:      ing. Jiří Dio

tel.: 376 313 262

e-mail: reditel@spskt.cz

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu:  371216273/0300

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	Thermoluft KT s.r.o.

Franty Šumavského 867

339 01 Klatovy

IČ: 29109990, DIČ: CZ29109990

Bankovní spojení: 2000095192/2010

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, odd. C, vložka 25420

Zastoupený:    Jaroslavem Štětkou, jednatelem

tel. + fax: 376 360 511

mobil: 736 612 550

e-mail: stetka@thermoluft.cz

(dále jen „Zhotovitel”)

II. Místo plnění

Klatovy, Voříškova 526 – budova pracoviště pro teoretickou výuku učebních oborů

III. Předmět díla

Předmětem plnění této smlouvy je výměna termostatických ventilů a hlavic otopných těles v budově Voříškova 526, Klatovy dle cenové nabídky ze dne 20.04.2020.

IV. Termíny plnění

Zahájení prací:         15.08.2020

Dokončení díla:       26.08.2020

Předání díla:             28.08.2020

V. Cena díla

Cena díla je stanovena ve vztahu k nabídce a činí bez DPH: 99 558,- Kč

Objednatel prohlašuje, že předmět této smlouvy o dílo slouží nebo bude sloužit k jeho ekonomické činnosti a z toho důvodu se použije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

VI. Záruka

Zhotovitel poskytuje záruku na práce v délce 60 měsíců od převzetí. Na materiál se vztahuje záruka daná výrobcem.

VII. Platební podmínky

Podkladem pro závěrečnou fakturu bude předání díla zhotovitelem a odsouhlasení objednatelem.

Splatnost faktury byla stanovena na dobu deseti dnů od jejich doručení na adresu objednatele.

VIII. Zajištění závazku

1.	Za nesplnění dohodnutého termínu dokončení díla má právo objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05%  z celkové ceny díla za každý den prodlení.

V případě prodlení objednatele se zaplacením má zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

2.	Zhotovitel v průběhu prací zamezí vzniku případných škod na objektu, které by vznikly prováděnou činností.

3.	Případné škody zhotovitel napraví vlastním nákladem, případně uhradí náklad na nápravu na základě objednatelem předložených dokladů.

IX. Ostatní ujednání

- Zhotovitel se bude na vyzvání objednatele zúčastňovat kontrolních dnů a koordinačních porad.

- Zhotovitel potvrzuje, že je schopen předmět díla ve stanoveném rozsahu, kvalitě a ceně provést.

- Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat příslušná ustanovení českých norem a předpisů, týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

- Objednatel zajistí možnost nepřetržitého provádění prací.

- Objednatel zajistí před zahájením stavebních prací přípojku vody a elektrické energie.

- Zhotovitel vyzve objednatele dva dny před dohodnutým termínem dokončení díla k převzetí díla. Objednatel je povinen ve sjednané době dílo převzít v místě provádění díla. Objednatel není oprávněn odepřít převzetí díla, pokud nevykazuje vady, které výslovně brání jeho užívání nebo užívání podstatným způsobem zhoršují.

X. Závěrečná ustanovení

- Tuto smlouvu lze měnit, zrušit nebo od ní odstoupit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran a potvrzenou inventarizací stavu placení a stavu dodávek.

- Za zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:      Jaroslav Štětka, jednatel společnosti

- ve věcech technických:    Miloslav Horák, jednatel společnosti

Za objednatele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: 	 ing. Jiří Dio

- ve věcech technických: 	 ing. Kateřina Zajícová

- Pokud není v této smlouvě o dílo ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry z ní vyplývající, občanským zákoníkem.

- Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

- Tato smlouva o dílo nabývá účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

V Klatovech, dne: 14.08.2020			                  V Klatovech, dne: 14.08.2020

Objednatel:  …………………..	                                              Zhotovitel:  ………………

ing. Jiří Dio		                                               		           ing. Jaroslav Štětka

(ředitel)			    	  		                               (jednatel)