SMLOUVA O DÍLO, DODATEK Č. 2

na zhotovení stavby, nebo jeho části

„Napojení prameniště Vysoké Veselí na vodárenskou soustavu Východní Čechy

ze skupinového vodovodu Nový Bydžov“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění.

Smluvní strany:

1. Objednatel:	VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045

IČ: 60109149, DIČ: CZ60109149

zastoupený:  JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva

- ve věcech smluvních zastupuje:

JUDr. Jan Malý – předseda představenstva

Ing. Richard Smutný, ředitel společnosti,

na základě plné moci

- ve věcech technických zastupuje:

pan Michal Bartoš	tel.: 603 480 419	e-mail: bartos@vosjicin.cz

Bankovní spojení: 	Komerční banka Jičín

Číslo účtu: 		115-3016210217/0100

2. Zhotovitel: 	OBIS, spol. s r.o.,

Přibyslavská 200, Nová Paka, PSČ 509 01

registrace v OR vedeném u KS v Hradci Králové, sp.zn. vložka 6012, oddíl C

IČ: 60933682 DIČ: CZ60933682

zastoupený: Pavlem Šimůnkem – prokuristou společnosti

ve věcech smluvních zastupuje: Pavel Šimůnek– prokurista společnosti

- ve věcech technických zastupuje: Pavel Šimůnek

stavbyvedoucí: Petr Pilný

Bankovní spojení: Komerční Banka a.s., pobočka Nová Paka

Číslo účtu: 421270287/0100

Na základě ujednání zástupců smluvních stran se smlouva o dílo upravuje následovně:

# II.  Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem, na svůj náklad, své nebezpečí a na svou odpovědnost pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla

„Napojení prameniště Vysoké Veselí na vodárenskou soustavu Východní Čechy

ze skupinového vodovodu Nový Bydžov“

Došlo k dohodě obou smluvních stran ohledně rozšíření předmětu plnění o 15 605,93 Kč bez DPH.

Tato částka reflektuje veškeré práce požadované nad rámec projektu a zároveň odpočet neprovedených prací. Viz. příloha rekapitulace stavby – změnový rozpočet .

Jedná se zejména o:

- odpočty – rezerva, nezrealizovaná optická chránička, zkrácení propojení na vrt S3, nedodané orientační tabulky, odpočet přístupový chodník a další neprovedené položky.

- přípočty – mýcení křovin, odstranění pařezů, požadované plastické prvky a barevnost fasády, bednění přesahu střechy a natažení fasády místo projektovaných palubek (životnost), dodávka a montáž zpětných klapek DN 65, prodloužení kabelových tras z důvodu využití výkopů pro trasy vodovodů a propojů (výkop pro kabelové trasy nebyl součástí výkazu), dodatečně bylo požadováno provedení zpevněné plochy v areálu ČS (zajištění možnosti najetí náhradního zdroje el. energie), zemní práce pro položení kabelů pro vrt S4, přepadová kanalizace, stavební pří-pomoci, jádrové vrtání,

# VI.  Cena díla a platební podmínky

Sjednaná cena díla včetně dodatku č. 1:

Cena bez DPH		7 909 060,- Kč

DPH 21%

Cena dle DODATKU č. 2 – změnový rozpočet:

Cena bez DPH	 + 15 605,93 - Kč

DPH 21%

Celková sjednaná cena díla:

Cena bez DPH	7 924 665,93 - Kč

Ostatní části SOD nedotčené touto změnou, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě má celkem 2 strany a je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha – rekapitulace stavby – změnový rozpočet

V Nové Pace, dne ………………..				V Jičíně dne 21.08.2020

Pavel Šimůnek – prokurista společnosti			JUDr. Jan Malý, předseda představenstva

zhotovitel						objednatel