- Dodatek č.1

- Smlouvy o dílo ze dne 27.04.2020 dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:	Číslo smlouvy objednatele:

- I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: 	Název:  1. mateřská škola, Nová Paka, Husitská 217

sídlo: Husitská 217, 509 01 Nová Paka

IČ: 75017547

Zastoupený: Michaelou Pospíšilovou, DiS., ředitelkou

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

### Zhotovitel :		Název: MATEX HK s.r.o.

Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ: 259 68 807, DIČ: CZ25968807

Zastoupený: Martinem Žítkem, jednatelem společnosti

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 18080

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

- Ve smluvních věcech jedná

za objednatele: 	Michaela Pospíšilová, DiS. - ředitelka

za zhotovitele: 	Martin Žítek, jednatel společnosti

V technických věcech jedná

- za objednatele: 	xxxx

za zhotovitele: 	xxx

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 27.04.2020 (dále jen smlouva) s firmou MATEX HK s.r.o. na akci „Rekonstrukce hygienického zázemí, 1. MŠ Husitská – I. etapa“ je:

- V článku II. POPIS DÍLA, se doplňují nové odstavce 9. a 10. ve znění:

- Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě).

- Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích, které nebudou v rámci díla realizovány - méněpráce (dále jen „Nerealizované práce“), ačkoliv byly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo.  Tyto nerealizované práce jsou popsány v příloze č. 1 - změnový list č. 1 tohoto Dodatku.

- Změna článku IV. CENA ZA DÍLO, odstavce 1., který se mění takto:

- Cena za dílo je sjednána dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, jako pevná, maximální a nejvýše přípustná ve výši:

Cena díla bez DPH		1 157 823,77 Kč

DPH:				   243 142,99 Kč

Cena díla vč. DPH		1 400 966,76 Kč

III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

  - Uzavření tohoto „Dodatku č. 1“ zohledňuje nutné vícepráce, bez kterých by nebylo možno dílo realizovat a méněpráce, které nebudou realizovány oproti původně uzavřené Smlouvě o dílo.

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 27.04.2020.

Hradec Králové dne: ………………….	Nová Paka dne……………………

………………………………………		………………………………………

Zhotovitel	Objednatel

MATEX HK s.r.o.	1. mateřská škola, Nová Paka,

Martin Žítek, jednatel společnosti 	Husitská 217

Michaela Pospíšilová, DiS., ředitelka