# Číslo dodatku č. 1: 10465/SVSL/20

# Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. 01211/SVSL/20 ze dne 14. 4. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“)

- Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Zastoupená:		RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, Číslo účtu:	18228011/0710

IČO: 			629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

Stanislav Rožec

Sídlo:			Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3

Bankovní spojení:		 	č. účtu:

IČO: 			03087743

DIČ:

zapsaný v živnostenském rejstříku

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel”)

  - Při realizaci akce „Rekonstrukce 1.PP a úprava místnosti č. 1.02 v 1.NP v objektu v Ústí nad Labem“ došlo při odkrytí nosných zdí, které se provádělo v rámci hydroizolace objektu k zjištění nových konstrukcí. Vzhledem k této nepředvídané skutečnosti bude mimo jiné nutno přistoupit k vybourání přizdívky považované za obvodové zdivo, obvodové zdivo očistit, provést vyspárování a novou odvětrávanou přizdívku vč. základu a následněprovedením standardní omítky, posouzení statikem úpravy průvlaku vedle odstraňovaného vedení VZT, zazdění otvoru ve střední nosné zdi, provedení izolace podlah v klasifikaci proti tlakové vodě z důvodu lepšího odpařování případně   kondenzované vody bude provedena strojně hlazená železobetonová deska se vsypem. Změna rozsahu prací je detailně popsána v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

- Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek).

  - Původní cena díla dle čl. 3.1 Smlouvy o dílo:

Cena bez DPH:			   965.789,10 Kč

DPH 21%:				   202.815,71 Kč

Cena včetně DPH:		1.168.604,81 Kč

## Práce dle změnového listu č. 1 a položkového rozpočtu č. 1, které společně tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku, činí:

## Cena bez DPH:	       		   870.871,23 Kč

## DPH 21%:				   182.882,96 Kč

Cena včetně DPH:		1.053.754,19 Kč

  - Z výše uvedeného důvodu se čl. 3.1 Smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena výsledkem o veřejné zakázce:

Cena bez DPH: 	 	  1.836,660,33 Kč

DPH 21%: 		      	     385.698,67 Kč

Cena včetně DPH: 		  2.222.359,00 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.“

  - Příloha č. 2 Smlouvy o dílo se doplňuje o dokument tvořící přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven v 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 3 (tři) stejnopisy obdrží objednatel, 1 (jeden) stejnopis obdrží zhotovitel.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet č. 1 (soupis víceprací / méněprací)

V Praze dne 3. 9. 2020							Ve Litoměřicích dne 1. 9. 2020

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  | Stanislav Rožec |
| ředitel |  |  |