PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

č. 12/2020
uzavřená podle § 2430 a následujících občanského zákoníku 89/2012 Sb.
1. Smluvní strany
Příkazník:

Název: 


OTRUBA & PARTNER, s.r.o.
Sídlo:


K Pilotovi 100, 373 82 Boršov nad Vltavou
Jednající:


Ing. Miloš Znoj, jednatel
IČ:


280 78 853
DIČ:


CZ28078853
Bankovní spojení: 
Československá obchodní banka a.s., pobočka České Budějovice
Číslo účtu:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Příkazce:
Název: 


Výstaviště České Budějovice a.s.

Sídlo:


Husova tř. 523/30, 370 05 České Budějovice
Jednající:


Ing. Mojmír Severin, předseda představenstva 
IČ:


608 27 475

DIČ:


CZ60827475

2. Předmět smlouvy

2.1.  Příkazník se zavazuje, že bude za dále uvedených podmínek pro příkazce vykonávat činnost zástupce objednatele a technickou pomoc na stavbu „Změna dokončené stavby - nástavba a stavební úpravy Pavilonu Z, nová stavba technického zázemí a areálových rozvodů inženýrských sítí, odstranění části stavby“, (dále jen „stavba Zadavatelem stavby je příkazce.
2.2. Příkazce se zavazuje, že za uskutečnění a zařízení předmětu plnění podle článku 3 této smlouvy zaplatí příkazníkovi dohodnutou odměnu.

3. Rozsah a obsah předmětu plnění

Příkazník se zavazuje v rámci této smlouvy k zabezpečení těchto činností: 

3.1. Výkon inženýrských činností ve fázi před realizací stavby a v průběhu realizace stavby:

· Seznámení se se stávajícími projektovými podklady

· Konzultační činnost v záležitostech výběru zhotovitele stavby

· Ochrana požadavků a zájmů objednatele ve styku s projektantem a zhotovitelem stavby 

· Zastupování objednatele stavby v technických řešeních při provádění stavby

· Účast na kontrolních dnech stavby

· Prověření kompletnosti projektové dokumentace pro provedení stavby

· Prověření dokumentace z hlediska proveditelnosti stavebních řešení navržených v projektu

· Účast v komisích objednatele pro výběr zhotovitele stavby

· Schvalování dokumentace pro provedení stavby, dílenské dokumentace a ostatní realizační dokumentace, kterou bude v rámci smlouvy o dílo předkládat zhotovitel stavby

· Účast na koordinačních poradách s projektantem a zhotovitelem stavby

· Účast na koordinačních poradách objednatele stavby

· Kontrola dodržování harmonogramu stavby a dílčích časových milníků dle SOD

· kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo, případně podávání návrhů na uplatňování majetkových sankcí vůči zhotoviteli

· Schvalování Osvědčení pro dílčí platby, Osvědčení pro konečnou platbu

· Ostatní služby vtahující se k povinnostem a kompetencím Zástupce objednatele uvedeným ve smlouvě o dílo se Zhotovitelem na realizaci stavby

4. Způsob splnění předmětu smlouvy

4. 1. 
Zabezpečením odborných činností, ke kterým se příkazník zavázal v čl.3 této smlouvy a po úspěšném předání a převzetí dokončené stavby se považuje předmět smlouvy za splněný.

4. 2. 
Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat obecně platné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady příkazce, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
4. 3. Při plnění výkonu činností dle této smlouvy zastupují příkazníka následující pracovníci:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. Doba plnění

5. 1. Práce před realizací stavby: zahájení v den podpisu příkazní smlouvy

- Zahájení činnosti – 1.9.2020

- Ukončení činnosti – kolaudací stavby a uvedením do provozu

5. 2. 
Dodržení všech dílčích termínů je závislé na řádné a včasné součinnosti příkazce dohodnuté v této smlouvě.
6. Součinnost a podklady příkazce
6. 1. 
Před zahájením činnosti předá příkazce příkazníkovi tyto podklady:

- kompletní tištěnou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení včetně dokladové části
- identifikační údaje zhotovitele díla a spojení na něj

- kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
- cenovou nabídku zhotovitele stavby

- stavební povolení

6. 2.
V rámci své součinnosti se příkazce zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném na vyzvání příkazníka poskytne spolupráci při získávání podkladů, doplňujících údajů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne bez zbytečného prodlení.
7. Cena díla a platební podmínky

7. 1. 
Paušální měsíční odměna uchazeče……………………………………….……..33.000,- Kč bez DPH
Příkazník je plátce DPH. DPH bude účtována dle platných předpisů v době provádění činností. Pro výkon výše uvedených činností je zákonem stanovena základní sazba daně z přidané hodnoty.

Výše uvedená cena v sobě zahrnuje veškeré režijní náklady příkazníka (náhradu jízd, telefon apod.)

7. 2. 
Způsob fakturace dohodly smluvní strany následovně:
7. 2. 1. Příkazník nepožaduje poskytnutí zálohy.

7. 2. 2.  Po zahájení činnosti bude příkazník měsíčně vystavovat průběžné faktury za plnění činnosti ve výši 33.000,- Kč bez DPH a to až do předání stavby, kolaudaci stavby a odstranění všech vad a nedodělků.
7. 2. 3. Jednotlivé faktury budou mít lhůtu splatnosti 14 dní od data doručení příkazci.
7. 3.
Pro případ prodlení příkazce s úhradou faktury, dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.
7. 4. 
Dojde-li ke zrušení nebo odstoupení od smlouvy na straně příkazce, bude příkazník činnosti rozpracované ke dni zrušení smlouvy fakturovat dle vzájemně sjednaného rozsahu prací ke dni zrušení této smlouvy a účelně vynaložené náklady.
8. Mlčenlivost

8. 1.
Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, se kterými se při výkonu své činnosti pro příkazce setká. Tyto povinnosti trvají i po skončení smlouvy. 

9. Všeobecná ujednání

9.1 Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

9. 2. 
Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku tehdy, když se po uzavření závazku změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní nové požadavky na příkazníka.
9. 3. 
Pokud bude zajišťování výkonu koordinátora BOZP vyžadovat jednání jménem příkazce, je příkazce povinen vystavit příkazníkovi včas plnou moc.

9. 4. Pokud příkazník zanedbá povinnosti vyplývající z této smlouvy a toto zanedbání má za následek posunutí termínu dokončení stavby, hrubé porušení technologie výstavby, či navýšení ceny díla, opravňuje tato skutečnost příkazce k vypovězení této smlouvy.

9. 5. Pokud činností příkazníka vznikne příkazci škoda, zavazuje se příkazník uhradit příkazci prokazatelně vzniklé náklady na uhrazení této škody.

9. 5.
Příkazník prohlašuje, že je na výkon svých činností pojištěn a to do výše 1.000.000 Kč. Platnost pojištění doloží příkazci kopií pojistné smlouvy.

9. 6.
Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9. 7.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.

9. 8.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

P ř í k a z c e                                                        P ř í k a z n í k
.......................................................                        ........................................................

Ing. Mojmír Severin 




Ing. Miloš Znoj

předseda představenstva



Jednatel

České Budějovice dne 


          České Budějovice dne
