SMLOUVA O DÍLO

- uzavřená dle Občanského zákoníku,§ 2586 zákon č.89/2012 Sb.

Linea podlahy, s.r.o.

Kamýcká 440 / 7 , Litoměřice

IČ : 28702611   DIČ : CZ 28702611

Zastoupená p. Pavlem Dvořákem 603 261 643 - jednatel

( dále jen  " dodavatel " )   na straně jedné

Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace

Masarykova 30

Litoměřice

IČ : 72744081

Zastoupená Mgr. Bc. Monikou Mejtovou – ředitelka

( dále jen " odběratel " )    na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo :

článek I.

- Předmět smlouvy.

Předmětem této smlouvy je montáž plotu kolem dětského hřiště dle cenové nabídky která je nedílnou součástí této smlouvy.

Kromě  vlastního provedení je předmětem díla i veškerý materiál, z něhož se dílo skládá.

Místo montáže : MŠ Eliášova – plot kolem dětského hřiště

článek II

Doba plnění.

Dodavatel se zavazuje provést dílo na základě dohody v termínu od 11. 09. 2020 do 25. 09. 2020.

V tomto období se odběratel zavazuje k zajištění vhodných podmínek pro montáž – zpřístupnění budovy, el. proudu, vody.

Dodavatel neodpovídá za nedodržení termínů v případě:

- překážek na straně odběratele, které odběratel neodstraní na žádost dodavatele v požadovaném termínu.

- nepříznivých povětrnostních vlivů nebo vyšší moci,

- že odběratel nebo jiná jím oprávněná osoba nepřevezme dílo v dohodnutém termínu nebo nebude možné s ním tento termín dohodnout.

článek III.

Platnost cen.

Smluvní strany se dohodly na ceně ve výši 195 730 Kč bez DPH 21 %,  včetně DPH 21 % 236 833 Kč jako pevné a neměnné.

Částka se určuje jako nejvýše možná, nepřekročitelná.

.

článek IV.

Platební podmínky.

Na dílo nebude poskytnuta záloha. Po převzetí díla bez vad odběratelem provede dodavatel závěrečné vyúčtování formou konečné faktury. Splatnost faktury se stanovuje nejpozději do 14 dnů od vystavení faktury po písemném převzetí díla bez vad a nedodělků.

článek V.

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

V případě prodlení dodavatele s provedením Díla podle této smlouvy má odběratel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny plnění za každý den prodlení.

V případě prodlení odběratele s placením ceny za provedení Díla má dodavatel právo požadovat úroky z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den plnění.

Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklé škody.

článek VI.

Odstoupení od smlouvy.

Při nedodržení některého z bodů této smlouvy má odběratel i dodavatel možnost odstoupit od smlouvy, pokud bude mít písemnou formu a bude druhé straně doručena emailem, nebo dopisem.

Smlouvu lze zrušit, měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, za odsouhlasení obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

článek VII.

Záruční podmínky.

Na práci se vztahuje záruka v délce 36 –ti  měsíců od předání odběrateli.

Celé dílo včetně plotových planěk je vyrobeno jako bezúdržbové.

V Litoměřicích dne: 10.09.2020

..........................................................      ……….………………………………………...

Dodavatel - Pavel Dvořák – jednatel    Odběratel : Mgr. Bc. Monika Mejtová - ředitelka