|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objednatel | IČO: | 00074276 | DIČ: | CZ00074276 |
|  |  |  | Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje |
|  | nám. Krále Jiřího z Poděbrad |  |
|  | 350 02 Cheb |  | Dodavatel | IČO: | 26324105 | DIČ: | CZ26324105 |
|  |  |  | **ZIP o.p.s.** |
|  | *Bankovní spojení* | KB Cheb |  |  |
|  | *Číslo účtu* | **43-6259620257/0100** |  |  | **Tomanova 3-5** |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **301 00 Plzeň** |
|  |  |  |
|  |
| **Objednáváme:** |  |
| u Vás technické zajištění archeologického výzkumu na stavbě: "Revitalizace sídliště Příbramská, Mikulášská, Aš |
| - 2. etapa" v k. ú. Aše. |
| místo: |
| Město Aš, ppč. 17/1 v k. ú. Aše |
| druh a rozsah požadovaných činnosti:, |
| výkopové a dokumentační práce archeologického souvrství i fragmentů architektury |
| 2x archeologický dělník na 10 dní |
| 1x dokumentátor na 10 dní |
| předpokládaná výměra: |
| max. možný rozsah exkavovaných souvrství je 40m? |
| zahájení a předpokládaný termín dokončení: |
| zahájení 10. 9. 2020 |
| dokončení 23. 9. 2020 |
| harmonogram: |
| 1. - 5. den: výkopové práce, které jsou průběžně fotograficky dokumentovány, vybírání a třídění nálezů, |
| označení stratigrafických situací |
| 6. - 10. den: případná preparace a dokopání situací, kompletní dokumentace nalezených situací (fotografická, |
| kresebná, měřičská) |
| 11. den: zakázku lze fakturovat po předání díla objednavateli, digitální i fyzická podoba dle povahy |
| předávaného materiálu |
| Cena: 41 817,60 Kč včetně DPH |
| Žadatel: |
| Anonymizováno |
| Příkazce operace: |
| Ing. Martina Kulová |
| Správce rozpočtu: |
| Anonymizováno |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | V Chebu |
|  | Dne : | 09.09.2020 |
|  | Vyřizuje : | Anonymizováno |
|  | Telefon : | Anonymizováno |
|  | E-mail: | Anonymizováno |
|  | ***Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu*** |

|  |
| --- |
|  |