Kalkulace nákladů

Likvidace a vybudování 10 ks nových masivních drátěných oplůtků pro ochranu odrostlých výsadeb JD proti zvěři. Jedná se o oplůtek se čtvercovým půdorysem 130x130 cm, výška 180 cm, materiál ze smrku. Nefunkční pletivo bude z lokality odvezeno.

Konstrukce: sloupky tl. na čepu min. 12 cm, 4 x 230 cm; ráhna půlená kulatina tl. na čepu min. 5 cm, 8 x 130 cm; vzpěry půlená kulatina tl. na čepu min. 5 cm, 8 x 100 cm, pletivo 150 (svařované sítě).

Lokalizace: PR Jelení bučina, JPRL: 606B17/4/2 na LHC Karlovice ve Slezsku (LS Janovice), parcelní č. 724/16 v k. ú. Železná pod Pradědem.

Likvidace staré individuální ochrany (10 ks x 56,-Kč*)………………………...…..……..……..……….560,-Kč

*jedná se o likvidaci individuálních ochranu o čtvercovém půdorysu 130x130 (obdobnou, jaká bude opětovně vybudována)

Pletivo (svařované sítě) 150 cm, délka 5,70 m x 70,-Kč/m …..................................................................... 399,-Kč

Materiál (dřevo, hřebíky, drát)…...................................................................................................................770,-Kč

Cena za indiv. ochranu (10 x 1.169,-Kč)………...…………………………………..……………….…11.690,-Kč

Nemechanizované ruční práce (donáška materiálu) (2 h x 220,-Kč)……………………………………….440,-Kč

Instalace v terénu………………………………………………………………………………..……….2.500,-Kč

Práce s JMP (5 hod x 300,-Kč/hod)…………………………………………………..………..……..….1.500,-Kč

Cena celkem……………………………………………………………………..……………..……….16.690,-Kč

__________________________________________________________________________________________

Oprava 5 stávajících oplocenek, výměna celkem 3 sloupků, 5 ráhen a 7 m pletiva (výška 200 cm) (PR Jelení bučina); dále výměna 2 zlomených ráhen (PR Skalní potok); každé pole bude na nové ráhno opětovně vyvázáno ve dvou místech vázacím drátem (ZN 1,4 mm).

Lokalizace: PR Jelení bučina, JPRL: 606B17/4/2 na LHC Karlovice ve Slezsku (LS Janovice), parcelní č. 724/16 v k. ú. Železná pod Pradědem; PR Skalní potok, JPRL 818B14/1 na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 559/6, k. ú. Železná pod Pradědem.

Nemechanizované ruční práce včetně donášky materiálu, 6 hod. x 220,-Kč/hod………..…………..….1.320,-Kč

Práce s JMP (1 hod x 300,-Kč/hod)…………………………………………………..………..………..….300,-Kč

Materiál (dřevo, pletivo, vázací drát) ……………………………………………………………….…....1.700,-Kč

Cena celkem…………………………………………………………………………………...…..…..…3.320,-Kč

__________________________________________________________________________________________

Vybudování 1 nové drátěné „horské“ oplocenky (220/3,5) o celkové délce 0,350 km za účelem ochrany přirozené obnovy JR, BR, BK.

Jedná se o oplocenku s výškou 220 cm, pletivo bude upevněno hřebíky na kůlech, které budou zapuštěny do země do hloubky min. 50 cm, spodní části kůlů budou opálené nebo impregnované gumoasfaltovým nátěrem.

Použité dřevo SM, nosné kůly min. tl. 12 cm, vzpěry min. tl. 10 cm (vše tl. čepu).

Pletivo 200 cm – počet vodorovných drátů 25, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové dráty s průměrem 2,5 mm, vnitřní dráty s průměrem 2 mm.

Délka jednoho pole max. 3,5 m, rohové kůly zavětrovány vzpěrou ze dvou stran, ostatní kůly budou zavětrovány 1 vzpěrou, každá vzpěra bude upevněna min. ve 2/3 výšky kůlu pod úhlem min. 45°, 20 cm nad horním okrajem pletiva bude místo ráhna natažen nosný drát (tl. 3 mm), přibitý shora na kůlech, pletivo bude spojené vázacím drátem 2,5 mm s nosným drátem min. ve dvou místech v rámci jednoho pole. Dolní okraj pletiva přichycen dřevěným kolíkem k zemi proti zvednutí zvěří. Budu vybudovány 2 přelezy.

Lokalizace: 2. zóna CHKOJ, JPRL 605A11, LHC Karlovice ve Slezsku (LS Janovice), parcelní č. 742/1, k. ú. Ludvíkov pod Pradědem.

Cena za bm………………………..………..………………………..…………………..……………….…180,-Kč

Cena za bm………………………..………..………………………..…………………..……………….…234,-Kč

*cena byla navýšena celkem o 30 % (kamenité podloží 10 %, vysoká svažitost 20 %)

Celková cena (234,-Kč x 0,350 km)……………………………………………....….............................81.900,-Kč

__________________________________________________________________________________________

Ožínání ruční celoplošně na ploše 0,125 ha (2 stávající oplocenky) za účelem uvolňování výsadeb JD a přirozené obnovy JL, KL, BK, OL, JR.

Lokalizace: PR Skalní potok, JPRL 712A02, 712B02 na LHC BOO Vrbno pod Pradědem, parcelní č. 570/20, k. ú. Železná pod Pradědem.

Ožin celoplošný/ha……………………………………………….…………………………………..…12.000,-Kč

Ožin na ploše 0,125 ha (0,125 ha x 12.000,-Kč)……………………………………..…………………..1.500,-Kč

__________________________________________________________________________________________

doprava – terénní automobil (18,-Kč x 150 km)…………………………...……………………………..2.700,-Kč

doprava – traktor (20,-Kč x 60 km)…..…………………………………………………………………..1.200,-Kč

důvodem částečné úhrady nákladů na dopravu je odlehlost jednotlivých lokalit a nutnost transportu materiálu s ohledem na probíhající kůrovcovou kalamitu (dřevo požadovaných dimenzí) ze vzdálenějších lokalit

___________________________________________________________________________

Cena celkem bez DPH…..………………..……………..…..……...107.310,-Kč

Cena celkem vč. DPH 21 %....………..…………….…..………129.845,10,-Kč

V Ludvíkově dne 31. 8. 2020

Martin Gřunděl

Ludvíkov 10

793 26 Ludvíkov

IČ: 03183157

Jsem plátcem DPH