Smlouva o dílo

uzavřena v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Smluvní strany

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc

se sídlem 77900 Olomouc, 17. listopadu 995/49

zastoupena Mgr. Karlem Neumannem, ředitelem

ve věcech technických oprávněn jednat: Pavel Matoušek

číslo účtu:

datová schránka:

tel: 602 187 345

email: neumann.karel@spssol.cz

(dále jen „Objednatel“)

Petr Vítek

se sídlem 77900 Olomouc - Neředín, Politických vězňů 567/9

IČ: 66909325, DIČ: CZ66909325

číslo účtu: 670100-2201528337/6210

datová schránka:

tel: 608 721 339

email: petr.vitek@spestav.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele za cenu podle čl. 3 této smlouvy a za všech dalších podmínek ve smlouvě, na základě pokynů a požadavků objednatele a dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy (dále také jako „projektová dokumentace“), na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele dílo představující stavbu zdi na adrese 17. listopadu 995/49, Olomouc (dále jen jako „Dílo“).

Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci od objednatele obdržel před podpisem této smlouvy a že se s ní podrobně seznámil. Jako odborný zhotovitel dále prohlašuje, že neshledal nic, co by mu bránilo v řádné realizaci díla podle této smlouvy a nemá námitky k provedení díla dle projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje dílo provést s odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými technickými, normami ČSN, ČSN EN a právními normami, projektovou dokumentací, stavebním povolením či souhlasem s ohlášením stavby a pokyny objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení veškerých prací a dodávek má potřebná oprávnění a provádění i řízení prací zajistí osobami odborně způsobilými.

Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě úplného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, jako cena pevná a maximálně přípustná a činí částku ve výši 309.846,50 Kč (slovy: třistadevěttisícosmsetčtyřicetšest korun českých padesát haléřů) bez DPH (dále jen „Cena díla“); tzn. 374.913,60 Kč vč. DPH ve výši 21 % podle platných právních předpisů.

Cena díla je splatná následovně:

Záloha na Cenu díla ve výši 154.923,25 Kč bez DPH, tzn. 187.457,13 vč. DPH je splatná ve lhůtě 7 dní ode dne zahájení provádění díla dle bodu 4.3 této smlouvy; záloha na Cenu díla bude zaúčtována na Cenu díla ke dni podpisu protokolu o předání Díla oběma smluvnímu stranami, z něhož bude vyplývat, že Dílo bylo dokončeno řádně a předáno objednateli bez vad a nedodělků

Částka ve výši 154.923,25 Kč bez DPH, tzn. 187.457,13 vč. DPH je splatná ve lhůtě 14 dní ode dne podpisu protokolu o předání díla oběma smluvnímu stranami, z něhož bude vyplývat, že Dílo bylo dokončeno řádně a předáno objednateli bez vad a nedodělků.

Cena díla je stanovena jako konečná, pevná a zahrnuje veškeré práce a dodávky dle předaných podkladů (zejména projektové dokumentace), pracovní nástroje (vč. nákladů na nářadí, osobních ochranných pracovních pomůcek, pracovních oděvů), náklady na zákonné daňové odvody, na sociální odvody a zdravotní pojištění zaměstnanců zhotovitele, a je platná po celou dobu provádění díla.

Cena díla může být změněna pouze písemným dodatkem ke Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (tzv. vícepráce) je zhotovitel o této skutečnosti povinen neprodleně prokazatelně informovat objednatele prostřednictvím osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Dále tuto skutečnost zhotovitel musí objednateli oznámit emailem či písemně na adresu sídla objednatele. V případě, že vícepráce požaduje provést objednatel, je povinen tuto skutečnost oznámit zhotoviteli zápisem ve stavebním deníku. Nárok na zaplacení víceprací vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

Cena díla zahrnuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby provedení díla.

Zhotovitel je povinen vystavit řádný daňový doklad – fakturu. V případě, že faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Vrátí-li objednatel zhotoviteli zpět vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury objednateli.

Místo a čas plnění

Místem plnění je Olomouc, 17.listopadu 995/49; pozemek p. č. – 95/6 zaps. na LV č. 292, pro k.ú. Olomouc - město.

Převzetí staveniště: 5.9.2020

Zahájení provádění díla: 5. 9. 2020

Předání díla: 30. 11. 2020

Odpovědnost za škodu

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi vlastními pracovníky a subdodavateli zúčastněnými na provádění díla po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Zhotovitel stejně tak odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, zdraví či právech tzn. že v případě jakéhokoliv poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Zhotovitel současně nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.), zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, ostatní provizorní konstrukce a objekty.

Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen se řídit a dodržovat pokyny objednatele ve všech záležitostech týkajících se díla. Zhotovitel se zavazuje přijímat pokyny k provádění díla pouze od objednatele.

Zhotovitel je povinen dílo provést osobně. S předchozím písemným souhlasem objednatele je zhotovitel oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu nebo třetí osoby. V těchto případech vždy odpovídá zhotovitel, jako by dílo nebo jeho část prováděl sám.

Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací nebo části díla, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryta. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.

Zjistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnou další postup.

Zhotovitel je povinen bez odklad upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla až do jeho předání bez vad a nedodělků dodržování veškerých platných předpisů bezpečnosti práce a zdraví osob. Zhotovitel je při činnosti svých pracovníků povinen zajistit na staveništi vlastní dozor a kontrolu bezpečnosti práce a zdraví osob. Pracovníci zhotovitele mají povinnost dodržovat příslušné předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimální požadavcích na BOZP na staveništích a nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vše v platném znění.  Zhotovitel je dále povinen dodržovat na pracovišti veškeré hygienické, požární, ekologické a další předpisy související s jeho činností.

Za situace, že pracovníky mezi zhotovitele jsou také cizinci, je zhotovitel povinen zajistit, a podpisem této smlouvy objednateli výslovně garantuje, že tito zaměstnanci splňují veškeré předpoklady vyžadované právními předpisy a budou disponovat veškerými nezbytnými povoleními (např. povolením k pobytu, povolení k zaměstnání) nezbytnými k jejich zaměstnání v České republice.

Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda dílo je prováděno za podmínek uvedených v této smlouvě. Strany se dohodly, že kontrolní oprávnění bude objednatel vykonávat zejména v rámci kontrolních dnů. Kontrolní dny se budou minimálně 1x týdně. Kontrolní dny budou svolávány zhotovitelem. O provedeném kontrolním dnu bude pořizován zápis, který bude podepsán zúčastněnými osobami. Při kontrolních dnech bude zejména kontrolováno řádné provádění díla, výše prostavěných nákladů, dodržování jakosti provedených prací, ČSN, obecně závazných právních předpisů, technických norem, technických předpisů apod.

Předání a převzetí Díla

Zhotovitel je povinen dílo řádně dokončit a předat objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla objednatel a zhotovitel sepíší předávací protokol, v němž objednatel prohlásí, zda dílo přijímá či nepřijímá bez výhrad či s výhradami.

Termín předání a převzetí díla si smluvní strany dohodnou 2 dny předem.

Při přejímací řízení zhotovitel rovněž předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách a doklady o nezávadné likvidaci odpadů.

Staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v bodu 4.2 této smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.

Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek a čistotu. Zhotovitel je dále povinen sám a na svůj náklad zajistit v soulad s právními předpisy bezpečné uložení materiálů a odpadů, jakož i nezávadnou likvidaci všech druhů odpadů vzniklý při provádění díla.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků a subdodavatelů v prostoru staveniště, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních a dalších předpisů a za vybavení osob ochrannými pomůckami a prostředky hašení požáru, pokud to povaha prováděných činností vyžaduje.

Zhotovitel je povinen vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků.

Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN a této smlouvy a dílo bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá smlouvě, projektové dokumentaci, příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k předmětnému dílu.

Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit vady a nedodělky díla, které budou zjištěny při protokolárním předání díla; body 10.6 až 10.12 této smlouvy se užijí přiměřeně.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vady a nedodělky díla, jenž mělo dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele, kdykoliv v průběhu trvání záruční doby dle bodu 10.5 této Smlouvy.

Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo provedené dle této Smlouvy záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly zjištěny a které byly v této lhůtě uplatněny u zhotovitele.

V průběhu záruční doby má objednatel zejména:

- právo na bezplatné odstranění vady díla nebo

- právo na přiměřenou slevu z ceny díla v ceně odstranění vady.

Právo volby uvedených nároků má objednatel. Zvolené právo však musí objednatel uvést v reklamaci dle bodu 10.7 této Smlouvy. Pokud objednatel v reklamaci volbu práva nezvolí, platí, že požaduje bezplatné odstranění vady (nedodělku).

Objednatel případné vady zjištěné v průběhu záruční lhůty písemně oznámí zhotoviteli po jejich zjištění (dále také jako „reklamace“). V reklamaci objednatel popíše vadu nebo uvede, jakým způsobem se projevuje, dále uvede požadavky na způsob a termín jejího odstranění nebo informaci, že uplatňuje právo na přeměřenou slevu z ceny díla v ceně odstranění vady a výši požadované slevy.

Pokud objednatel bude uplatňovat své nároky z vad díla odstraněním vady (nedodělku) díla, zhotovitel odstraní takové vady na vlastní náklady v následujících lhůtách:

každá vada díla bránící nebo omezující řádné užívání díla bude řádně odstraněna zhotovitelem na vlastní náklady do 5 dnů po doručení písemného oznámení objednatele zhotoviteli; a

každá vada díla nebránící ani neomezující řádné užívání díla bude řádně odstraněna zhotovitelem na vlastní náklady do 10 dnů po doručení písemného oznámení objednatele zhotoviteli, ledaže by objednatelem byla písemně odsouhlasena delší lhůta.

Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady díla, zhotovitel je povinen vadu odstranit ve lhůtách uvedených v 10.8 této smlouvy, i když ji neuznává.

Jestliže zhotovitel reklamovanou vadu neodstraní ve lhůtě podle 10.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn, avšak nikoli povinen, nechat takovou vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.

Objednatel nejpozději do jednoho (1) týdne po odstranění vady písemně potvrdí zhotoviteli, že vada byla odstraněna v plném rozsahu zhotovitelem nebo objednatelem na náklady zhotovitele (v případě odstranění vady podle 10.9 této smlouvy). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo odstranění nebo oprava vady v záruční době.

V případě, že objednatel v reklamaci uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny díla dle bodu 10.6 písm. b) této smlouvy, má objednatel nárok na slevu v rozsahu ceny odstranění vady díla, jenž je v místě a čase obvyklá. Sleva z ceny díla je splatná ve lhůtě 15 dní od doručení reklamace zhotoviteli.

O průběhu každého reklamačního řízení zhotovitel povede průběžně zápis, v jehož závěru bude zapsáno, jakým způsobem byla vada odstraněna nebo jestli bylo poskytnuto jiné (peněžité) plnění.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruky, přičemž pokud objednatel prokazatelně doloží, že reklamace byla zhotoviteli odeslána nejpozději posledním dnem záruky, pak se má reklamace za včas uplatněnou.

Důvěrnost

Zhotovitel bude zacházet s veškerými informacemi v této smlouvě a všech souvisejících dokumentech poskytnutých objednatelem jako s důvěrnými a nezveřejní jakékoliv takové důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu objednatele třetí osobě. Stejná povinnost k zachování důvěrnosti se vztahuje na materiály, postupy, metody, výrobky, technické požadavky, mechanismy a plány užité/aplikované v souvislosti s dílem podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen zachovávat důvěrnost i po splnění této smlouvy nebo v případě jiného zániku této smlouvy a zavazuje se, že zajistí, aby uvedená důvěrnost byla zachovávána rovněž veškerými subdodavateli.

Smluvní pokuty

Bude-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště dle bodu 4.2 nebo se zahájením prací dle bodu 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to od prvního dne prodlení.

Bude-li zhotovitel v prodlení s konečným předáním díla prostého vad či nedodělků v termínu dle bodu 5.4 této smlouvy, a tuto povinnost nesplní ani ve lhůtě pěti (5) dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý započatý den prodlení zhotovitele, a to od prvního dne prodlení.

Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště v termínu dle bodu 8.4 této smlouvy, a tento stav nenapraví ani ve lhůtě pěti (5) dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorun korun českých) za každý započatý den prodlení se splnění povinnosti zhotovitele, a to od prvního dne prodlení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle bodu 6.7, 6.8., 6.9. či 8.3 je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč ze každé jednotlivé porušení této povinnosti.

Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny díla delším než 15 dní, a to i přes písemné upozornění zhotovitele, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky denně, a to od prvního dne prodlení.

Není-li výslovně sjednáno jinak, pro smluvní pokuty podle této smlouvy platí následující ujednání: Nárok na smluvní pokutu vzniká v plné výši bez ohledu na vznik škody vzniklé porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou a na výši škody. Stejně tak nárok požadovat náhradu škody vzniklé porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou vzniká v plné výši bez ohledu na sjednanou smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná do 10 dní od doručení výzvy oprávněného účastníka. Jednotlivé nároky na smluvní pokutu jsou samostatné a vzájemně se nevylučují.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy; není-li to touto smlouvou vyloučeno,

pokud kvalita prováděného díla nebude odpovídat podmínkám dohodnutým v této smlouvě,

nedodržování technických předpisů a technických norem, či právních předpisů při provádění díla ze strany zhotovitele;

v případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla po dobu delší než 1 měsíc;

pokud je zhotovitel v úpadku nebo vůči němu byl podán insolvenční návrh, který nebyl příslušným soudem v zákonné lhůtě odmítnut, nebo nastane jiná podobná událost;

Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit:

v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy; není-li to touto smlouvou vyloučeno,

v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou ceny díla nebo její části dle čl. 3 této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) dnů;

pokud je objednatel v úpadku nebo vůči němu byl podán insolvenční návrh, který nebyl příslušným soudem pravomocně odmítnut.

Pokud některé straně vznikne podle této smlouvy nebo podle platných právních předpisů právo odstoupit od této smlouvy, je nejdříve povinna písemně oznámit druhé straně úmysl od této smlouvy odstoupit. Oznámení o úmyslu odstoupit musí identifikovat porušení Smlouvy s odkazem na přesné znění příslušného ustanovení smlouvy (nebo platných právních předpisů) s výslovným uvedením úmyslu strany odstoupit od této smlouvy, pokud nedojde k nápravě porušovaného závazku ve lhůtě do deseti (10) dnů ode dne doručení oznámení o úmyslu odstoupit. Bez splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je odstoupení od této smlouvy neplatné.

Účinky odstoupení od smlouvy nastanou dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením se závazky obou stran z této smlouvy zrušují od počátku. Bylo-li na základě této smlouvy již plněno, lze odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. To ovšem neplatí, pokud částečné plnění zhotovitele nemá pro objednatele význam; pak má objednatel právo od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce na díle do pěti (5) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi zápisu o předání a převzetí díla, zejména v něm bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotoviteli náleží část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení díla.

V případě ukončení smluvního vztahu podle této smlouvy odstoupením je objednatel povinen uhradit zhotoviteli hodnotu řádně a účelně provedeného díla zhotovitelem do dne účinnosti odstoupení. Odstoupením od smlouvy či jiným ukončením smluvního vztahu podle této smlouvy nezanikají práva objednatele spojená se zárukou za jakost, s vadami díla a práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroků z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti.

Závěrečná ujednání

Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.

Zhotovitel není oprávněn postoupit nebo převést jakékoli své právo nebo povinnost vyplývající z této smlouvy, ani tuto smlouvu jako celek, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Objednatel je po předchozím písemném oznámení zhotoviteli oprávněn postoupit jakékoli právo nebo všechna svá práva (včetně práv vyplývajících z nároků na odstranění vad nebo nedodělků nebo z nároků ze záruk za jakost) a přenést jakoukoli povinnost nebo všechny své povinnosti z této smlouvy, nebo tuto smlouvu jako celek, na jakoukoli třetí osobu.

Smluvní strany se vzájemně zavazují, že si do úplného splnění veškerých vzájemných práv a povinností podle této smlouvy budou bezodkladně prokazatelně oznamovat změnu všech podstatných údajů týkajících se jejich osob, zejména změnu svých sídel, doručovací adresy, telefonních čísel, e-mailových adres a bankovních účtů figurujících v jejich smluvních vztazích.

Strany budou spolupracovat tak, aby bylo dílo dokončeno včas a v nejlepší kvalitě. Za tímto účelem se budou strany bez prodlení vzájemně informovat o všech okolnostech, které by bránily nebo mohly ohrozit řádné plnění této smlouvy.

Tato smlouva a její platnost se budou řídit právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2628 občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě této Smlouvy.

Tato smlouva je uzavírána ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. Změna této smlouvy v jiné než písemné formě je tímto vyloučena.

Všechny následující přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy:

- Příloha 1:	Projektová dokumentace;

- Příloha 2:	Rozpočet;

Účastníci prohlašují, že tuto dohodu uzavřeli vážně, s vědomím jejích právních následků, podle své pravé a svobodné vůle, aniž by jednali z donucení nebo v tísni, smlouvu si pečlivě přečetli, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne ....................

| ………………………………………… Střední průmyslová škola Strojnická Olomouc zast. Mgr. Karlem Neumannem, ředitelem | ……………………………………………… Petr Vítek |
| --- | --- |