SMLOUVA O DÍLO

uzavřena mezi následujícími smluvními stranami

1. 	Statutární město Karlovy Vary

Sídlo Moskevská 2035/21

IČ 002 54 657

DIČCZ00254657

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 40037-0800424389/0800

zastoupené Ing. Jaroslavem Cíchou, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Karlovy Vary na základě pověření ze dne 5. května 2020

(dále jen „objednatel“)

a

2. 	Obchodní společnost:		SAPEKOR s.r.o.

Sídlo:		 		Český Těšín, Lípová 1128, PSČ 737 01

IČ:				018 74 241

DIČ: 				CZ01874241

Bankovní spojení: 		KB, a.s

číslo účtu 	           		107–8612860227/0100

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě 
(oddíl C, vložka 56813)

zastoupena jednatelkou Hanou Weissovou

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby zastupující smluvní strany prohlašují, že zejména podle stanov, společenské smlouvy, vnitřního předpisu, zmocnění či jiného oprávnění jsou oprávněny tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní odpovědnost a riziko dílo, a to „Dodávku a instalaci sestavy prvků pro dětské hřiště ve Volnočasovém areálu Rolava včetně dopadových ploch z písku na p.p.č. 657/53 v k. ú. Rybáře v Karlových Varech“ a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla, to vše za podmínek této smlouvy.

- Místo uvedené v odst. 1 je zároveň místem předání a převzetí díla.

- Předmět díla je dále specifikován v položkovém rozpočtu ze dne 18. 03. 2020, koordinačním situačním výkresu a technických listech herních prvků, které jsou přílohou této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že dílo na základě specifikace uvedené v odst. 1 tohoto článku je dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je při realizaci díla podle této smlouvy třeba dodržet.

II.

Zhotovení díla

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo pro instalaci díla v termínu do 21. září 2020.

- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 30. října 2020.

- Zhotovitel. je oprávněn, v případě přesunutí termínu předání místa pro instalaci ze strany objednatele, přesunout termín dokončení díla minimálně o adekvátní počet dnů, o které bylo zahájení montážních prací na předmětném díle přesunuto oproti dohodnutému termínu jejich zahájení v této smlouvě uvedenému.

- Objednatel bere na vědomí, že lhůta pro provedení díla se prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel není schopen dílo provádět, a to v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek, zejména v důsledku deště a mrazu. Zhotovitel je při existenci nepříznivých povětrnostních podmínek, v důsledku kterých není schopen dílo provádět, povinen informovat písemnou formou objednatele. Tímto odstavcem není dotčen čl. VIII. této smlouvy.

- Zhotovitel umožní práce na staveništi bez finančních nebo jiných nároků v době provádění díla i dodavatelům, se kterými nebude ve smluvním vztahu, případně umožní práce na staveništi i dodavatelům, kterých se provádění díla dotýká nebo v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvoří takové podmínky, aby všechny práce, které je žádoucí a účelné přitom provést, byly realizovány a dokončeny v řádných termínech.

- Předání díla se uskutečňuje na pozemku uvedeném v čl. 1 této smlouvy. O předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude sepsán předávací protokol, který bude opatřen podpisy zástupců obou smluvních stran.

- Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady, vč. vad, které nebrání užívání díla.

- Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen dostavit se k předání díla nejpozději ve lhůtě dvou dnů ode dne, kdy mu bude zhotovitelem oznámeno, že dílo je připraveno k předání.

- Pokud objednatel bezdůvodně odmítne převzít provedené dílo a odmítne podepsat protokol o převzetí díla, převzetím díla se rozumí předložení protokolu o převzetí díla k podpisu objednateli.

- Smluvní strany se dohodly, že doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání díla (včetně technické dokumentace vztahující se k dílu) budou zhotovitelem zaslány objednateli elektronickou formou (emailovou)  při převzetí díla objednatelem.

III.

Cena a platební podmínky

- Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami stanovena dohodou na částku 1 007 719,51 Kč. Cena je uvedena bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

- Stanovená cena je konečná.

- Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla je splatná do 21 dnů od data předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vyúčtuje objednateli provedení díla. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli.

- Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude objednatelem hrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.

- Termín splatnosti je dodržen, pokud je nejpozději v den splatnosti cena za dílo připsána na bankovní účet zhotovitele.

- Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

- V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit

- Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude zhotoviteli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

IV.

Povinnosti objednatele

- Objednatel je povinen provést demontáž stávajících herních prvků, prvků městského mobiliáře a betonových základových konstrukcí, základů a ploch na ploše určené pro stavbu dětského hřiště dle koordinačního situačního výkresu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

- Do doby, kdy nebude demontáž řádně v souladu s odst. 1 tohoto článku provedena, zhotovitel není povinen započít s prováděním díla, a o dobu, po kterou nebude demontáž řádně provedena, se prodlužuje doba pro provedení díla. Objednatel bere na vědomí, že pokud nebude demontáž řádně provedena k provedení díla, zhotovitel není povinen započít s prováděním díla.

V.

Další smluvní podmínky

- Stavební povolení a závěrečná kolaudace není předmětem plnění této smlouvy.

- Objednatel prohlašuje, že v místě staveniště nevedou inženýrské sítě. V případě že ano, budou tyto odběratelem řádně označeny v terénu před předáním staveniště dodavateli. Pokud dojde při instalaci k poškození neoznačených sítí, nezodpovídá za způsobené škody dodavatel.

- Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele.

- Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v této Smlouvě, včetně jejích příloh, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným technickým - dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám.  Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odbornou úroveň realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.

- Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- Instalaci herních prvků a prací s tím souvisejících dodavatel provede, pokud není dohodnuto jinak, pouze při teplotě vzduchu nad 5 st. C a pokud není země promrzlá a je bez souvislé pokrývky sněhem.

- Zhotovitel si vymezuje nárok na přerušení montážní činnosti v situacích zaviněných vyšší mocí. Totéž se vztahuje na zásadní nepřízeň počasí (např. déšť trvající po celý den, silně rozbahněný terén, vysoká vrstva sněhu, aj.). Pokud je nepřízeň počasí dlouhodobější může být adekvátně posunut termín dokončení a předání díla. Kromě zásahu z vyšší moci, dodavatel po pominutí nepříznivých okolností dílo dokončí.

- Dodavatel se zavazuje dodržet při výrobě a montáži díla veškeré příslušné technické normy a právní předpisy platné pro výstavbu dětských herních prvků.

- Objednatel se zavazuje od dodavatele bezvadné dílo bez vad a nedodělků převzít a řídit se POKYNY pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy dětského hřiště a jeho zařízení, které od dodavatele obdrží při předání díla.

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:

a

ho

mlouvy odstoupit v případě,slava Cíchy: žitosti, které jsou dle zákona  společností za rok 2019. Jedná se o přípravu rozsah) zhotovitel se dostane do prodlení s předáním díla, které bude delší než 20 kalendářních dnů,

b) bude pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

VI.

Odpovědnost za vady, záruka

- Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku bezodkladně po předání díla objednateli.

- Pokud při této prohlídce objednatel zjistí zjevné vady, je povinen je bezodkladně, nejpozději do sedmi dnů, oznámit písemně, doporučeným dopisem, zhotoviteli. Toto oznámení musí obsahovat popis vady či způsob jakým se vada projevuje.

- Oznámení o vadách je zhotovitel povinen prošetřit, a pokud dojde k závěru, že dílo má vady, vadu odstraní opravou díla ve lhůtě do 15 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti.  Záruční doba počíná běžet dnem předání díla a trvá 10 let na nerezové konstrukce a díly a 2 roky na lanové a plastové díly. Záruční podmínky jsou přílohou této smlouvy.

VII.

Nebezpečí škody na díle a přechod vlastnického práva

- Objednatel nese nebezpečí škody na prováděném díle až okamžikem protokolárního převzetí díla.

- Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem uhrazení celé ceny díla.

VIII.

Úrok z prodlení a smluvní pokuta

##### Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. II. odst. 2  této smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedení díla, a to za každý den prodlení.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení jakýchkoliv povinností stanovených dle této smlouvy, zejména povinností uvedených v článku VI. odst. 3. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť a to i opakovaně.

##### Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

IX.

Závěrečná ujednání

- Kromě osob podepisujících tuto smlouvu jsou za každou smluvní stranu v otázkách týkajících se této smlouvy dále oprávněni jednat:

- za zhotovitele

a) Marek Krutak, obchodní zástupce

nebo

b) Václav Baran, technolog

- za objednatele

a) Mgr. Milan Zamazal, vedoucí technického oddělení,

nebo

b) Josef Kahoun, technik

- Otázky touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel za plné součinnosti zhotovitele.

- Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

- Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

- Smluvní strany se zavazují řešit veškeré sporné otázky s touto smlouvou související smírnou cestou. Pokud by prostřednictvím smíru nebylo možné docílit požadovaného účelu, smluvní strany se dohodly na rozhodném právu – právním řádu České republiky. Orgánem oprávněným řešit spory z této smlouvy je podle dohody smluvních stran obecný soud zhotovitele, tj. soud, ve kterém má zhotovitel své sídlo.

- Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně.

- Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze smluvních stran je nesmí prozradit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní.

- Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání, která jsou obsažena v této smlouvě, byly splněny veškeré obligatorní náležitosti, které jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nezbytné pro platnosti tohoto právního jednání.

- Smluvní strany po jejím přečtení (včetně obsahu Příloh) prohlašují, že smlouva (včetně obsahu Příloh) souhlasí s jejich vůlí, a že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto Přílohy:

Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele

Příloha č. 2: Výpis z usnesení Rady města Karlovy Vary

Příloha č. 3: Položkový rozpočet

Příloha č. 4: Záruční podmínky

Příloha č. 5: Koordinační situační výkres

Příloha č. 6: Technické listy herních prvků

V ..................... dne....................                                        V ..................... dne....................

...................................................                                         ..................................................

SAPEKOR, s.r.o.				                   Statutární město Karlovy Vary

Hana Weisová						       Ing. Jaroslav Cícha

jednatelka společnosti				       vedoucí odboru majetku města