D O D A T E K    č . 1

smlouvy o dílo na akci ,,Centrální depozitář – projektová dokumentace na rozšíření depozitáře“ ev. č. 604-20-3 ze dne 30. 1. 2020 (dále jen ,,smlouva“)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1. Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje, IČO 00074276, DIČ CZ00074276

se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb

bankovní spojení: 43-6259620257/0100

zastoupená ředitelkou pí. Ing. Martinou Kulovou

dále jen „objednatel“

a

2. SUDOP Project Plzeň a. s., IČO 45359148, DIČ CZ45359148

se sídlem Plachého 1007/35, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku u KS Plzeň sp. zn. B 199

bankovní spojení: 4832440277/0100

zastoupená ředitelem MUDr. Jindřichem Sittou

dále jen ,,zhotovitel“

ČÁST PRVNÍ

Účel a obsah dodatku

- V článku IV (Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění, předání díla) odst. 4.1 nově zní:

- Lhůta pro předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení a podání žádosti o územní a stavební povolení do 15. 11. 2020

V ostatním se smlouva nemění.

ČÁST DRUHÁ

Evidence a registrace dodatku

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru muzeum Cheb.

ČÁST TŘETÍ

Závěrečná ustanovení

- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Muzeem Cheb ze dne 17. 8. 2020 č. MCH0751/2020.

- Tento dodatek se vyhotovuje dvojmo, pro každou stranu jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem publikace v registru smluv.

V Chebu dne: 						V Plzni dne:

……………………………………………………			………………………………………………………

Muzeum Cheb				        	        SUDOP Project Plzeň a. s.

ředitelka		                                                                 ředitel

Ing. Martina Kulová 					MUDr. Jindřich Sitta