SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Účastníci smlouvy

Zhotovitel: 	Název firmy: Alexandr Vigh

Sídlo: Kotorská 1580/38 Praha 4

IČ: 73711951                              DIČ: CZ7511221916

Zastoupená: Alexandr Vigh

Objednatel: 	 Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Zastoupená: Mgr. Janou Hančovou

Hlavní 190, 252 26 Třebotov

IČ: 498 55 328

Se dohodli, že spolu uzavřou tuto smlouvu o dílo a projevily vůli řídit se všemi jejími ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky.

2. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž vinylové podlahy Gerflor Timberline do 3. třídy, která se nachází v přízemí staré budovy školy. dále viz Příloha č. 1 této smlouvy – Podrobná kalkulace, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Čas a způsob předání

I. Dílo, které je předmětem podle této smlouvy bude zhotoveno do dne 24.06.2020 a nástup je stanoven na 15. 06. 2020 V případě prodlení zaviněného stranou zhotovitele má objednatel nárok na penále ve výši 0,01 procent z ceny díla za každý započatý den prodlení.

II. K předání díla objednateli dojde ihned po zhotovení díla.

4. Práva a povinnosti účastníků smlouvy

I. Zhotovitel prohlašuje, že převzal, seznámil se a souhlasí s obsahem podkladů, které pro zhotovení díla od objednatele převzal. Tyto podklady tvoří Přílohu 1 – Podrobná kalkulace,  této smlouvy.

II. Zhotovitel prohlašuje, že provede dílo, které je předmětem dle této smlouvy podle podkladů a technické dokumentace dodané mu objednatelem a v dohodnuté lhůtě jej objednateli předá.

III. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem podle této smlouvy zhotoví osobně.

5. Ujednání o ceně

I. Celková cena díla, které je předmětem podle této smlouvy činí 61 121 Kč,-  včetně DPH

II. Objednatel není povinen zaplatit zálohu ve výši ceny podlahy, která je předmětem díla podle této smlouvy. Tuto zálohu uhradí objednatel převodem fakturou při podpisu této smlouvy o dílo.

III. Celou část ceny díla, která je předmětem podle této smlouvy uhradí objednatel na účet zhotovitele číslo 1680557113/0800 vedený u České Spořitelny do 14 dnů od předání díla.

6. Vady díla

I. Objednatel výsledek činnosti zhotovitele osobně prohlédne a zkontroluje při předání. Jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě a objednatel dílo odmítne v takovém stavu v souladu se zákonem převzít, má právo dílo vrátit zhotoviteli k přepracování, v rámci něhož zhotovitel v nezbytně nutném čase bezplatně odstraní vady díla.

II. Pokud vady ani po přepracování nebudou odstraněny nebo nebude možno je vůbec odstranit, nemá objednatel povinnost dílo převzít a zaplatit zbylou část ceny díla podle části 5 – III této smlouvy. Záloha podle části 5 – II této smlouvy se nevrací.

III. Dojde-li k převzetí díla objednatelem, odpovídá zhotovitel za vady díla v rozsahu záruky po dobu 2 let. Záruka se vztahuje na montáž podlahy. V rámci záruky je zhotovitel povinen odstranit bezplatně závady, které nebyly způsobeny nepřiměřeným či nevhodným zacházením.

7. Závěrečná ustanovení

I. Pokud bude dílo zhotoveno před dohodnutým termínem tak, jak je uveden v části 3 – I této smlouvy, vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla.

II. Účinky této smlouvy nastanou okamžikem podpisu.

III. Tato smlouva je vyhotovena ve  2 vyhotoveních.

IV. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

V  Praze  dne: 16. 06. 2020

Zhotovitel:

Alexandr Vigh

Kotorská 1580/38 Praha 4

IČ:73711951       DIČ:CZ7511221916

Alexandr Vigh

Objednatel:

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

IČ: 498 55 328

Zastupující:

…………………………………………….