# Číslo dodatku: 11616/SVSL/20

# Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. 05602/SVSL/19 ze dne 27. 5. 2019 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Zastoupený:		Ing. Jan Zohorna, ředitel SVSL

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, Číslo účtu:	18228011/0710

IČO: 			629 335 91

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

Ing. Milan Bezděka

Sídlo:	Čelakovského 1, 412 01 Litoměřice

Zastoupený:	Ing. Milanem Bezděkou

IČO: 12791199

DIČ:

Bankovní spojení:	Číslo účtu:

zapsaný v živnostenském rejstříků vydaném Okresním živnostenským úřadem v Litoměřicích, ev.č. 350600-36374-01

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel”)

  - V průběhu realizace zakázky „Rekonstrukce 1. PP a úprava místnosti č. 102 v 1. NP v objektu v Ústí nad Labem“ došlo v důsledku nepředvídatelných skutečností k nutnosti provedení dodatečných projekčních a inženýrských prací.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

  - Čl. III., bod 3.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je objednateli ve lhůtě do:

| Část díla | Termín |
| --- | --- |
| Část díla | Termín |
| a) Zaměření skutečného provedení objektu | do 3 týdnů od účinnosti této smlouvy |
| b) Vypracování pasportu stavby v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění (bude obsahovat úpravu místnosti č. 102 v 1.NP) | do 5 týdnů od účinnosti této smlouvy |
| c) Vypracování projektové dokumentace části Požárně bezpečnostního řešení stavby v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. bude obsahovat úpravu místnosti č. 102 v 1.NP) | do 6 týdnů od účinnosti této smlouvy |
| d) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtu, výkazu výměr navrhovaných prací a inženýrské činnosti | do 10 týdnů od účinnosti této smlouvy |
| e) Výkon autorského dozoru | od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem stavby, po celou dobu realizace stavby až do předání díla objednateli |
| f) Inženýring spočívající mimo jiné v zajištění potřebných povolení včetně potřebné dokumentace dle aktuálně zjištěného stavu pro realizaci stavby | od data zahájení realizace díla až do kolaudace |
| g) Rozšíření autorského dozoru z důvodu nově zjištěných skutečností a z tohoto důvodu upravené projektové dokumentace | od data zahájení realizace díla až do kolaudace |

  - Čl. IV., bod 4.2 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

## Cena je stanovena:

Cena bez DPH: 		213.000 Kč

DPH 21%:			  44.730 Kč

Cena včetně DPH: 	257.730 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

| Část díla | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Část díla | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
| a) Zaměření skutečného provedení objektu | 11 000 Kč | 13 310 Kč |
| b) Vypracování pasportu stavby v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění (bude obsahovat úpravu místnosti č. 102 v 1.NP) | 16 000 Kč | 19 360 Kč |
| c) Vypracování projektové dokumentace části Požárně bezpečnostního řešení stavby v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. bude obsahovat úpravu místnosti č. 102 v 1.NP) | 12 000 Kč | 14 520 Kč |
| d) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtu, výkazu výměr navrhovaných prací a inženýrské činnosti (části d1, d2, d3, d4) | 85 000 Kč | 102 850 Kč |
| e) Výkon autorského dozoru | 10 000 Kč | 12 100 Kč |
| f) Inženýring spočívající mimo jiné v zajištění potřebných povolení včetně potřebné dokumentace dle aktuálně zjištěného stavu pro realizaci stavby | 40.000 Kč | 48.400 Kč |
| g) Rozšíření autorského dozoru z důvodu nově zjištěných skutečností a upravené projektové dokumentace | 39.000 Kč | 47.190 Kč |

  - Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři (3) stejnopisy obdrží objednatel, jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.

Přílohy: 	Příloha č. 1 – cenová nabídka

V Praze dne	_______________			                 Ve Litoměřicích dne _____________

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| Ing. Jan Zohorna |  | Ing. Milan Bezděka |
| ředitel SVSL |  | jednatel |

Příloha č. 1

CENOVÁ NABÍDKA na dodatečné práce akce „Rekonstrukce 1. PP a úprava místnosti č. 102 v 1. NP v objektu v Ústí nad Labem“

)

Objednatel: 	AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11

Stavba: 	Rekonstrukce 1. PP a úprava místnosti č. 102 v 1. NP v objektu v Ústí nad Labem

Zhotovitel: 	Ing. Milan Bezděka

Telefon:

E-mail:

- Inženýring spočívající mimo jiné v zajištění potřebných povolení včetně potřebné dokumentace dle aktuálně zjištěného stavu pro realizaci stavby – tyto práce obsahují zejména: cílené sondy, kamerové zkoušky, navržení stavebně i finančně vhodného řešení, zajištění potřebných povolení vč. potřebné dokumentace

Cena bez DPH 40.000 Kč

Cena vč. DPH  48.400 Kč

- Rozšíření autorského dozoru z důvodu nově zjištěných skutečností a upravené projektové dokumentace

Cena bez DPH 39.000 Kč

Cena vč. DPH  47.190 Kč

Ing. Milan Bezděka

# Text boxes

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz