DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo  2019/21

1.1. Objednatel:		Město Vrchlabí

Zastoupený:		Ing. Janem Sobotkou, starosta města

Adresa:			Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí

IČO:			00 278 475

DIČ:			CZ00278475

Bankovní spojení:	Komerční banka Vrchlabí

Číslo účtu:		107-976260277/0100

1.2. Zhotovitel:		MBQ s.r.o.

Sídlo: 			Pobřežní 249/46, Praha 8 – Karlín, 186 00

Zastoupený:		Dušanem Mrázem, jednatelem společnosti

IČO:			24247677

DIČ:			CZ24247677

Telefon:			777 718 098

E-mail:			mraz@mbquality.cz, info@mbquality.cz

http//:			www.mbquality.cz

Adresa pro doručování ( je-li odlišná od sídla zhotovitele): Nádražní 24, Semily 513 01

Bankovní spojení:	Československá obchodní banka

Číslo účtu:		267256697/300

spolu uzavírají dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

1) V průběhu realizace předmětu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se ukázalo jako nezbytné doplnit předmět díla o některé dodatečné práce (vícepráce) a na druhou stranu  nebudou provedeny některé práce, které se ukázaly pro naplnění  účelu  díla jako nepotřebné (méněpráce).

2) Smluvní strany se proto dohodly na změně obsahu závazku ze shora uvedené smlouvy v dále uvedeném rozsahu. Změna obsahu závazku dle tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo   je realizována v režimu ust. § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje stanovený finanční limit.

3) Rozsah dodatečných stavebních víceprací a méněprací a jejich položková cena je  určena Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku a podepsáním oběma smluvními stranami se stává jeho nedílnou součástí.

4) Smluvní strany tedy sjednávají v souladu s obsahem Změnového listu č. 1 celkovou cenu víceprací  a méněprací takto:

Vícepráce:     573.986,97 Kč bez DPH

Méněpráce:	323.629,12 Kč bez DPH

5) Pro právní jistotu obou smluvních stran pak  smluvní strany  rekapitulují  celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením víceprací a méněprací dle tohoto dodatku:

Původní cena díla dle SOD + dodatek č. 1		           8.085.013,79 Kč bez DPH Vícepráce   	                                                                		   573.986,97 Kč bez DPH Méněpráce								-  323.629,12 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena díla					          8.335.371,64 Kč bez DPH

DPH 21%							          1.750.428,04 Kč

Nově sjednaná cena díla celkem		        	        	        10.085.799,68 Kč vč. DPH

7) Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná a účinná.

8) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

9) Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ve Vrchlabí dne :					V Semilech dne :

Za objednatele:					Za zhotovitele:

...............................................			......................................

Ing. Jan SOBOTKA					Dušan Mráz

starosta města Vrchlabí				jednatel společnosti