DODATEK Č. 2

KE KUPNÍ SMLOUVĚ ev. číslo kupujícího: E11/2020

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ev. číslo kupujícího: E11/2020 (kupní smlouva dále jen jako „smlouva“) dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

(dále jen „dodatek“)

- Smluvní strany

  - Kupující: 	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou,

státní příspěvková organizace zřízená MK ČR Zřizovací listinou č. j. 2581/2003 ze dne 3. 2. 2003

sídlo: 			U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupený:	xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ředitelkou muzea

IČ:			00079481

DIČ: 			CZ00079481 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení:	ČNB, č. ú. xxxxxxx/xxxx

ve věcech smluvních oprávněna k jednání: Ing. Milada Valečková, ředitelka muzea

ve věcech technických a převzetí dodávek oprávněn k jednání: xxx xxxxxxx, náměstek odboru technického a správy budov, tel: +420 xxx xxx xxx e-mail: xxx.xxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xx

(dále jen „kupující“)

  - Prodávající:		Design By Hy, s.r.o.

sídlo:	 		Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C vložka 120384

zastoupený:		xxxxxxx xxxxxxxx, jednatelem

IČ:			27634329

DIČ:			CZ27634329

Bankovní spojení: 	Raiffeisen Bank a.s., xxxxxxxxxx/xxxx

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: xxxxxx xxxxxxx, tel.: +420 xxx xxx xxx, 
e-mail: xxxx@xxxx.xx

ve věcech technických oprávněn k jednání: xxxxxx xxxxxxx, tel.: +420 xxx xxx xxx, 
e-mail: xxxx@xxxx.xx

(dále jen „prodávající“)

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ, která spočívá v doplnění čl. 3 odstavcem 3.5 a úpravě čl. 4 odst. 4.5 a 4.6 a čl. 7 odst. 7.1 smlouvy takto:

- Předmět smlouvy

  - Předmět díla je upraven dle Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

- Místo a čas plnění

  - Lhůta pro dodávku a montáž vybavení expozice včetně osvětlení vitrín v místě plnění je stanovena do 30. 10. 2020. Posunutí termínu je zapříčiněné z důvodu karantény autorského dozoru kupujícího, které dodavateli narušily dodávku expozičních prvků a z důvodu přepracování jednoho interiérového prvku.

- Kupní cena a platební podmínky

- Celková cena dodávky je smluvními stranami sjednána ve výši:

Celková cena dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH	6 932 856,00 Kč

Nová cena prací celkem bez DPH	6 601 096,00 Kč

DPH (21 %)	1 386 230,16 Kč

Celková cena včetně DPH	7 987 326,16 Kč

- Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 2 musí být v souladu se ZZVZ uzavřen elektronicky.

- Prodávající bere na vědomí, že dodatek zveřejní kupující v souladu s platnými právními předpisy. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2.

- Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem zveřejnění v souladu s právními předpisy.

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

| V Jablonci nad Nisou dne 17. 9. 2020 Za kupujícího: ................................................ xxx. xxxxxx xxxxxxxxx ředitelka | V Praze dne 16. 9. 2020 Za prodávajícího: ................................................ xxxxx xxxxxxx jednatel |
| --- | --- |