Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

a to ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5.5.2020 mezi

I.

Smluvní strany

1.   		Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo:	Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava

Zastoupena:	xxx, pověřeným řízením organizace

IČ:	00373249

DIČ:	CZ00373249

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 	2339761/0100

Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14

dále jen „objednatel“

2.     Název: 		   Designa Parking & Access s.r.o.

Sídlo: 	Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9

Zastoupen: 	xxx, jednatelem

IČ: 	26202018

DIČ: 	CZ26202018

Bankovní spojení: 	FIO Banka, a.s., Praha

Číslo účtu: 	2300141111/2010

Zapsaná ve VR: vedená u MS v Praze, Oddíl C, vložka 79289

dále jen „zhotovitel“

dále též společně „smluvní strany“

II.

Předmět dodatku

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5.5.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla - „Modernizace parkovacího systému P2“, jak je blíže vymezeno ve smlouvě, která byla modifikována dodatkem č. 1 ze dne 31.07.2020 (dále jen „Smlouva“).

- Dílo bylo dle Smlouvy zhotovitelem provedeno a předáno dne 31.07.2020, přičemž od 03.08.2020 do 12.08.2020 proběhl v souladu s ust. čl. VIII. odst. 8 Smlouvy zkušební provoz. Výsledkem zkušebního provozu bylo zjištění některých vad provedeného díla, jak jsou popsány v reklamaci objednatele ze dne 12.08.2020. Ke dni uzavření tohoto dodatku byly všechny vady zhotovitelem odstraněny, vyjma vady spočívající v nemožnosti uhradit ztrátu parkovacího lístku na automatické pokladně pomocí bankovní karty (dále jen „Vada“).

- Smluvní strany činí nesporným, že Vada je vadou provedeného díla dle Smlouvy a zhotovitel se zavazuje tuto Vadu odstranit do 31.12.2020. O odstranění Vady zhotovitelem bude sepsán předávací protokol.

- V návaznosti na shora dohodnuté se smluvní strany dohodly na změně ujednání obsaženém v čl. XI. odst. 4. Smlouvy tak, že záruční doba počíná plynout ode dne následujícího po sepsání protokolu o odstranění Vady dle čl. II. odst. 3. tohoto dodatku.

- Smluvní strany se dohodly, že právo na zaplacení ceny díla dle Smlouvy vzniká dnem podpisu protokolu o odstranění Vady dle čl. II. odst. 3. tohoto dodatku. Zhotovitel je tak oprávněn fakturovat cenu díla po započtení zaplacené zálohy po odstranění Vady.

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek č.2 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.

V Ostravě dne

………………………….                                                                  ………………………………..

objednatel                                                                                            zhotovitel