DODATEK č. 1

ke smlouvě č. 200540

Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

se sídlem Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

zastoupené: doc. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D., náměstkem generálního ředitele pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost

IČ: 00023272 DIČ: CZ00023272

a

Ing. Arch Tomáš Kodet

se sídlem Městské sady 684 Kutná Hora 284 01

IČ 74606476

Číslo účtu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(oba dále jen „smluvní strany“)

Článek I.

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 11.8. 2020 ve znění pozdějších předpisů, smlouvu č. 200540 (dále jen Smlouva).

S ohledem na změnu z důvodu omezení prací, vyplývajících omezení prací ze strany Národního muzea se smluvní strany dohodly na následném úpravě Článku III smlouvy.

Článek II.

Povinnosti a termíny zhotovitele

Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje:

- Zhotovit veškerou výkresovou dokumentaci projektu pro realizaci výstavy, včetně návrhu výstavního mobiliáře a požárně-bezpečnostního řešení výstavy. Realizační projekt bude proveden tak, aby mohl být použit jako zadávací dokumentace pro zhotovitele stavby výstavy. Jeho součástí bude úplná specifikace prvků (soupis položek) a technická zpráva včetně kontrolního rozpočtu vyplněného do tabulky Výkazu výměr dle požadavků zadavatele. Projektová dokumentace bude provedena v měřítku 1:50, 1:25, 1:5, 1:10; detaily 1:1 (1:2). Dále v technické zprávě bude popsána spolupráce s autory, výtvarníky a realizátory výstavy. Zhotovitel je povinen si bez ohledu na dodané podklady přeměřit rozměry výstavních sálů.

Odevzdání PD k připomínkám: 14. 9. 2020

Odevzdání finální PD: 24. 9. 2020

Článek III.

- Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy se nemění

- Otázky výslovně tímto dodatkem neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Tento dodatek je podepsán elektronicky. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Národní muzeum je právnickou osobou povinnou uveřejňovat příslušné smlouvy v předepsaném Registru smluv v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Druhá smluvní strana bere tuto skutečnost na vědomí, podpisem této smlouvy zároveň potvrzuje svůj souhlas se zveřejněním smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Praze dne |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. náměstek generálního ředitele pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost Národního muzea |  | Ing. Arch Tomáš Kodet (zhotovitel) |
| (objednatel) |  |  |