PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

S375/2020/MG

kterou uzavřeli

na straně jedné: 	Moravská galerie v Brně

IČO: 00094871, DIČ: CZ00094871

se sídlem Husova 535/18, 662 26 Brno

zastoupen: Mgr. Jan Press - ředitel

zástupce pro věci technické: Jan Sáňka, tel. +420 773 072 310,

e-mail: jan.sanka@moravska-galerie.cz

bankovní spojení: účet č. 197734621/0710 vedený u České národní banky, pobočka Brno

- dále jen příkazce -

a

na straně druhé: 	COMMSYS TECHNOLOGY s.r.o.

IČO: 29359741

se sídlem Železná 670/15, 619 00  Brno

zápis v rejstříku: KS V Brně, oddíl C, vložka 75078

zastoupen: Josef Hovězák – jednatel

zástupce pro věci technické: Kamil Hovězák, tel. +420 732 554 386

bankovní spojení:  účet č. 5451902399/0800 vedený u České spořitelny, a.s.

- dále jen příkazník -

I.

Předmět smlouvy

  - Příkazník se touto smlouvou zavazuje pro příkazce a na jeho účet za sjednanou odměnu obstarat záležitost příkazce: zajistit výkon technického dozoru objednatele (dále také „TDO“) nad prováděním díla (díla) „MG v Brně – Revitalizace datového propojení objektů Moravské galerie v Brně, identifikační číslo: 134V131000073“ (dále jen „projekt“ nebo „dílo“). Činnost TDO bude realizovaná v průběhu realizace projektu a po jeho dokončení do doby převzetí předmětného díla příkazcem do užívání.

  - Dílo bude prováděno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností ACE design, s.r.o., která je přílohou č. 1 této smlouvy. Dílo bude provádět zhotovitel vybraný v zadávacím řízení na základě smlouvy o dílo, kterou uzavře s příkazcem jako objednatelem.

Dílo je realizováno v rámci akce „MG v Brně – Revitalizace datového propojení objektů Moravské galerie v Brně, identifikační číslo: 134V131000073“.

Pokud se v této smlouvě používá termín:

- 	„smlouva o dílo“, rozumí se tím smlouva o dílo popsaná v bodě 1.2. této smlouvy;

- 	„dílo“ či „stavba“, rozumí se tím dílo dle smlouvy o dílo;

-	„zhotovitel“, rozumí se tím zhotovitel dle smlouvy o dílo.

  - Příkazce se touto smlouvou zavazuje za činnost příkazníka vykonávanou dle této smlouvy zaplatit odměnu ve výši a způsobem dle této smlouvy a poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost.

  - Činnost dle této smlouvy i dílo mají být financovány ze státního rozpočtu ČR. Při plnění této smlouvy je tedy příkazník povinen dodržovat i veškeré povinnosti vyplývající z dotačních podmínek či pravidel poskytovatele dotace.

  - Příkazník je povinen tuto smlouvu plnit prostřednictvím odborně způsobilé osoby oprávněné vykonávat činnost TDO. Touto odborně způsobilou osobou je pan Kamil Hovězák. V případě změny této osoby je příkazník povinen danou změnu příkazci oznámit způsobem dohodnutým v článku XI. této smlouvy nejméně 10 dnů přede dnem, kdy má k této změně dojít.

II.

Rozsah činnosti příkazníka – TDO

  - Příkazník je povinen zajistit přítomnost fyzické osoby vykonávající TDO na staveništi v době, kdy probíhá dílo, formou pravidelné i nepravidelné kontroly a namátkovým dozorem. Tato povinnost neplatí po dobu, kdy příkazce nebo osoba vykonávající TDO po dohodě s příkazcem přeruší nebo zastaví provádění díla a o tomto bude učiněn zápis ve stavebním deníku.

  - Před zahájením realizace díla je příkazník povinen zajistit:

- provedení kontroly předložené projektové dokumentace ve smyslu stavu připravenosti pro vypsání výběrového řízení a realizaci akce,

- revizi projektové dokumentace a výkazu výměr ve smyslu ověření možných změn v oblasti technologií a SW od doby zpracování dokumentace, ve smyslu zajištění technologické a provozní úrovně s ohledem na požadavky Objednatele.

2.2.3.   součinnost při vyhodnocení nabídek v rámci výběrového řízení

  - Ve fázi realizace díla bude příkazník zejména:

    - schvalovat dokumenty, u nichž je to stanoveno podmínkami smlouvy o dílo;

    - připravovat a protokolárně předávat staveniště zhotoviteli a pořizovat při tom fotodokumentaci jeho stavu včetně přilehlého okolí;

    - dohled na zajištěním a provedením všech nezbytných zkoušek a kontrol stávajícího zařízení a technologií

    - provádět odborný dohled nad průběhem provádění díla v souladu se smlouvou o dílo zejména z hlediska dodržení sjednaného rozsahu díla a způsobu jeho provádění (kvalita, technické parametry apod.), sledovat, zda není ohrožen termín provedení díla nebo jeho částí. Sledovat dodržování časového a finančního harmonogramu a upozorňovat zhotovitele a příkazce na možné prodlení;

    - provádět odborný dohled dodávaného materiálu, prováděné montáže, měření a oživení jednotlivých částí díla

    - kontrolovat ty části díla, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapisovat výsledky kontroly do stavebního deníku;

    - zajišťovat fotodokumentaci a případně videozáznam průběhu realizace díla, zejména se zaměřením na zdokumentování částí díla, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, a na důležité stavebně-technické detaily; jednotlivé záznamy budou opatřeny datem pořízení (konkrétní rozsah fotodokumentace, příp. videozáznamů bude dohodnut smluvními stranami po nabytí účinnosti smlouvy);

    - kontrolovat a odsouhlasovat adekvátnost a autentičnost všech potvrzení, pojištění, záruk apod., za které je zhotovitel odpovědný podle smlouvy o dílo;

    - kontrola provedení všech nezbytných revizí, kontrol, měření a zkoušek, nezbytných k realizaci a uvedení díla do provozu

    - iniciovat, organizovat a řídit pravidelné kontrolní dny, které se budou konat zpravidla 1x za 14 dní. Příkazce je oprávněn stanovit jiný interval konání kontrolních dnů. Příkazník je povinen vyhotovovat písemné zápisy z kontrolních dnů a rozesílat je účastníkům kontrolních dnů;

    - kontrolovat a odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení díla, provozní příručky a další požadovanou dokumentaci a předávat příkazci všechny zprávy, zápisy, potvrzení apod. vypracované zhotovitelem;

    - kontrolovat stavební deník, zapisovat do stavebního deníku příslušné informace a údaje a odsouhlasovat svým podpisem ostatní zápisy do tohoto deníku;

    - poskytovat příkazci poradenství v případě uplatňování jakýchkoliv možných nároků příkazce ve vztahu ke zhotoviteli nebo zhotovitelem ve vztahu k příkazci s cílem předcházet vzniku sporů;

    - neprodleně podávat příkazci zprávy o všech významných skutečnostech a událostech z hlediska plnění podmínek smlouvy o dílo, zejména v případě rizik, která by mohla ovlivnit včasné dokončení díla a jakéhokoliv porušení podmínek obsažených ve smlouvě o dílo;

    - zaujmout stanovisko ke každému návrhu zhotovitele na změnu v provádění díla, ať již by vyžadovala změnu projektu nebo smlouvy či nikoliv, a to z hlediska technického a z hlediska ekonomického – tj. zejména zda navrhované změny nezvyšují náklady díla, neprodlužují sjednanou dobu provedení díla, nezhoršují parametry díla apod.;

    - poskytovat součinnost příkazci při uplatnění sankcí vůči zhotoviteli díla;

    - průběžně připravovat podklady pro závěrečné vyhodnocení díla.

  - Ve fázi dokončení díla bude příkazník zejména:

    - poskytovat součinnost příkazci při přípravě podkladů potřebných pro řízení o předání a převzetí díla, organizovat proces předání a převzetí díla, před zahájením přejímacího řízení sdělí příkazci písemně, zda je dílo schopné převzetí či nikoliv – v případě, že nikoliv, uvede příkazník v písemné zprávě důvody tohoto stanoviska;

    - kontrolovat podklady, které doloží zhotovitel při přejímacím řízení, zejména doklady, jejichž předložení je podmínkou pro převzetí díla příkazcem;

    - součinnost v rámci zkušebního provozu

    - provádět prohlídky přebíraného díla dle smlouvy o dílo, připravit předávací protokol o předání díla, vymezovat případné vady a nedodělky v předávacím protokolu, pokud bude dílo převzato s vadami a nedodělky;

    - součinnost při zaškolení pracovníků objednatele

    - kontrolovat odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, kontrolovat vyklizení staveniště;

    - poskytovat součinnost příkazci při přípravě podkladů pro uplatnění sankcí vůči zhotoviteli díla;

    - vyhotovit závěrečnou zprávu TDO o vyhodnocení svých činností k předání díla;

    - poskytovat součinnost příkazci při uplatňování požadavků z případného zkušebního provozu díla;

    - poskytovat součinnost příkazci při řešení všech připomínek ke kvalitě a provádění díla od dotčených orgánů státní správy nebo od třetích osob.

  - Příkazník do 15 dnů po ukončení přejímacího řízení díla předá příkazci zprávu, která bude obsahovat údaje pro monitorovací zprávu (popis probíhajících činností, popis změn proti PD a harmonogramu, popis problémů při realizaci projektu a návrh opatření na jejich odstranění, atd). Tímto není dotčeno právo příkazce žádat po příkazníkovi poskytnutí písemných informací kdykoli v době trvání této smlouvy.

III.

Práva a povinnosti příkazníka při plnění smlouvy

  - Příkazník je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které zná nebo musí znát. Veškerá činnost příkazníka musí směřovat k zajištění účelu této smlouvy deklarovanému v článku I. a II. této smlouvy, které určují rozsah činnosti vykonávaný příkazníkem dle této smlouvy.

  - Příkazník se zavazuje řídit se při výkonu činnosti dle této smlouvy pokyny příkazce, který je zejména oprávněn svým pokynem určit rozsah a obsah činností prováděných příkazníkem dle smlouvy. Příkazce tak svým pokynem může změnit či upřesnit rozsah činnosti dle článku II. této smlouvy, vždy však při zachování účelu smlouvy. Příkazník se zavazuje, že bude průběžně informovat příkazce o všech okolnostech, které zjistí při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.

  - Příkazník není oprávněn:

-	měnit smlouvu o dílo,

-	schvalovat zhotoviteli jakékoliv změny, které mohou mít vliv na cenu, způsob a termín provádění díla zhotovitelem, nedohodne-li se s příkazcem v konkrétním případě jinak.

  - Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu či na základě písemné výzvy příkazce věci, které za něho převzal při začátku a během plnění příkazní smlouvy.

  - Zjistí-li příkazník překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních jednání dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně písemně příkazci, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek.

  - Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při plnění této smlouvy do styku a které nejsou běžně dostupné.

IV.

Práva a povinnosti příkazce

  - Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mu během plnění smlouvy nezbytnou další součinnost spojenou s výkonem činnosti příkazníka a informace.

  - Příkazce udělí příkazníkovi po uzavření této smlouvy plnou moc k uskutečňování právních jednání v zastoupení a jménem příkazce, a to pro výkon činností dle této smlouvy, pokud to bude v konkrétním případě nutné.

V.

Odměna

  - Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží odměna za činnost vykonávanou dle této smlouvy v celkové výši 120.000,- Kč bez DPH. (slovy: jedno sto dvacet tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty.)

  - Odměna příkazníka zahrnuje veškeré náklady příkazníka, které vynaloží při plnění této smlouvy.

  - Strany potvrzují, že dohodnutá odměna byla sjednána jako pevná s tím, že v této jsou zahrnuty i případné dodatečné náklady vzniklé z důvodu navýšení celkové ceny díla a případného prodloužení termínu pro provedení díla.

VI.

Platební podmínky

- Odměnu dohodnutou v bodě 5.1. této smlouvy zaplatí příkazce příkazníkovi na základě jím vystavené faktury, která bude vystavena ke dni předání díla bez vad a nedodělku zhotovitelem díla příkazci, o čemž se příkazce zavazuje příkazníka informovat bez zbytečného odkladu.

- K fakturované části odměny bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za který se faktura vystavuje.

- Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci.

- Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Faktura musí obsahovat číslo smlouvy příkazce a název a identifikační číslo projektu, tj.:

„MG v Brně – Revitalizace datového propojení objektů Moravské galerie v Brně 134V131000073“

- Faktura musí dále obsahovat číslo účtu příkazníka a prohlášení příkazníka, že:

- 	číslo účtu příkazníka uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;

- 	příkazník není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je příkazce oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.

- Příkazce je oprávněn stanovit příkazníkovi požadavky na obsah a podobu faktur, a to před vystavením faktury, nebo i v průběhu plnění této smlouvy s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Příkazník je povinen takové požadavky příkazce na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků příslušných právních předpisů či příkazce, není příkazce povinen takovou fakturu uhradit a příkazník je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku a příkazce není v prodlení s úhradou faktury.

VII.

Pojištění

- Příkazník se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenu v postavení pojištěného pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.

- V případě změn v pojištění je příkazník povinen předložit příkazci originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně jejího dodatku, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti příkazce.

- Porušení povinnosti dle bodu 7.1. nebo 7.2. této smlouvy je považováno za podstatné porušení smlouvy na straně příkazníka.

- Náklady na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané odměně.

- Příkazník se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

- Příkazník se zavazuje příkazci na požádání pojistnou smlouvu bezodkladně předložit k nahlédnutí.

VIII.

Odpovědnost za vady

  - V případě porušení povinností sjednaných touto smlouvou či vyplývajících z příslušných právních předpisů příkazníkem či v případě zjištěných nedostatků ve výkonu TDO dle této smlouvy je příkazník povinen na písemnou výzvu příkazce na své náklady zajistit provedení nápravných opatření, popř. nahradit škodu.

  - Příkazník odpovídá příkazci za škodu, kterou mu způsobí porušením povinností dle této smlouvy.

  - V případě porušení povinností z této smlouvy příkazníkem je příkazce oprávněn v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví, majetek nebo řádné dokončení projektu, zasáhnout, a to na náklady příkazníka. Rozumí se tím především, že příkazce provede nebo jinak zajistí provedení některých činností dle této smlouvy. Takovýmto zásahem příkazce nejsou dotčeny žádné povinnosti příkazníka dle této smlouvy, včetně povinnosti nahradit škodu.

IX.

Sankce

  - V případě, že příkazník poruší jakoukoliv povinnost stanovenou touto smlouvou, má příkazce vůči příkazníkovi právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení smlouvy a/nebo každý den prodlení se splněním příslušné povinnosti.

  - Právo na smluvní pokutu dle bodu 10.1. této smlouvy vzniká příkazci pouze v případě, že pro konkrétní porušení není v této smlouvě sjednána jiná smluvní pokuta. V takovém případě se uplatní pouze smluvní pokuta stanovená za příslušné konkrétní porušení smlouvy.

  - V případě prodlení příkazce s úhradou faktury zaplatí příkazce příkazníkovi úrok z prodlení v zákonné výši, a to z dlužné částky.

  - Žádné ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku příkazce požadovat v plné výši náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

X.

Doba trvání smlouvy

  - Příkazník zahájí činnost dle této smlouvy ihned po dni nabytí účinnosti smlouvy.

  - Tuto smlouvu lze mj. ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

  - Příkazce může smlouvu vypovědět částečně nebo v plném rozsahu. Nestanoví-li výpověď příkazce pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní příkazník dověděl nebo mohl dovědět. Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje, je však povinen příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící příkazci nedokončením činnosti dle této smlouvy.

  - Příkazník může smlouvu vypovědět s šesti měsíční výpovědní dobou, která započne běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této smlouvy. Jestliže by tím vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen jej upozornit, jaká opatření učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření nemůže učinit příkazce ani pomocí jiných osob, je příkazník povinen neodkladné úkony učinit sám. V případě porušení této povinnosti je příkazce oprávněn požadovat náhradu škody.

XI.

Závěrečná ustanovení

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabude až dnem, kdy dojde k uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv). Příkazce se zavazuje příkazníka bezodkladně písemně informovat (postačí doručení elektronickou poštou), že tato smlouva nabyla účinnosti.

  - Smluvní strany se zavazují při realizaci této Smlouvy postupovat v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR), a dále jsou povinny dodržovat zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ZPOÚ). Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje ve smyslu GDPR a ZPOÚ, ledaže je jich třeba k plnění předmětu smlouvy.

  - Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze dohodou ve formě písemného a číslovaného dodatku k této smlouvě, který bude podepsaný všemi smluvními stranami, a to vyjma změny kontaktních údajů a jejich osob. Zrušit tuto smlouvu lze pouze písemně.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ve svém úplném znění bude zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí příkazce.

  - Příkazce je povinen dle zákona č. 340/2015 (zákon o registru smluv) zajistit zveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv. Pokud příkazce zabezpečuje uveřejnění dokumentů dle tohoto odstavce, tak je povinen o provedení takového úkonu příkazníka písemně informovat (postačí doručení elektronickou poštou) bezodkladně.

  - Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Brně dne ………………	V Brně  dne ………………

Za příkazce:                                                                 	Za příkazníka:

………..…………………………………………….	…………………….…………………………….. Moravská galerie v Brně		COMMSYS TECHNOLOGY s.r.o.

Mgr. Jan Press - ředitel			Josef Hovězák - jednatel