Projekt „Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000332

Dodatek č. 1 ke Smlouvě

o vytvoření autorského díla a o poskytnutí licence k jeho využití,

uzavřené dle par. 2586, a nasl. a 2371 násl.,zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

- Smluvní strany

  - Obchodní korporace

Sanda, s.r.o.

sídlem:                          Otovická 624, Praha 9 Horní Počernice, 193 00, Česká republika,

IČ                                  264 40 792

DIČ                               CZ 264 40 792

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:		51-2894790257/0100

zastoupena:      	Mgr. Marií Šandovou, jednatelkou společnosti.

Společnost Samda, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 82434.

(dále jen: „zhotovitel“)

a

1.2.organizace

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace,

sídlem:                          Mariánská Týnice 1, Kralovice, 331 41, Česká republika,

IČ:		            00368 563

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	            3234371/0100

zastoupena:		PhDr. Irenou Bukačovou, ředitelkou.

(dále jen: „objednatel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ ve smlouvě společně dále též jako: „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne spolu tento dodatek č.1 k rámcové smlouvě o vytvoření autorského díla a o poskytnutí licence k jeho užití z důvodu prodloužení doby plnění předmětu smlouvy (dle odst. 3 smlouvy) při realizaci stavby „Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu“.

- Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění předmětu smlouvy (dle odst. 3 smlouvy) při realizaci stavby „Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu“ z důvodu posunu termínu dokončení stavebních prací na 31.5.2021 a v souvislosti s tím upravují uzavřenou rámcovou smlouvu o vytvoření autorského díla a o poskytnutí licence k jeho užití.

Tato Smlouva rámcová smlouva o vytvoření autorského díla a o poskytnutí licence k jeho užití se mění na základě dohody stran v čl. 3 Předmět smlouvy a specifikace díla, odst. 3.1.1. a čl. 4 Doba a místo plnění, odst. 4.3.2.5. tak, že jejich původní znění se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

3.1.1. Předmětem plnění jsou následující filmová díla s tématem dostavby východních ambitů Mariánské Týnice v letech 2018-2021.

4.3.2.5. Videoshot 5. Dokončování stavby v období léto 2020 – jaro 2021

Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají beze změn.

Podpisy smluvních stran

Zhotovitel

V Praze, dne………………..		…………………………………………									    Marie Šandová

jednatelka obchodní korporace 									      Sanda s.r.o.

Objednatel

V Mariánské Týnici, dne …………		…………………………………………..

PhDr. Irena Bukačová

ředitelka

Muzea a galerie severního Plzeňska

v Mariánské Týnici,

příspěvkové organizaci