Opravy CBK na dálnicích 2018 - 2021

Příloha Rámcové dohody

**DÍLČÍ SMLOUVA**

Číslo související rámcové dohody: 01CS-000164 Číslo dílčí smlouvy: 29ZA-002664 ISPROFOND: 500 115 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem IČO:

DIČ:

právní forma: bankovní spojení: zastoupeno:

(dále jen ,,ŘSD“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

659 93 390

CZ65993390

příspěvková organizace

ČNB, č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí SSÚD 7

a

Společnost SIMOST + ZNAKOM + PRETOL - opravy CBK 2018 - 2021, část 3

zastoupená

SIMOST, s.r.o.

se sídlem: Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

IČO: 46995803

DIČ: CZ46995803

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 8943

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jednatel společnosti

(jako „vedoucí společník společnosti")

Opravy CBK na dálnicích 2018 - 2021

Příloha Rámcové dohody č. 5

a

ZNAKOM s.r.o.

se sídlem: Zengrova 2694/4, 615 00 Brno

IČO: 26264641

DIČ: CZ26264641

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 40924

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

(jako „společník společnosti14)

a

PRETOL s. r. o.

se sídlem: Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6

IČO: 25923501

DIČ: CZ25923501

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 169330 právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: KB, a.s., č. účtuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

(jako „společník společnosti11)

(dále jen „Dodavatel11)

(dále společně jen „Smluvní strany11)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 9. 10. 2018 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem na základě této Dílčí smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

Opravy CBK na dálnicích 2018 - 2021

Příloha Rámcové dohody č. 5

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze této Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Dodavatel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

1. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

Předmětem smlouvy je výměna CB desek v havarijním stavu v km 31,770 L; km 31,680 L; km 30,500 L; km 30,460 L; km 30,060 L; km 27,910 L a v km 27,800 L na dálnici D2. Provede se vybourání CB desek, odvoz a likvidace vzniklé suti, očištění podloží, betonáž a ošetření dilatačních spár.

množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 - Položkový rozpočet plnění

1. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

Dodavatel je oprávněn zaslat Objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.

1. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: D2 v km31,770 L - 27,800 L.
2. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 30. 11. 2020.
3. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
4. Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Dílčí smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do

1. této dílčí smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu) nebo
2. této dílčí smlouvy a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených otiskem (hash pomocí algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího veškeré přílohy dílčí smlouvy, a to prostřednictvím algoritmu podpisu SHA256RSA (tj. k archivu souborů obsahujícímu veškeré přílohy dílčí smlouvy jsou vytvořeny dva hash soubory, které při porovnání s archivem příloh dílčí smlouvy zaručují jeho integritu (nedošlo k pozměnění obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu příloh dílčí smlouvy elektronicky podepíše jedna smluvní strana, čímž obě smluvní strany výslovně potvrzují a autorizují správnost a úplnost obsahu archivu s přílohami dílčí smlouvy)

Opravy CBK na dálnicích 2018 - 2021

Příloha Rámcové dohody č. 5

oběma smluvními stranami. O technickém způsobu elektronického podpisu Dílčí smlouvy (varianty dle písm. a) nebo b) uvedené výše v tomto odstavci Dílčí smlouvy) rozhoduje Objednatel, který také případně vytváří archiv příloh a související hash soubory dle písm.

1. dílčí smlouvy, není-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.

Tato Dílčí smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv

1. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 - Položkový rozpočet Plnění.
2. NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

| pj q Digitálně podepsal

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 2020.09.15

xxxxxxxxxxxxxx 08:32:57+0200'

Opravy CBK na dálnicích 2018 - 2021, část 3

Opravy CBK na dálnicích 2018 - 2021, část 3 - Položkový rozpočet plnění

**SO 103 - Oprava nekotveného CBK**

Příloha RD č. 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. č. | P.č. dle OTSKP | Název položky | Měrná  jednotka | Počet měrných jednotek | Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH | Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
| 1 | 919124 | ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM | m | 124,500 | xxxxxx | xxxxxx |
|  |  | Dvojitý odřez vyměňovaných CB desek, aby nedošlo k poškození stávajícího CBK |  |  |  |  |
| 2 | 113158 | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM | m3 | 34,860 | xxxxxx,00 | xxxxxx00 Kč |
|  |  | bourání CB vozovky - do prům. hl. 280mm |  |  |  |  |
| 3 | 587131 | VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA VYZTUŽENÉ CB DESKY JEDNOVRST NEKOTVENÉ | m3 | 34,860 | xxxxxxxx | xxxxxxx,00 Kč |
|  |  | CB tl. 0,28m, včetně ochr. postřiku, řezání spár a jejich těsnění; bez kotev a kluzných trnů; včetně striáže |  |  |  |  |
| pozn.: | 1) Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost latí (4 m v podélném i příčném směru), Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). | | | | | |
| 2) Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN 736123-1, TKP 6, TKP 18. | | | | | |
|  | Celkem za opravu nekotveného CBK bez DPH | 435127,50 Kč | | | | | |

**SO 180 - DIO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. č. | P.č. dle OTSKP | Název položky | Měrná  jednotka | Počet měrných jednotek | Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH | Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
| 1 | 02720a | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | ks | 2,000 | xxxxxx | xxxxxxx00 Kč |
|  |  | DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2 |  |  |  |  |
|  |  | dle schématu DD 230 (obdobně DD 330) resp DD 240 (obdobně DD 340), předpoklad uzavírka dl. lkm/3 dny |  |  |  |  |
|  |  | 2x A15, E3a - 2000m zvýraznění ŽZ fluo., třída 3 |  |  |  |  |
|  |  | 2x A15, E3a - 800m |  |  |  |  |
|  |  | 2x IP18b - 600m |  |  |  |  |
|  |  | 2x B20a -100 |  |  |  |  |
|  |  | 2x IP18b - 200m |  |  |  |  |
|  |  | předzvěstná šipka S8c |  |  |  |  |
|  |  | 2x B20a - 80 |  |  |  |  |
|  |  | lOx Z4 + výstražné světlo typu 1 |  |  |  |  |
|  |  | směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 60 ks/km |  |  |  |  |
|  |  | 2x B26 |  |  |  |  |
|  |  | Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě |  |  |  |  |
|  |  | Zahrnuje projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady |  |  |  |  |

1/2

Opravy CBK na dálnicích 2018 - 2021, část 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu (DD 220, atd.) dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17 |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v příčném řezu komunikace.

**| Celkem za DIO bez DPH | xxxxxx,00 Kč**

**|Celkem bez DPH**

**437 127,50 Kč**