Smlouva o dílo č. 200 920

na rozšíření systému kontroly vstupu

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“) mezi těmito smluvními stranami:

Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

sídlo: Praha 1, Václavské nám. 68, PSČ. 115 79

zastoupeno panem Ing. Ivem Mackem, RNDr. - ředitelem Přírodovědeckého muzea

IČ: 00023272, DIČ: CZ 00023272

(dále jen objednatel)

a

ARYKA IN-WEST a.s.

Sídlo: Na Harfě 203/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČ: 26722411, DIČ: CZ26722411

Zapsaný u Městského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 7879

Zastoupený: Ing. Petrem Antonínem, předsedou představenstva

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

Preambule:

Smluvní strany uzavírají na základě výběrového řízení č. N006/20/V00020499 a nabídky zhotovitele ze dne 25. srpna 2020 tuto smlouvu, kterou se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané dílo zaplatit sjednanou cenu podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

Článek I.

Předmět díla

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas dodat, nainstalovat a zprovoznit rozšíření systému kontroly vstupu Symmetry v objektu Horní Počernice, Cirkusová 1740, 193 00 Praha 9 (dále jen „objekt“) v rozsahu a kvalitě, které jsou předmětem výběrového řízení, včetně komunikace s databázovým serverem Symmetry v Nové budově Národního muzea.

Podrobná specifikace díla je uvedena v Příloze 1 této smlouvy. Předmětem díla je také dokumentace skutečného provedení, návody, vedení projektu, školení uživatelů a potřebné revize a zkoušky systému kontroly vstupu.

- Ve věcech technických jsou touto smlouvou oprávněni jednat za smluvní strany

za Zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXX 	                          tel : XXXXXXXXX

za Objednavatele:

XXXXXXXXXXXXXXX 			tel.: XXXXXXXXX

- Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené dílo způsobem a za podmínek dále stanovených touto smlouvou.

Článek II.

Doba plnění a převzetí díla

- Dílo bude provedeno v termínu do 31.1.2021.

- Pro provádění venkovních prací, výkopů a kabeláží je předepsaná teplota min +5oC. Tyto práce proto budou závislé na klimatických podmínkách. Zhotovitel má právo provádění díla odložit nebo přerušit při nevyhovujících klimatických podmínkách. Tuto skutečnost je povinen oznámit Objednateli s uvedením důvodu. Je povinen pokračovat v provádění díla, jakmile tato překážka odpadne.  Konečný termín díla se prodlužuje o dobu trvání této překážky.

- Objednatel se převzít zavazuje dílo na výzvu Zhotovitele. Pokud nebude Objednatel reagovat na výzvu zhotovitele do 14 dnů, považuje se dílo za předané bez vad a nedodělků.

- Z předání díla bude učiněn zápis podepsaný oběma smluvními stranami – Zápis o odevzdání a převzetí díla.

- Provedení díla musí odpovídat platným ČSN a ostatním předpisům a zákonům platným v době realizace díla.

- Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad a nedodělků.

Článek III.

Spolupůsobení objednavatele

- Objednatel poskytne ode dne platnosti této smlouvy Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost za účelem zajištění podmínek pro řádné, včasné a nerušené zahájení, provádění a ukončení prací.

- Objednatel seznámí pracovníky Zhotovitele s bezpečnostními opatřeními a předpisy, platnými v dotčeném objektu, kde provádí Zhotovitel práce podle předmětu smlouvy.

- Objednatel poskytne Zhotoviteli v případě potřeby po dobu provádění díla v místě provádění díla přiměřenou uzamykatelnou místnost za účelem uskladnění a uložení dodávaných zařízení, pracovních nástrojů a potřeb a zajištění pracovní šatny pro pracovníky Zhotovitele.

- Objednatel předá Zhotoviteli před zahájením prací příslušné pracoviště a zabezpečí pro Zhotovitele možnost připojení běžných nástrojů a přístrojů k elektrické síti 230 V, odběr vody a přístup pracovníků Zhotovitele na sociální zařízení.

- Objednatel zajistí napájení 230 V pro napájení instalovaných systémů ve všech místech specifikovaných prováděcí projektovou dokumentací.

Článek IV

Cena díla a platební podmínky

1.	Cena za dílo v rozsahu Čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou a detailně vyčíslena v rozpočtu v Příloze č. 1 této smlouvy.

2.	Cena za dílo činí 1.886.265,00 Kč bez DPH (slovy: jeden milión osm set osmdesát šest tisíc dvě stě šedesát pět korun českých), DPH činí 396.116,00 Kč, cena včetně DPH je tedy: 2.282.381,00 Kč (slovy dva milióny dvě stě osmdesát dva tisíce tři sta osmdesát jedna koruna česká).

3.	Cena za předmětný rozsah díla je konečná. Případná změna ceny bude vycházet ze změnových listů, na kterých Objednatel potvrdí rozšiřující požadavky nebo požadavky na změnu rozsahu či způsobu provedení díla.

4.	Na provedení díla nebude poskytnuta záloha.

5.	Zhotovitel vystaví a Objednatel uhradí po provedení díla konečnou fakturu.

6.	Splatnost faktur je 21 dní od data vystavení. Fakturační adresa je uvedena v záhlaví této smlouvy. Každá faktura (daňový doklad) musí v souladu s platnou právní úpravou (zejm. ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění) obsahovat mimo jiné tyto náležitosti:

- označení: daňový doklad číslo

- název a sídlo zhotovitele i objednatele nebo jiný identifikátor

- rozsah a předmět plnění

- číslo smlouvy

- bankovní spojení zhotovitele

- fakturovanou částku

- označení díla a rozpis provedených prací

- soupis provedených prací dokladující oprávněnost fakturované částky

potvrzený objednatelem

- doklad o předání a převzetí díla nebo jeho části

- datum zdanitelného plnění a další náležitosti daňového dokladu v souladu

s § 28

- zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (výpočet DPH na

haléře)

V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn tuto vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury na doručovací adresu objednatele.

7.	Vícepráce nezahrnuté do rozpočtu z důvodu jejich nepředvídatelnosti v době uzavření této smlouvy je zhotovitel oprávněn provést pouze v případě, že nebude překročena cena za dílo sjednaná v odst. 2. tohoto článku, resp. v příloze č. 1 této smlouvy a není-li to v rozporu se zadáním veřejné zakázky. Vícepráce, jejichž provedením by byla překročena maximální cena za dílo sjednaná v odst. 2. tohoto článku, je možné provést pouze v případě jejich nepředvídatelnosti při uzavření této smlouvy a nezbytnosti k funkčnosti díla, a to na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma smluvními stranami, který bude obsahovat určení nezbytných víceprací a dohodu o zvýšení ceny. Nebude-li uzavřen dodatek a zhotovitel provede vícepráce, jejichž provedením by byla překročena maximální cena za dílo, tak objednatel není povinen tyto uhradit.

Článek V

Záruka na dílo

- Zhotovitel poskytuje za dílo v rozsahu článku I. této smlouvy záruku 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla Zhotovitelem Objednateli a podepsáním zápisu o předání dle čl. II, odst. 4 této smlouvy.

- Záruka se nevztahuje na závady a poruchy zařízení, pokud jejich příčina bude spočívat v:

- neodborném zásahu nebo neodborně prováděné obsluze zařízení,

- neoprávněném zásahu třetí osoby,

- působením vnějších vlivů, které mají povahu vyšší moci, včetně působení živelných událostí,

- poškození zařízení nešetrnou manipulací a nevhodným ovládáním v rozporu s předanými manuály a návody.

- Podmínky poskytování záručního servisu jsou mezi účastníky dohodnuty takto:

- Objednatel nahlásí Zhotoviteli zjištěnou poruchu na dodaném zařízení neprodleně telefonicky a potvrdí písemně e-mailem ihned po jejím zjištění a uvede přitom laický popis, v čem tato porucha spočívá nebo jak se projevuje,

- Zhotovitel se zavazuje do 48 hodin od prokazatelného přijetí zprávy Objednatele o zjištěné poruše zařízení, započít servisní práce na odstranění poruchy bránící řádnému užívání zařízení,

- pokud bude zjištěna závada, která nebude moci být opravena do 48 hodin od zahájení opravy, zajistí Zhotovitel v této lhůtě náhradní provoz po dobu opravy zařízení. Způsob zajištění náhradního provozu schválí Objednatel. O zajištění náhradního provozu bude sepsán zápis potvrzený pověřenými osobami obou stran s uvedením předpokládané lhůty opravy zařízení,

- Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli volný přístup k instalovanému zařízení podle požadavků a potřeb Zhotovitele tak, aby mohla být nahlášená porucha odstraněna, resp. mu poskytnout jinou potřebnou součinnost k odstranění poruchy.

- Oznámením závady Zhotoviteli v záruční době se přerušuje původní záruční lhůta, která bude pokračovat až od okamžiku odstranění vady předmětu díla. Oznámení musí obsahovat popis vady, a jaké nároky Objednatel uplatňuje, bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Objednatel nemá právo na odstranění vad díla, jestliže neoznámí vady díla do sedmi dnů poté, kdy je zjistil nebo kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče při splnění povinnosti po předání předmět díla prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku.

Článek VI.

Sankční ujednání

- Zhotovitel je oprávněn, v případě prodlení s placením peněžních částek sjednaných v článku IV. této smlouvy, účtovat Objednateli úrok z prodlení v zákonné výši.

- Objednatel je oprávněn v případě prodlení s dobou plnění sjednanou v článku II. odstavci 1 této smlouvy a/nebo s odstraněním vad dle čl. V, odst. 3b) této smlouvy účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo/ respektive ceny vadného zařízení za každý týden trvání prodlení s plněním.

- Smluvní pokuty uplatněné oprávněnou smluvní stranou jsou splatné do 21 dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zavázané smluvní straně.

- Smluvní pokutu může objednatel odečíst z účetních dokladů zhotovitele formou zápočtu.

- V souvislosti s realizací díla odpovídají smluvní strany pouze za škodu přímou.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva vstupuje v platnost okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, může být měněna nebo doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami na tíže listině.

- Tato smlouva a závazky i práva jí založené, se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy podrobně seznámily, jejímu obsahu rozumí a tato je projevem jejich svobodné a vážné vůle prosté jakéhokoliv omylu či tísně, je dostatečně určitá a nebyla uzavřena za nevýhodných či diskriminačních podmínek. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

- Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stan obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha  1  - Specifikace instalovaných zařízení, rozpočet ceny

V Praze dne:		2020 				V Praze dne: dle elektronického podpisu

Za Objednatele:  						Za Zhotovitele:

_____________________					_____________________

Ing. Ivo Macek, RNDr.						Ing. Petr Antonín

Ředitel Přírodovědeckého muzea 				předseda představenstva

ARYKA/A^

IN-WEST a.S.

Rozpočet dodávky: EKV pro objekt B+D

| Rekapitulace |  |
| --- | --- |
| dodávka s instalací EKV budova B Kč bez DPH | 1042 511 Kč |
| dodávka s instalací EKV budova D Kč bez DPH | 843 754 Kč |
| Celková cena bez DPH za objekt B+D | 1 886 265 Kč |
| DPH 21% | 396 116 Kč |
| Celková cena s DPH za objekt B+D | 2 282 381 Kč |

| Popis položky | Katalog, no. | Jednotková Cena Kč | ks | Celkem Cena Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.np - 16 Čteček, 14 dveří řídící databázová jednotka pro dvě čtečky M2150 4ĎBC. v boxu, trafo | M2150 4ĎBC | 28 686 Kč | 0 | - Kč |
| řídící databázová jednotka pro dvě čtečky M215O 4DBC, pouze pcb |  | 20 000 Kč | 1 | 20 000 Kč |
| dveřní kontrolér pro 4 čtečky v boxu ENCl, zdroj 12VĎC, trafo | M2150 4DC | 23 690 Kč | 0 | - Kč |
| dveřní kontrolér pro 4 čtečky v boxu ENCI, pouze pcb |  | 16 750 Kč | 4 | 67 000 Kč |
| dveřní kontrolér pro 2 čtečky v boxu BNCl. zdroj 12VĎC. trafo |  | 14 192 Kč | 0 | - Kč |
| Servis box 400x300x80 |  | 750 Kč | 5 | 3 750 Kč |
| NIC karto pro M2150 |  | 5 704 Kč | 1 | 5 704 Kč |
| WIM-4 Wiegand Interface Module pro 4 čtečky |  | 4 600 Kč | 4.5 | 20 700 Kč |
| iCLASS SE RIO bezkontaktní čtečka karet |  | 2 740 Kč | 17 | 46 580 Kč |
| záložní akumulátor 7Ah |  | 470 Kč | 0 | - Kč |
| záložní akumulátor 40Ah |  | 2 999 Kč | 1 | 2 999 Kč |
| napájecí zdroj 12V/10A |  | 5 000 Kč | 1 | 5 000 Kč |
| RxlO-Readcr Spacer Kit, Black |  | 435 Kč | 17 | 7 395 Kč |
| Dvoupólové zelené tlačítko pro únik v nebezpečí s rozbitím skla |  | 643 Kč | 2 | 1 286 Kč |
| Nízkoodběrový reverzní otvírač 12V DC s monitorováním | 321211 | I 780 Kč | 2 | 3 560 Kč |
| Nízkoodběrový otvírač 12V DC s monitorováním | 21211 | 1 340 Kč | 13 | 17 420 Kč |
| Universální čelní nerezový plech k zámkům |  | 500 Kč | 15 | 7 500 Kč |
| montáž zámku, zámečnické práce |  | 800 Kč | 13 | 10 400 Kč |
| modul 4 vstupů / 8 výstupů |  | 5 175 Kč | 1 | 5 175 Kč |
| samozavírač |  | 2 900 Kč | 15 | 43 500 Kč |
| dveřní kování |  | 400 Kč | 15 | 6 000 Kč |
| EPS koppler v boxu |  | 5 000 Kč | 1 | 5 000 Kč |
| propojení EKV s EPS, kabeláž, práce, programování |  | 10 000 Kč | I | 10 000 Kč |
| protipožární ucpávka HILTI |  | 600 Kč | 15 | 9 000 Kč |
| Kabel datový kroucený 8 žil , stíněný, drát | UTP kat.5e | 18 Kč | 750 | 13 500 Kč |
| kabel slaboproudý 8 žil | 5A8 | 10 Kč | 650 | 6 500 Kč |
| lišta PVC povrchová |  | 22 Kč | 40 | 680 Kč |
| Drobný instalační materiál |  | 1 000 Kč | 2 | 2 000 Kč |
| Instalace a oživení systému |  | 40 000 Kč | 1 | 40 000 Kč |
| Naprogramování celého systému |  | 750 Kč | 8 | 6 000 Kč |
| Dopravné |  | 600 Kč | 8 | 4 800 Kč |
| mezisoučet bez DPH |  |  |  | 371 649 Kč |
| mezisoučet s DPH |  |  |  | 449 695 Kč |
| 2.np -19 čteček, 17 dveří řídící databázová jednotka pro dvě čtečky M2150 4DBC, v boxu, trafo | M2150 4DBC | 28 686 Kč | 0 | - Kč |
| řídící databázová jednotka pro dvě Čtečky M215O 4DBC, pouze pcb |  | 20 000 Kč | 2 | 40 000 Kč |
| dveřní kontrolér pro 4 čtečky v boxu ENCI, zdroj 12VĎC, trafo | M2150 4ĎC | 23 690 Kč | 0 | - Kč |
| dveřní kontrolér pro 4 čtečky v boxu ENCI, pouze pcb |  | 16 750 Kč | 3 | 50 250 Kč |
| dveřní kontrolér pro 2 čtečky v boxu ENCI, zdroj 12VDC, trafo |  | 14 192 Kč | 0 | - Kč |
| dveřní kontrolér pro 2 čtečky pouze pcb |  | 9 200 Kč | 1 | 9 200 Kč |
| Servis box 400x300x80 |  | 750 Kč | 5 | 3 750 Kč |
| NIC karto pro M2150 |  | 5 704 Kč | 0 | - Kč |
| WIM-4 Wiegand Interface Module pro 4 Čtečky |  | 4 600 Kč | 5 | 23 000 Kč |
| iCLASS SE ŘIO bezkontaktní čtečka karet |  | 2 740 KČ | 19 | 52 060 Kč |
| záložní akumulátor 7Ah |  | 470 Kč | 0 | - Kč |
| záložní akumulátor 40Ah |  | 2 999 Kč | 2 | 5 998 Kč |
| napájecí zdroj 12V/10A |  | 5 000 Kč | 2 | 10 000 Kč |
| RxlO-Reader Spacer Kit, Block |  | 435 Kč | 19 | 8 265 Kč |
| Dvoupólové zelené tlačítko pro únik v nebezpečí s rozbitím skla |  | 643 Kč | 3 | 1 929 Kč |
| Nízkoodběrový reverzní otvírač 12V DC s monitorováním | 321211 | 1 780 Kč | 3 | 5 340 Kč |
| Nízkoodběrový otvírač 12V DCs monitorováním | 21211 | 1 340 Kč | 14 | 18 760 Kč |
| Universální čelní nerezový plech k zámkům |  | 200 Kč | 17 | 3 400 Kč |

| montáž zámku, zámečnické práce |  | 800 Kč | 14 | 11 200 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| modul 4 vstupů / 0 výstupů |  | 5 175 Kč | 2 | 10 350 Kč |
| samozavírač s aretací |  | 2 900 Kč | 17 | 49 300 Kč |
| dveřní kování |  | 400 Kč | 17 | 6 800 Kč |
| Kabel datový kroucený 8 žil, stíněný, drát | UTP ka+.5e | 18 Kč | 1000 | 18 000 Kč |
| kabel slaboproudý 8 Žil | 5A8 | 10 Kč | 800 | 8 000 Kč |
| lišta PVC povrchová |  | 22 Kč | 100 | 2 200 Kč |
| protipožární ucpávka HILTI |  | 600 Kč | 17 | 10 200 Kč |
| Drobný instalační materiál |  | 2 000 Kč | 1 | 2 000 Kč |
| Instalace a oživení systému |  | 50 000 Kč | 1 | 50 000 Kč |
| propojení EKV s EPS, kabciáž, práce, programování |  | 10 000 Kč | 1 | 10 000 Kč |
| Naprogramování celého systému |  | 750 KČ | 8 | 6 000 Kč |
| Dopravné |  | 600 Kč | 10 | 6 000 Kč |
| mezisoučet bez DPH |  |  |  | 422 002 Kč |
| mezisoučet s DPH |  |  |  | 510 622 Kč |
| 3.np - 10 čteček, 8 dveří řídící databázová jednotka pro dvě čtečky M2150 4DBC. v boxu, trafo | M2150 4DBC | 28 686 Kč | 0 | - Kč |
| řídící databázová jednotka pro dvě čtečky M2150 4DBC. pouze pcb |  | 20 000 Kč | 1 | 20 000 Kč |
| dveřní kontrolér pro 4 čtečky v boxu ENCI, zdroj 12VĎC, trafo | M2I50 4ĎC | 23 690 Kč | 0 | - Kč |
| dveřní kontrolér pro 4 čtečky pouze pcb |  | 16 750 Kč | 1 | 16 750 Kč |
| dveřní kontrolér pro 2 čtečky v boxu ENCI, zdroj 12VDC. trafo |  | 14 192 Kč | 0 | - Kč |
| dveřní kontrolér pro 2 čtečky pouze pcb |  | 9 200 Kč | 1 | 9 200 Kč |
| servis box 400x300x80 |  | 640 Kč | 3 | 1 920 Kč |
| NIC karta pro AA215O |  | 5 704 Kč | 0 | - Kč |
| WIM-4 Wiegand Interface Module pro 4 čtečky |  | 4 600 Kč | 2,5 | 11 500 Kč |
| iCLASS SE RIO bezkontaktní čtečka karet |  | 2 740 Kč | 10 | 27 400 Kč |
| záložní akumulátor 7Ah |  | 470 Kč | 0 | - Kč |
| záložní akumulátor 40Ah |  | 2 999 Kč | 1 | 2 999 Kč |
| napájecí zdroj 12V/10A |  | 5 000 Kč | 1 | 5 000 Kč |
| RxlO-Reoder Spacer Kit, Black |  | 435 Kč | 10 | 4 350 KČ |
| Dvoupólové zelené tlačítko pro únik v nebezpečí s rozbitím skla |  | 643 Kč | 2 | 1 286 Kč |
| Nízkoodběrový reverzní otvírač 12V DC s monitorováním | 321211 | 1 7B0 Kč | 2 | 3 560 Kč |
| Nízkoodběrový otvírač 12V DCs monitorováním | 21211 | 1 340 Kč | 6 | 8 040 Kč |
| Universální čelní nerezový plech k zámkům |  | 500 Kč | 6 | 4 000 Kč |
| montáž zámku, zámečnické práce |  | 800 Kč | 8 | 6 400 Kč |
| modul 4 vstupů / 8 výstupů |  | 5 175 Kč | 1 | 5 175 Kč |
| samozavírač |  | 2 900 Kč | 8 | 23 200 Kč |
| dveřní kování |  | 400 Kč | 8 | 3 200 Kč |
| Kabel datový kroucený 8 žil , stíněný, drát | UTP kat.5e | 18 Kč | 405 | 7 290 Kč |
| kabel slaboproudý 8 žil | SA8 | 10 Kč | 315 | 3 150 Kč |
| lišta PVC povrchová |  | 22 Kč | 20 | 440 Kč |
| Drobný instalační materiál |  | 1000 Kč | 1 | 1 000 Kč |
| propojení EKV s EPS, kabeláž, práce, programování |  | 10 000 Kč | 1 | 10 000 Kč |
| protipožární ucpávka HILTE |  | 600 Kč | 5 | 3 000 Kč |
| Instalace a oživení systému |  | 30 000 Kč | 1 | 30 000 Kč |
| Naprogramování celého systému |  | 750 Kč | 8 | 6 000 Kč |
| Dopravné |  | 600 Kč | 5 | 3 000 Kč |
| mezisoučet bez DPH |  |  |  | 217 860 Kč |
| mezisoučet s DPH |  |  |  | 263 611 Kč |
| Klient Symmetry licence 18 000 Kč 0 |  |  |  | - Kč |
| SW práce 10 000 Kč 0 |  |  |  | - Kč |
| dokumentace skutečného provedení |  | 7 000 Kč | 3 | 21 000 Kč |
| vedení projektu |  |  | 1 | 10 000 Kč |
| mezisoučet bez DPH |  |  |  | 31 000 Kč |
| mezisoučet s DPH |  |  |  | 37 510 Kč |

| celkem bez DPH | 1042 511 KČ |
| --- | --- |
| DPH 21% | 218 927 Kč |
| celkem s DPH | 1 261438 Kč |

| Popis položky | Katalog, no. | Jednotková Cena Kč | ks | Celkem Cena Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.np - 12 čteček, 10 dveří řídící databázová jednotka pro dvě čtečky M2150 4DBC, v boxu, trafo | M215O4DBC | 28 686 Kč | 0 | - Kč |
| řídící databázová jednotka pro dvě čtečky M2150 4ĎBC, pouze pcb |  | 20 000 Kč | 1 | 20 000 Kč |
| dveřní kontrolér pro 4 čtečky v boxu ENCI, zdroj 12VĎC, trafo | M2150 4DC | 23 690 Kč | 0 | - Kč |
| dveřní kontrolér pro 4 čtečky v boxu ENCI, pouze pcb |  | 16 750 Kč | 2 | 33 500 Kč |
| dveřní kontrolér pro 2 čtečky v boxu ENCI, zdroj 12VDC, trafo |  | 14 192 KČ | 0 | - KČ |
| Gevis box 400x300x80 |  | 640 KČ | 3 | 1 920 Kč |
| NIC karta pro M2150 |  | 5 704 Kč | 1 | 5 704 Kč |
| WIM-4 Wiegand Interface Module pro 4 Čtečky |  | 4 600 Kč | 3 | 13 800 Kč |
| iCLASS SE RIO bezkontaktní čtečka karet |  | 2 740 Kč | 12 | 32 880 Kč |
| záložní akumulátor 7Ah |  | 470 Kč | 0 | - KČ |
| záložní akumulátor 40Ah |  | 2 999 KČ | 1 | 2 999 Kč |
| napájecí zdroj 12V/10A |  | 5 000 KČ | 1 | 5 000 Kč |
| RxlO-Reader Spocer Kit, Black |  | 435 Kč | 12 | 5 220 Kč |
| Dvoupólové zelené tlačítko pro únik v nebezpečí s rozbitím skla |  | 643 Kč | 2 | 1 286 Kč |
| Nízkoodběrový reverzní otvírač 12V DC s monitorováním | 321211 | 1 780 Kč | 2 | 3 560 KČ |
| Nízkoodběrový otvírač 12V DC s monitorováním | 21211 | 1 340 Kč | 8 | 10 720 Kč |
| Universální čelní nerezový plech k zámkům |  | 200 KČ | 10 | 2 000 KČ |
| montáž zámku, zámečnické práce |  | 800 Kč | 10 | 8 000 Kč |
| modul 4 vstupů / 8 výstupů |  | 5 175 KČ | 1 | 5 175 KČ |
| Samozavírač |  | 2 900 KČ | 10 | 29 000 Kč |
| dveřní kování |  | 400 KČ | 10 | 4 000 Kč |
| EPS koppter v boxu |  | 5 000 KČ | 1 | 5 000 Kč |
| propojení EKV s EPS, kabeláž, práce, programování |  | 10 000 Kč | 1 | 10 000 KČ |
| Kabel datový kroucený 8 žil, stíněný, drát | UTP kot.Se | 18 Kč | 540 | 9 720 Kč |
| kabel slaboproudý 6 žil | 5A8 | 10 Kč | 450 | 4 500 KČ |
| lišta PVC povrchová |  | 22 KČ | 30 | 660 Kč |
| Drobný instalační materiál |  | 1 000 Kč | 1 | 1000 Kč |
| protipožární ucpávka HILTI |  | 600 KČ | 8 | 4 800 KČ |
| Instalace a oživení systému |  | 30 000 Kč | 1 | 30 000 Kč |
| Naprogramování celého systému |  | 750 Kč | 5 | 3 750 Kč |
| Dopravné |  | 600 Kč | 6 | 3 600 Kč |
| mezisoučet bez DPH |  |  |  | 257 794 Kč |
| mezisoučet s DPH |  |  |  | 311 931 Kč |
| 2.np -16 čteček, 14 dveří řídící databázová jednotka pro dvě čtečky M215O 4DBC, v boxu, trafo | M2150 4DBC | 28 686 KČ | 0 | - Kč |
| řídící databázová jednotka pro dvě Čtečky M2150 4DBC, pouze pcb |  | 20 000 Kč | 1 | 20 000 Kč |
| dveřní kontrolér pro 4 čtečky v boxu ENCI, zdroj 12VDC, trafo | M2150 4DC | 23 690 Kč | 0 | - Kč |
| dveřní kontrolér pro 4 čtečky v boxu ENCI, pouze pcb |  | 16 750 KČ | 3 | 50 250 KČ |
| dveřní kontrolér pro 2 čtečky v boxu ENCI, zdroj 12VĎC, trofo |  | 14 192 Kč | 0 | - KČ |
| dveřní kontrolér pro 2 čtečky pouze pcb |  | 9 200 KČ | 0 | - Kč |
| Gevis box 400x300x80 |  | 640 KČ | 4 | 2 560 KČ |
| NIC karta pro M2150 |  | 5 704 Kč | 0 | - Kč |
| WIM-4 Wiegand Tnterfoce Module pro 4 čtečky |  | 4 600 Kč | 4 | 18 400 Kč |
| iCLASS SE RIO bezkontaktní čtečka karet |  | 2 740 Kč | 16 | 43 840 Kč |
| záložní akumulátor 7Ah |  | 470 Kč | 0 | - Kč |
| záložní akumulátor 40Ah |  | 2 999 Kč | 1 | 2 999 KČ |
| napájecí zdroj 12V/10A |  | 5 000 KČ | 1 | 5 000 Kč |
| RxlO-Reader Spacer Kit, Black |  | 435 KČ | 16 | 6 960 Kč |
| Dvoupólové zelené tlačítko pro únik v nebezpečí s rozbitím skla |  | 643 KČ | 2 | 1 286 KČ |
| Nízkoodběrový reverzní otvírač 12V DC s monitorováním | 321211 | 1 780 KČ | 2 | 3 560 Kč |
| Nízkoodběrový otvírač 12V DC s monitorováním | 21211 | 1 340 KČ | 14 | 16 760 KČ |
| Universální čelní nerezový plech k zámkům |  | 200 Kč | 14 | 2 800 Kč |
| montáž zámku, zámečnické práce |  | 800 Kč | 14 | 11 200 Kč |
| modul 4 vstupů / 8 výstupů |  | 5 175 KČ | 1 | 5 175 Kč |
| samozavírač |  | 2 900 KČ | 14 | 40 600 KČ |
| dveřní kování |  | 400 Kč | 14 | 5 600 Kč |
| Kabel datový kroucený 8 žil , stíněný, drát | UTP kat.5c | 18 Kč | 1000 | 18 000 Kč |
| kabel slaboproudý 8 žil | SA8 | 10 Kč | 800 | 8 000 Kč |

| lifftQ PVC povrchová |  | 22 Kč | 80 | 1 760 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drobný instalační materiál |  | 2 000 Kč | 2 | 4 000 KČ |
| propojení EKV s EPS, kabeláž, práce, programování |  | 10 000 Kč | 1 | 10 000 Kč |
| protipožární ucpávka HILTI |  | 600 Kč | 14 | 8 400 KČ |
| Instalace a oživení systému |  | 50 000 Kč | 1 | 50 000 Kč |
| Naprogramování celého systému |  | 750 KČ | 8 | 6 000 Kč |
| Dopravné |  | 600 Kč | 10 | 6 000 Kč |
| mezisoučet bez DPH |  |  |  | 351150 KČ |
| mezisoučet s DPH |  |  |  | 424 892 Kč |
| 3.np - 10 čteček, 8 dveří řídící databázová jednotka pro dvě čtečky M215O 4DBC, v boxu, trafo | M2150 4DBC | 28 686 Kč | 0 | - Kč |
| řídící databázová jednotka pro dvě čtečky M215O 4DBC, pouze pcb |  | 20 000 KČ | 1 | 20 000 Kč |
| dveřní kontrolér pro 4 čtečky v boxu ENCI, zdroj 12VDC, trafo | M2150 4DC | 23 690 Kč | 0 | - Kč |
| dveřní kontrolér pro 4 čtečky pouze pcb |  | 16 750 Kč | 1 | 16 750 Kč |
| dveřní kontrolér pro 2 Čtečky v boxu ENCI. zdroj 12VDC, trafo |  | 14 192 Kč | 0 | - KČ |
| dveřní kontrolér pro 2 Čtečky pouze pcb |  | 9 200 Kč | 1 | 9 200 KČ |
| Servis box 400x300x80 |  | 640 KČ | 3 | 1 920 KČ |
| NIC karta pro M2150 |  | 5 704 Kč | 0 | - Kč |
| WIM-4 Wiegand Interface Module pro 4 čtečky |  | 4 600 Kč | 2,5 | 11 500 Kč |
| iCLXSS SE RIO bezkontaktní čtečko karet |  | 2 740 Kč | 10 | 27 400 Kč |
| záložní akumulátor 7Ah |  | 470 Kč | 0 | - KČ |
| záložní akumulátor 4O/\h |  | 2 999 KČ | 1 | 2 999 Kč |
| napájecí zdroj 12V/10>A |  | 5 000 Kč | 1 | 5 000 Kč |
| RxlO-Reader Spacer Kit, Black |  | 435 Kč | 10 | 4 350 Kč |
| Dvoupólové zelené tlačítko pro únik v nebezpečí s rozbitím skla |  | 643 Kč | 2 | 1 286 Kč |
| Nízkoodběrový reverzní otvírač 12V DC s monitorováním | 321211 | 1 780 KČ | 2 | 3 560 Kč |
| Nízkoodběrový otvírač 12V DC s monitorováním | 21211 | 1 340 Kč | 6 | 8 040 Kč |
| Universální čelní nerezový plech k zámkům |  | 200 Kč | 8 | 1 600 KČ |
| montáž zámku, zámečnické práce |  | 800 KČ | 8 | 6 400 Kč |
| modul 4 vstupů / 8 výstupů |  | 5 175 Kč | 1 | 5 175 KČ |
| samozavírač |  | 2 900 KČ | 8 | 23 200 KČ |
| dveřní kování |  | 400 Kč | 8 | 3 200 Kč |
| Kabel datový kroucený 8 žil, stíněný, drát | UTP kat.5e | 18 Kč | 405 | 7 290 Kč |
| kabel slaboproudý 8 žil | 5^8 | 10 Kč | 315 | 3 150 Kč |
| lišta PVC povrchová |  | 22 Kč | 20 | 440 Kč |
| Drobný instalační materiál |  | 1000 Kč | 1 | 1000 Kč |
| protipožární ucpávka HILTI |  | 600 Kč | 6 | 3 600 Kč |
| Instalace a oživení systému |  | 30 000 KČ | 1 | 30 000 Kč |
| Naprogramování celého systému |  | 750 Kč | 5 | 3 750 KČ |
| Dopravné |  | 600 Kč | 5 | 3 000 Kč |
| mezisoučet bez DPH |  |  |  | 203 810 Kč |
| mezisoučet s DPH |  |  |  | 246 610 Kč |
| klient Symmetry licence |  | 18 000 Kč | 0 | - KČ |
| SW práce |  | 10 000 Kč | 0 | - Kč |
| dokumentace skutečného provedení |  | 7 000 Kč | 3 | 21000 Kč |
| vedení projektu |  |  | 1 | 10 000 Kč |
| mezisoučet bez DPH |  |  |  | 31000 Kč |
| mezisoučet s DPH |  |  |  | 37 510 KČ |
| celkem bez DPH |  |  |  | 843 754 Kč |
| DPH 21% |  |  |  | 177 188 Kč |
| celkem s DPH |  |  |  | 1 020 942 Kč |