SMLOUVA O DÍLO
„III/40614-Olší-Mysletice, akce D1A“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

, vedoucí výrobního oddělení Jihlava, tel.

Technický dozor:	referent přípravy staveb

Bankovní spojení: Komerční banka. a.s.

Číslo účtu:

IČO:	000 90 450

DIČ:	CZ00090450

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:	Kraj Vysočina

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Obchodní název: Colas CZ,a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupený:	, manažerem Regionu Vysočina, na základě plné moci.

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	, manažer Regionu Vysočina

technických:	stavbyvedoucí

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Č. účtu:

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005 Telefon

E-mail:	@colas.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ,,NOZ“) se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva“).

Stránka 1 z 7

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

Podklady pro uzavření smlouvy jsou zejména:

Nabídka zhotovitele ze dne 07.09.2020 předložená na základě jednání, která jako oceněný soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tvoří přílohu této smlouvy (dále jen „Nabídka Zhotovitele“).

Článek 3
Předmět smlouvy

- Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „III/40614-Olší-Mysletice“ v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele, která je jako příloha ě. 1 nedílnou součástí této smlouvy a za dodržení dále sjednaných podmínek této smlouvy.

- Součástí předmětu plnění je rovněž závazek zhotovitele:

- zhotovit práce podle technologického předpisu a platných ČSN, které jsou tímto pro realizaci stavby závazné.

- zhotovit práce dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 13.8.2020 viz příloha č. 1 k této smlouvě.

- Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této smlouvy.

- Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s tou smlouvou.

Článek 4

Čas a místo plnění

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:

- Zahájení plnění:	08.10.2020

- Dokončení plnění:	09.10.2020

  - Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

  - Místo plnění: Silnice III/40614 v úseku Mrákotín-Olší ( intravilán ) - Mysletice.

  - Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:

- dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,

- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,

- dojde-li k opožděnému předání staveniště.

  - Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací. Dřívější plnění je možné.

Článek 5

Cena díla

- Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla podle čl. 3 této Smlouvy ve výši:

Cena bez DPH	158 400,00 Kč

DPH (21%)	33 264,00 Kč

Cena celkem s DPH	191 664,00 Kč

V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla včetně případných nákladů na další přípravné práce. Cena je dohodnuta jako cena maximální, nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění.

- Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH (viz bod 5.1. tohoto článku).

- Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

- Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

- Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla , bude přesný rozsah těchto prací projednán s objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Na základě dohody obou smluvních stran bude vypracován dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě.

Článek 6

Staveniště

- Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 5 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

Článek 7
Provádění díla

- Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, DPS, Nabídkou zhotovitele a OP.

Článek 8
Kvalita díla

- Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:

- platných právních předpisů,

- této smlouvy (včetně souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod),

- platných českých nebo převzatých evropských technických norem,

Článek 9
Předání díla

- Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.

Článek 10
Subdodavatelé

- Zhotovitel se zavazuje, že části předmětu plnění, které budou plněny poddodavateli, budou provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že nepředá stavbu jako celek jinému zhotoviteli.

- Poddodavatelé, kteří se budou na provedení díla podílet, musí být objednatelem předem odsouhlaseni.

Článek 11

Platební a fakturační podmínky

- Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit fakturu za dílo a doporučeně odeslat objednateli ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení a povinně, v souladu s OZ a zákonem o dani z přidané hodnoty, obsahuje označení faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení ( identifikace ) smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.

- Zhotovitel je povinen fakturu, doklady,, Předávací protokol14 apod., označit číslem smlouvy objednatele. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.

- Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

- Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně ( finančním úřadem ) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále zákon o DPH).

- Provedení stavebních prací, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, dle této smlouvy je pro objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na práce dle této smlouvy nevztahuje.

- Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je

považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

Článek 12

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku v délce 24 měsíců ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.

- Záruka spočívá v tom, že po dobu záruční lhůty bude mít dílo vlastnosti stanovené zejména ČSN a TKP s přihlédnutím k běžnému opotřebení a že zhotovitel bezplatně odstraní všechny vady vytknuté při reklamačním řízení.

- Veškeré vady na provádění díla zjištěné objednatelem budou písemně oznámeny zhotoviteli na jeho adresu ihned, nejpozději do 2 dnů od zjištěné vady.

- Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení bude maximálně 2 dna, ( dovolí-li to povětrnostní podmínky ).

- Po dobu nástupu a odstraňování reklamovaných vad pozastavuje běh záruční doby.

- Zhotovitel neručí za škody vzniklé na provedeném díle v důsledku prací, které neprováděl.

Článek 13
Smluvní pokuty

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení plnění ve výši 0,2 % z celkového finančního objemu plnění za každý i započatý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši 500,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.

- Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

- Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozděj i do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

Článek 14

Pojištění zhotovitele

- Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě ve výši minimálně 1.500.000,- Kč a možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:

- způsobené provozní činností,

- způsobené vadným výrobkem,

- vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami

- vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí,

- vzniklé na věcech zaměstnanců.

- Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých pracovníků.

Článek 15
Další ujednání

- Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.

- Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.

- Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty ( lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě. V případě, že k dohodě nedojde, má právo objednatel od této smlouvy odstoupit.

- Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí.

- Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek. Pokud nelze náhradu škody započíst, je tato splatná 30 dní od doručení zhotoviteli.

- Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní lhůta činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

Článek 16
Závěrečná ujednání

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.

- Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil a ani nedopustí v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel a ani nenabídne žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil a ani nedopustí žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

- V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními OZ.

- Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - cenová nabídka ze dne 07.09.2020.

- Smlouvaje vyhotovena v ( ve ) třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy věetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registr smluv.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy-Registru smluv.

- Účastníci smlouvy se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění ( zákon o registru smluv ) splní objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Jihlavě, dne : ^-3 Zhotovitel :

V Jihlavě, dne : Objednatel:

1 6. 09. 2020

Manažer Regitóu Vysočina ( na základě pilné moci )

Ing. Radovajfi Necid ředitel organizace

Stránka 7 z 7

* Hubelbauer Zdeněk

Od:

§>colas.cz>

pondělí 7. září 2020 8:05 RE: cenová nabídka

Odesláno:

Komu:

Předmět:

Ahoj,

naše nabídková cena pro akci „111/40614 Olší- Mysletice" je 88 Kč za položení 1 tuny materiálu Předpoklad doby provádění 2 dny, předpokládané množství 1800tun (900t/den)

Ahoj V.

From:	-@ksusv.cz>

Sent: Monday, September 7, 2020 7:33 AM

To:	r@colas.cz>;	i@swietelsky.cz>;'	@porr.cz'

•	@porr.cz>

Cc:	l@ksusv.cz>

Subject: cenová nabídka

Dobrý den.

Prosím o cenovou nabídku na pokládku 1800,00 tun ACO 11+ při opravě sil. 111/40614 Olší - Mysletice : termín - 41. týden 2020.

Cena obsahuje : kompletní finišerovou četu ( finišer, 3 válce, kropička, UNC, pracovníci).

Cena neobsahuje : dodávku materiálu, přepravu finišeru, dopravu asfalt, směsi, DIO.

Děkuji.

VVOJI;