roman brychta architekti s.r.o

Svatojánská 317

Statenice 25 262

IČO: 09339752

č. j. NTK/178/2020-62

V Praze dne 24. 9. 2020

Věc: OBJEDNÁVKA

Na základě Vaší cenové nabídky 459/01/200922 ze dne 22. 9. 2020 u Vás objednáváme:

Fáze 1:

Architektonická výtvarná studie redesignu interiérových prostor NTK

1 a) varianty návrhu studie

- analýza podkladů

- zpracování konceptu řešení, studií, skic ve variantách

- odsouhlasení cílových představ s klientem

1 b) hrubopis

- zapracování vybrané varianty

- dispoziční řešení

- vytipování typového a atypového nábytklu

- definice požadavku na potřebné profese – elektro, vnitřní prostředí

- objasnění všech souvislostí

1 c) čistopis

- zapracování připomínek k hrubopisu

- finální zpracování studie

Návrh interiéru bude vypracován ve třech paré + digitálně ve formátu PDF

- Jazykové verze dokumentace bude zpracována v českém jazyce.

Termín dokončení:

Fáze 1a: 20 dní od potvrzení objednávky

odsouhlasení klientem: 10 dní

Fáze 1b: 20 dní od potvrzení varianty klientem

odsouhlasení klientem 5 dní

Fáze 1c: 10 dní o odsouhlasení faze 1b klientem

Cena:

1. Honorář architekta, je stanoven v souladu s postupy doporučenými dokumentem ČKA - Výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

2. Výše honoráře odpovídá části díla specifikovaného výše (viz odstavec I.)

3. Výše honoráře pro jednotlivé fáze je stanovena takto:

| Výkonová fáze | Honorář v Kč |
| --- | --- |
| 1 a) koncepty | 160 000,- |
| 1 b) hrubopis | 170 000,- |
| 1 c) čistopis | 80 000,- |
| Celkem | 410 000,- |
| DPH | 86 100,- |
| Celkem s DPH | 496 100,- |

- S pozdravem

- Ing. Vladimír Pavlík

vedoucí odd. správy a provozu NTK

Objednávku přijal: