Smlouva o dílo - dodatek č. 1

č. zhotovitele  674/2020			           č. objednatele SML 2020-016.1-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky:             TOVAČOV, ZVOLENOV – oprava kanalizace

I. Smluvní strany

  - OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          	: Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti

IČO			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxx

Telefon		: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

  - ZHOTOVITEL:

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.

Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice

Zastoupený          	: Petrem Zdráhalem – jednatelem společnosti

IČO			: 46581367

DIČ			: CZ46581367

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxx

Telefon		: xxxxxxxxxxxx

E-mail                        :  xxxxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce č. 3500

(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění 
část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku č. 1 je upřesnění ceny díla TOVAČOV, ZVOLENOV – oprava kanalizace v čl. V „Cena díla“ z důvodu změny rozsahu předmětu díla.

Méněpráce:

- odpočet oprav komunikací

- odpočet nerealizovaných kanalizačních přípojek

- v rozsahu dle přílohy č.1 dodatku č.1

Vícepráce:

Z důvodu těsného souběhu vodovodního potrubí AC DN 80 s kanalizací a vzniku poruch vodovodu při provádění stavby bylo nutné opravit  stávající vodovodní potrubí výměnou v délce 74,2 m za porubí nové z tvárné litiny DN 80 s propojením na stávající vodovodní řady v rozsahu dle přílohy č.2 dodatku č.1.

V. Cena za dílo

Cena díla je smluvní a nejvýše přípustná a je sjednána na základě nabídky zhotovitele v následující výši:

Původní cena díla			1 386 154,41  Kč bez DPH

Cena méněprací				  - 231 609,31 Kč	(cena opravy kanalizace)

Cena díla snížená o méněpráce-	1 154 545,10 Kč

Cena víceprací				 + 323 366,09 Kč	(cena opravy vodovodu)

Cena díla navýšená o vícepráce	1 477 911,19 Kč

Cena díla bez DPH dle dodatku č.1	1 477 911,19  Kč

Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

Cena díla zahrnuje všechny práce vymezené v podmínkách soutěže a v zadávací dokumentaci. Cena díla je podrobně specifikována v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele.

XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 674/2020, č. objednatele SML2020-016-Ko ze dne 25.6.2020.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele č. 674/2020, č. objednatele SML2020-016-Ko, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

V Přerově dne  24.8.2020                                              V Přerově dne 24.8.2020

Za zhotovitele:    					    	Za objednatele:

………………….……………                                                      ………………………….

Petr Zdráhal		         Ing. Miroslav Dundálek

jednatel společnosti  				          	             ředitel společnosti