Smlouva o dílo

číslo objednatele: NPÚ -450/61743/2020

uzavřená v  souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

# Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

kterou zastupuje:

# Územní památková správa v Kroměříži

se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,

jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem ÚPS v Kroměříži

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxx SZ Vranov nad Dyjí, Tel: xxxx

zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxx, tel:  xxxxxxxxxx

zástupce pro BOZP a PO: xxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, č. účtu: 500005-60039011/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

Josef Frydrych

IČO: 10600621 DIČ: CZ5607211995

se sídlem: Jablunkovská 406, 739 61 Třinec

zapsán v Živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Třinec

Tel: + 420 xxxxxxxxxxxxxxx, e- mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxx……… DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel je plátce DPH

II.

Úvodní ustanovení

2.1		Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 4. 9. 2020 podaná k veřejné zakázce s názvem „SZ Vranov nad Dyjí – provedení mikrovlnného ozáření parketové podlahy a zdiva včetně zajištění hlídání “ zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka je evidována prostřednictvím elektronického systému NEN (Národního elektronického nástroje) pod ev. číslem N006/20/V00020086.

2.2 	Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo specifikované v článku III. této smlouvy, jakož i další sjednaná plnění. Objednatel se zavazuje, že dílo provedené v souladu s touto smlouvou převezme a uhradí cenu sjednanou v ustanovení článku V. této smlouvy.

III.

Předmět díla

3.1 	Za podmínek sjednaných touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo:

„SZ Vranov nad Dyjí – provedení mikrovlnného ozáření parketové podlahy a zdiva včetně zajištění hlídání ozařovaného prostoru“ v rozsahu:

- dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy

3.2	 Místem provedení díla je SZ Vranov nad Dyjí – 1. nadzemním podlaží zámku – místnost toaletního pokoje a přilehlé spojovací chodby.

3.3 	Předmětem plnění této smlouvy jsou dále související činnosti, které jsou zahrnuty do smluvní ceny

a těmito souvisejícími činnostmi se rozumí zejména:

      - zajištění staveništních napojovacích bodů energií, jejich měření a jejich úhrada, vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek;

      - zhotovení průběžné fotodokumentace – snímky z termokamery, které bude zhotovitel obratem posílat objednateli a celkový záznam předá na CD do 5 dnů po skončení díla;

      - hlídání ozářených míst bezúhonnou fyzickou osobou, každý den po ukončení prací (především v nočních hodinách, až do příchodu zaměstnanců správy zámku);

      - celkový úklid před předáním a převzetím díla, který bude zahrnovat kompletní a úplné vyklizení a vyčištění prostor, kde byly práce prováděny, a to v rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele;

      - vedení veškerých zhotovitelem dotčených ploch objektů a zařízení do původního stavu a po dokončení díla jejich předání zpět vlastníkům nebo provozovatelům písemným dokladem;

3.4	Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že převzal od objednatele všechny podklady, které jsou nezbytné pro provedení předmětného díla.

3.5	Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi a ostatními podklady pro provedení díla a všemi skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla.

3.6	Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této Smlouvy v termínu a za cenu dle této Smlouvy.

3.7 Oprávněná osoba objednatele, v této smlouvě označená jako zástupce pro věci technické (TDS) bude vykonávat funkci technického dozoru a bude mít kdykoliv právo kontrolovat dílo.

IV.

Doba plnění, místo plnění, předání a převzetí díla

4.1	 Dílo bude prováděno v následujících termínech:

a.) termín zahájení díla: do 5 dnů od převzetí staveniště, převzetí staveniště proběhne na výzvu

objednatele a o předání předmětu díla bude oběma smluvními stranami podepsán předávací

protokol;

b.) termín protokolárního předání dokončeného díla: do 25. 10. 2020;

c.) termín vyklizení a vyčistění místa provádění díla: nejpozději do 5 kalendářních dnů od

protokolárního předání a převzetí díla.

4.2	Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla nejméně 5 pracovních dnů předem.

4.3	Objednatel není dílo povinen převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá této smlouvě.

4.4	O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení díla, popřípadě soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty j jejich odstranění. Pokud zhotovitel vady, uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.

4.5		V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodů nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.

4.6	Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

4.7	Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené.

V.

Cena díla a platební podmínky

5.1	Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy a dle nabídky zhotovitele ze dne 4. 9. 2020 činí: 72 400,- Kč (slovy: sedmdesát dva tisíc čtyři sta korun českých). K ceně za dílo bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění. Celková cena s DPH činí 87 604,- Kč (slovy: osmdesát sedm tisíc šest set čtyři korun českých).

5.2	Smluvní cena uvedená v bodě 5.1 je cena pevná, maximální a nepřekročitelná, a to za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle této Smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této Smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla.

# 5.3 	Cena za provedené dílo je splatná na základě faktury – daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po předání díla na základě odsouhlaseného protokolu podle článku 4.1 této Smlouvy. Splatnost faktury je 21 dní po doručení na adresu objednatele: Územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž, nebo na e- mail: ups.kr.fakturace@npu.cz.

5.4 	Faktura – daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí splňovat Smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

5.5 	Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele. Bez uvedení tohoto údaje nebude faktura uhrazena a bude zhotoviteli vrácena podle bodu 5.4 této Smlouvy.

VI.

Záruka za jakost díla a záruční podmínky

6.1			Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo vady, nedodělky a nedostatky.

6.2	Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (bezvadné převzetí). Převzetím této záruky přejímá zhotovitel svůj závazek, že zhotovené dílo bude po tuto záruční dobu mít smluvené vlastnosti.

6.3	Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době oznámit bezodkladně zhotoviteli, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne jejich zjištění. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit.

6.4	Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na běžné škody nebo poškození, které vznikly ze strany objednatele z následujících důvodů:

      - neodborné zásahy zejména jakékoliv opravy či úpravy provedené v průběhu záruční doby třetí osobou bez vědomí zhotovitel

VII.

Smluvní pokuty

7.1	Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla uvedeného v článku V. bodě 5.1 za každý i započatý den prodlení.

7.2		Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků v přiměřeném dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla v článku V. bodě 5.1 za každou vadu či nedodělek, a každý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady, či nedodělku dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodělku.

7.3	Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě se sjednává ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení a každou vadu od porušení povinnosti tj. marným uplynutím dohodnuté či objednatelem stanovené lhůtě pro jejich odstranění až do doby odstranění poslední z takto uplatněných vad.

7.4	Za porušení povinnosti stanovené v odstavci 10.6 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.

7.5	V případě porušení povinnosti stanovené v odstavci v odstavci 10.4 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé porušení povinnosti.

7.6	Za každý zaviněný poplach je objednatel oprávněn požadovat náhradu škody ve výši 500 Kč bez DPH za neoprávněný výjezd organizace provádějící elektronickou bezpečnostní ochranu objektu.

7.7	Všechny smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do 21 dnů po jejich vyúčtování objednatelem. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení kterékoliv i nesplatné smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností zhotovitele.

7.8 Za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných obecně závazných právních předpisů.

VIII.

Přílohy

8.1			Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet zhotovitele;

8.2  	V případě, že smluvní strana zjistí rozpor mezi ustanoveními této smlouvy anebo jejich příloh,

bude neprodleně informovat písemně druhou smluvní stranu a obě smluvní strany se dohodnou

na dalším postupu.

IX.

Ukončení smlouvy

9.1	 Jiným způsobem než splněním lze tuto Smlouvu ukončit:

- písemnou dohodou smluvních stran;

- odstoupením od smlouvy

9.2	Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě;

b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené;

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle na více než 5 kalendářních dnů;

d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů;

e) opakované nebo zvlášť závažné porušení zhotovitele v místě předmětu díla pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiných bezpečnostních předpisů a pravidel nebo jednání zhotovitele způsobem, jímž mohl objednateli způsobit škodu na jeho majetku;

f)	opakované nedodržení technologických postupů zhotovitelem vyplývajících z všeobecně závazných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy či pokynů objednatele;

g)	soud rozhodne, že je zhotovitel v úpadku nebo v hrozícím úpadku s tím, či vstoupil do likvidace

9.3	Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, s tím, že je účinné dnem jeho doručení na adresu druhé smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení odeslané dle předchozí věty tohoto odstavce této smlouvy doručeno třetí den od takového jeho odeslání.

X.

Ostatní ujednání

10.1	Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

10.2	Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

10.3	Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně uvedení ceny Díla.

10.4	Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle §106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel.  Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

10.5	Zhotovitel je v rámci této Smlouvy o dílo povinen zajistit řádné dodržování právních předpisů v oblasti BOZP a plnit další povinnosti vyplývající ze zákona č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění.

10.6	Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu v minimální výši 2 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele předložit pojistnou smlouvu.

XI.

Závěrečná ustanovení

11.1 	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.2 	Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Dle citovaného zákona je objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se ke zveřejnění této smlouvy v registru smluv. Zároveň se objednatel zavazuje informovat o účinnosti smlouvy Zhotovitele e – mailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

11.3 	Tato smlouva je vyhotovena ve (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel (1) vyhotovení.

11.4 	Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis, jsou bez písemného číslovaného dodatku této smlouvy neúčinná.

11.5	Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením této smlouvy smluvní strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností této smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

11.6 Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy souvisejícími nebo zákonem o zadávání veřejných zakázek. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.

11.7	Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

11.8. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Třinci dne 14. 9. 2020           	           																				   		  ve Vranově nad Dyjí dne 16. 9. 2020

za zhotovitele						       																																	za objednatele

………………………………………………..			                                                        ……………………………………………….

xxxxxxxxxxxxxxx     					                                                                               xxxxxxxxxxxxxxx