**Smlouva na dodávku technologie**

**č. SM / 0028 / 2017**

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1. **Objednatel: Město Jindřichův Hradec**

zastoupen: Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ: 00246875

DIČ: CZ00246875

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO): Václav Bombala

1. **Dodavatel:** ČEVAK a.s.

zastoupen: Ing. Jiří Heřman, předseda představenstva a

Ing. Lenka Petrášková, členka představenstva

sídlo: Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657

DIČ: CZ60849657

bankovní spojení: xxx

e-mail: xxx

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Lubor Tomanec

ve věcech technických: Ing. Alois Bublík

ve věcech realizace a předání: Ing. Alois Bublík

**Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy**

1. Nabídka dodavatele ze dne 7.12.2016
2. Zadávací dokumentace veřejné zakázky **ČOV Jindřichův Hradec- technologie dmychárny - 1. etapa**
3. Projektová dokumentace a výkaz výměr Jindřichův Hradec ČOV – technická pomoc, aerační systém a dmychárna – etapa č. 1 vypracovaná EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice z 9/2016

**Článek II. - Předmět plnění**

1. Dodavatel se zavazuje objednateli na svůj náklad a na své nebezpečí dodat v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě dle předmětu veřejné zakázky **dodávku: ČOV Jindřichův Hradec- technologie dmychárny - 1. etapa** v souladu s projektovou dokumentací Jindřichův Hradec ČOV – technická pomoc, aerační systém a dmychárna – etapa č. 1 zpracovanou EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice z 9/2016 číslo zakázky 1418-84 a soupisu prací včetně souvisejících stavebních a instalačních prací
2. Součástí dodávky je dále:

* Zajištění veškerých dokladů požadovaných zákony a předpisy – předepsaných atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách, atd.
* Zajištění záručních listů
* Uvedení zařízení do provozu, provedení funkčních zkoušek
* zaškolení obsluhy

Kvalitativní podmínky:

* Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.
* Dodavatel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.
* Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace zakázky může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím dodavatelii vznikne.
* Při realizaci plnění mohou být použity pouze takové materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
* Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
* Všechny práce při realizaci zakázky budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění a podmínek této smlouvy o dodávce.
* Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
* Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
* Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce objednatel, a který musí jejich použití písemně schválit.
* Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být dodavatelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení

1. Objednatel se zavazuje dodávku převzít a zaplatit dodavateli za dodání cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
2. Místem plnění pozemek p.č. 3699/46 katastrální území Jindřichův Hradec.

**Článek III. - Cena plnění**

1. Cena za celkovou dodávku byla smluvními stranami dohodnuta jako cena pevná a nejvýše přípustná, která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dodáním předmětu plnění vč. nákladů spojených s odevzdáním dodávky a provedením souvisejících a instalačních prací v místě určeném objednatelem.

Cena bez DPH 7 158 581,- Kč

DPH % 1 503 302,- Kč

**Cena celkem vč. DPH 8 661 883,- Kč**

Cena nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů, smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a platnou po celou dobu plnění zakázky.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a dodavateli bude uhrazena cena plnění bez DPH.

1. V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s uskutečněním plnění dle této smlouvy.
3. Celková cena bude změněna pouze v případě, že dojde ke změně sazby DPH.

**Článek IV. - Platební podmínky**

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu dodávky.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Cena plnění bude uhrazena ve dvou splátkách takto: První splátka ve výši 50% ceny plnění bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného po protokolárním předání a převzetí dokončené a úplné dodávky dle požadované specifikace a po odstranění případné poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání převzetí dokončené dodávky. O předání a převzetí bude sepsán písemný protokol. Druhá splátka ve výši 50% ceny plnění bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného nejdříve dne 1. 1. 2018 a nejpozději dne 28. 2. 2018 na základě pokynu objednatele po schválení rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2018.
3. Splatnost daňového dokladu je dohodnuta na 30 dnů od jeho vystavení.
4. Daňový doklad na první splátku ceny plnění bude vystaven do 14 dnů ode dne předání a převzetí dokončené dodávky bez vad a nedodělků (dle písemného protokolu). Daňový doklad na druhou splátku ceny plnění bude vystaven nejdříve dne 1. 1. 2018 a nejpozději dne 28. 2. 2018 na základě pokynu objednatele po schválení rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2018
5. Uhrazením daňového dokladu se rozumí okamžik odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch dodavatele.
6. Daňový doklad vystavený dodavatelem musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Jsou-li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými sazbami daně, popř. osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a výše daně odděleně podle stanovených sazeb nebo osvobození od daně, pokud tento zákon nestanoví jinak.

1. Nebude-li daňový doklad obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn daňový doklad před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vráceném dokladu vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nového daňového dokladu. Od doby odeslání nesprávného daňového dokladu přestává běžet doba splatnosti. Ode dne doručení opraveného daňového dokladu běží nová 30 denní lhůta splatnosti.

**Článek V. - Doba plnění**

1. Dodavatel se zavazuje dodávku specifikovanou v čl. II. této smlouvy dodat objednateli v termínu:

Termín dokončení a dodání: 40 (v kalendářních dnech od data podpisu smlouvy, hodnotící kritérium)

1. Objednatel se zavazuje, že dodávku převezme ihned po kompletním dokončení a úspěšném zprovoznění.

Pokud dodavatel připraví dodávku k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít tuto dodávku i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu předání dodávky bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

1. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným dodáním, a to na základě protokolu o předání a převzetí dodávky. Za den splnění se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky objednatelem.

**Článek VI. - Podmínky realizace dodávky**

1. Dodavatel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodání ve vyžadované kvalitě a stanoveném termínu.
2. Škody a ztráty, které vzniknou na materiálech, dodávce jako celku nebo její části až do dne předání, jdou k tíži dodavatele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.
3. Za škody, které vzniknou v důsledku dodání třetím (na realizaci dodávky nezúčastněným) osobám, příp. objednateli, odpovídá dodavatel a je povinen nahradit vzniklou škodu.
4. Objednatel kontroluje plnění této smlouvy podle zadávací dokumentace a projektové dokumentace prostřednictvím pověřeného pracovníka objednatele.
5. Dodavatel se zavazuje zajistit provedení částí předmětu plnění uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které dodavatel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Dodavatel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění dodávky. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je dodavatel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
6. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po dodavateli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí dodavatel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že dodavatel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.
7. Změnit poddodavatele, pomocí kterého dodavatel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě dodavatel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží dodavatel následující doklady:
   1. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění předmětu této smlouvy nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci realizace dodávky, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za dodavatele,
   2. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,
   3. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
   4. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že dodavatel pověří provedením části předmětu plnění jinou osobu (poddodavatele), má dodavatel odpovědnost jako by předmět této smlouvy provedl sám.

1. V případě, že existují pro řádné plnění této smlouvy překážky dle mínění dodavatele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.
2. Lhůta pro dodání bude prodloužena, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení předmětu plnění. V takovém případě bude návrh na přerušení prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
3. Dodavatel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.
4. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Dodavatel při předání předmětu plnění předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy odpadu.
5. Technický dozor objednatele u dodávky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu realizace předmětu plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění předmětu plnění organizovány tzv. postupové schůzky.

**Článek VII. – Součinnost objednatele**

1. Objednatel se zavazuje odevzdat dodavateli místo plnění zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektové dokumentace nejpozději ke dni zahájení prací. Dodavatel převezme místo plnění od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného místa plnění. Při převzetí místa plnění předá objednatel dodavateli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení předmětu plnění, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání místa plnění. Kompletní vyklizení místa plnění musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání dodávky.
2. Objednatel je povinen odevzdat místo plnění vyklizené tak, aby dodavatel mohl na něm začít práce v souladu s projektovou dokumentací a s podmínkami smlouvy.
3. Objednatel předá dodavateli místo plnění v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací.
4. Objednatel předá dodavateli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře dodavatel. Místo plnění je přístupné z komunikace označené na situaci. Dodavatel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo dodavatel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje dodavatel.

**Článek VIII. – Předání a převzetí dodávky**

1. Dodavatel splní svou povinnost dodat dodávku řádným předáním předmětu kompletní dodávky objednateli.
2. Kompletní dodávka je provedena řádným ukončením a předáním bez vad a nedodělků. Dodávka musí vyhovovat všem právním předpisům a platným normám (i technickým) a musí u ní být před předáním úspěšně provedeny všechny revize a zkoušky. Kompletní dodávka bude předána objednateli dodavatelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. soupis zjištěných vad, nedodaných součástek, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí dodávky respekt. při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. Předávací protokol musí být datován a podepsán dodavatelem a objednatelem, resp. jejich oprávněnými zástupci.
3. Dodavatel je povinen objednateli písemně oznámit den, v němž bude zahájeno přejímací řízení, a to alespoň 7 kalendářních dnů přede dnem zahájení.
4. Objednatel má právo převzít i dodávku, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání dodávky. V tomto případě je dodavatel povinen odstranit takovéto vady či nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu; tento termín stanoví jednostranně objednatel. Objednatel není povinen převzít dodávku vykazující jakékoliv vady či nedodělky.
5. Objednatel není povinen převzít dodávku, pokud mu nebudou dodavatelem doloženy zápisy o úspěšně provedených zkouškách vyžadovaných právními předpisy, jinými normami (i technickými) nebo obvykle prováděných.

Objednatel dále není povinen dodávku převzít, pokud mu nebudou doloženy:

* návody k obsluze, užívání a zacházení se zbožím v tištěné i elektronické podobě,
* protokoly o revizi,
* certifikáty a prohlášení o shodě,
* protokoly o zaškolení obsluhy,

Všechny písemné dokumenty budou předány v českém jazyce.

1. Dodavatel bude aktivně spolupracovat při uvádění dodávky do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady veškeré informace, které se týkají dodávky, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění dodávky do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce dodavatele se zúčastní všech důležitých jednání a kroků, které se v průběhu provádění dodávky uskuteční.

1. Součástí předání dodávky bude i proškolení odpovědných pracovníků objednatele a obsluhy pro provoz a údržbu.

**Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka**

1. Dodavatel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený a dodaný podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Dodavatel zodpovídá za vady, které má dodávka v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projevily po odevzdání dodávky, zodpovídá dodavatel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Dodavatel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektové dokumentace či vadou zadávacích podmínek, živelnou pohromou či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění dodavatele.
4. Záruční doba je 60 měsíců.
5. Záruční doba začíná v případě převzetí dodávky bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání dodávky objednateli, pokud je dodávka převzata se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jejímu užívání dle čl. VIII odst. 2 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol.
6. Smluvní strany se dohodly pro případ vady dodávky, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a dodavatel povinnost bezplatně odstranit vady.
7. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

7.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena dodavateli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení dodavatele v této věci objednateli.

7.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

7.3. Při uplatnění reklamační vady budou tyto vady dodavatelem odstraněny do 2 kalendářních dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

7.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude dodavatelem odstraněna dle bodu 7.3. tohoto článku, pokud byla dodavatelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je dodavatel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 7.3. V případě zájmu objednatele odstraní dodavatel neuznanou reklamační vadu do 2 kalendářních dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud dodavatel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit dodavateli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 30 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

7.5. Nesplnění platného termínu odstranění dodavatelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.

7.6. V  případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 7.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady dodavatele, pokud dodavatel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dodávku ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

7.7. Povinností dodavatele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

**Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení**

1. V případě, že dodavatel nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) dodávky sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch dodavatele upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že dodavatel neodstraní vadu v termínu určeném podle čl. IX. odst. 7. je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou závadu a každý den prodlení.
4. Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 5 ve výši **50 000 Kč** za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že dodavatel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 6 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy dodavatel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti.
6. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

**Článek XI. - Vyšší moc**

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.
2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

**Článek XII. - Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel může vedle případů stanovených občanským zákoníkem odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny dodavatelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a) dodavatel se dostane do úpadku nebo likvidace

b) dodavatel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění

c) při podstatném porušení smlouvy.

d) dodavatel celou tuto zakázku postoupí jinému dodavateli

* + - 1. dodavatel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 5 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu

1. Za podstatné porušení smlouvy se považují i vady předmětu smlouvy, které jej činí neupotřebitelným nebo pokud nemá vlastnosti dle technických podmínek.
2. Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení dodavatele s dodáním dodávky podle této smlouvy delší než 20 dnů.
3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně

**Článek XIII. - Ostatní ustanovení**

1. Dodavatel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.
2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud, pokud se smluvní strany nedohodnou.
3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana. Vyžádání rozboru neopravňuje dodavatele k zastavení prací
4. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.
5. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění předmětu zakázky, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
6. Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.
7. Dodavatel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
8. Dodavatel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

**Článek XIV. - Závěrečná ustanovení**

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :
   1. Položkový rozpočet.
   2. Dodavatelský systém, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Dodavatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení dodavatel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 1059/33R/2016 ze dne 26. 10. 2016. Zadání zakázky a uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením RMě č. 1279/39R/2016 ze dne 21.12.2016

V Českých Budějovicích dne 31.1.2017 V Jindřichově Hradci dne 13.1.2017

.......................................................... ................................................................

za dodavatele: za objednatele:

Ing. Jiří Heřman, předseda představenstva Ing. Stanislav Mrvka,

Ing. Lenka Petrášková, členka představenstva starosta města

**Příloha č. 2**

**Seznam poddodavatelů**,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli | % z objemu veřejné zakázky |
| **1.** | **Název poddodavatele:** | **AMP Technic s.r.o.** | **Dodávka turbokompresorů** | **75%** |
|  | Sídlo/místo podnikání: | **Raisova 1004, 386 01 Strakonice** |
|  | Tel./fax. | **383 393 480** |
|  | e-mail: | **xxx** |
|  | IČ/DIČ | **281 10 943 /**  **CZ 281 10 943** |
| **2.** | **Název poddodavatele:** | **K&K Technology** | **Technologická část elektro** | **11%** |
|  | Sídlo/místo podnikání: | **Zlatnická 33, 339 01 Klatovy** |
|  | Tel./fax. | **376 358 111** |
|  | e-mail: | [**xxx**](mailto:kk@kk-technology.cz) |
|  | IČ/DIČ | **648 33 186 /**  **CZ 684 33 186** |
| **3.** | **Název poddodavatele:** | **Brejcha CZ s.r.o.** | **Vzduchotechnika** | **6%** |
|  | Sídlo/místo podnikání: | **Na Příkopech 747, 388 01 Blatná** |
|  | Tel./fax. | **383 422 976** |
|  | e-mail: | **xxx** |
|  | IČ/DIČ | **251 70 732 /**  **CZ 251 70 732** |
| **4.** | **Název poddodavatele:** |  |  |  |
|  | Sídlo/místo podnikání: |  |
|  | Tel./fax. |  |
|  | e-mail: |  |
|  | IČ/DIČ |  |

Dne: 5.12.2016

-------------------------------------------------------------------

Ing. Jiří Heřman, předseda představenstva a   
Ing. Lenka Petrášková, členka představenstva