ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**„Zhodnocení spodní sféry jeviště Hudebního divadla v Karlině",**

zadávané v souladu s § 26 odst. 2 a § 52 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona na základě výzvy

k podání nabídky Čj. 595/20 ze dne 03. srpna 2020

VEŘEJNÝ ZADAVATEL

**Hudební divadlo**

**Karlín**

Hudební divadlo v Karlině

se sídlem Křižíkova 10,186 00 Praha 8 - Karlín  
zastoupené Bc. Egonem Kulhánkem - ředitelem HDK  
IČ: 00064335

SMLUVNÍ ZÁSTUPCE ZADAVATELE



spol. s r. o.

S.I.K., spol. s r. o.

se sídlem Paříkova 354/5,190 00 Praha 9 - Vysočany  
zastoupená Ing. Janem Hárovníkem - jednatelem  
IČ: 25108433

V Praze dne 03. srpna 2020

Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky

,Zhodnoceni spodní sféry jeviště Hudebního divadla v Karlině"

PODROBNÝ VÝČET SOUČÁSTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
(Obsah zadávací dokumentace)

***číslo stránky***

[Obsah zadávací dokumentace*03*](#bookmark0)

[***PREAMBULE*** *03*](#bookmark2)

1. [***Identifikační údaje zadavatele*** *04*](#bookmark3)
2. [***Předmět veřejné zakázky*** *04*](#bookmark4)
3. [***Předpokládaná hodnota veřejné zakázky*** *05*](#bookmark5)
4. [***Doba a místo plnění veřejné zakázky*** *05*](#bookmark6)
5. [***Kvalifikace dodavatelů*** *06*](#bookmark7)
6. [***Obchodní podmínky a platební podmínky*** *09*](#bookmark8)
7. [***Podmínky, za niž je možno překročit výši nabídkové ceny*** *09*](#bookmark9)
8. [***Technické podmínky*** *09*](#bookmark10)
9. Varianty nabídky09
10. [***Rozdělení veřejné zakázky na části*** *09*](#bookmark12)
11. [***Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny*** *09*](#bookmark13)
12. Podmínky sestavení a podání nabídek, doporučený způsob

zpracování nabídky10

1. [***Jistota*** *13*](#bookmark15)
2. [***Dostupnost a vysvětlení zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění*** *14*](#bookmark16)
3. [***Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek*** *14*](#bookmark17)
4. Zadávací lhůta14
5. [***Pravidla pro hodnocení nabídky*** *15*](#bookmark19)
6. [***Poskytování zadávací dokumentace*** *15*](#bookmark20)
7. [***Podmínky účasti v zadávacím řízení*** *15*](#bookmark21)
8. [***Vyhrazené změny závazku***  *15*](#bookmark22)
9. [***Další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku*** *15*](#bookmark23)
10. Jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky16
11. [***Využití poddodavatele*** *17*](#bookmark25)
12. [***Změna nebo doplnění zadávací dokumentace*** *17*](#bookmark26)
13. [***Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů***  *17*](#bookmark27)
14. Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení

o výběru dodavatele*17*

2

Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky

,Zhodnoceni spodní sféry jeviště Hudebního divadla v Karlině“

1. Ukončení zadávacího řízení *17*
2. Přílohy zadávací dokumentace *17*
3. Formulář krycího listu nabídky, uveřejněn na profilu zadavatele, 1 A4
4. Obchodní podmínky veřejné zakázky „Zhodnocení spodní sféry jeviště Hudebního divadla v Karlině “ ve formě předlohy textu návrhu smlouvy o dílo, uveřejněny na profilu zadavatele, 18 A4
5. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) s názvem „Hudební divadlo Karlín - výměna pochozí vrstvy podlahy dolního jeviště", pro zadavatele vypracoval v 06/2020 pod číslem zakázky 4115/1/2019 projektant D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s., Sokolovská 16/45A, 186 00-Praha 8, IČ: 26760312, hlavní inženýr projektu a zodpovědný projektant Ing. Viktor Nýč, uveřejněna na profilu zadavatele v rozsahu příloh dle „Seznamu dokumentace“ (6 položek D. 1.2.1 až D. 1.2.6)
6. Předloha čestného prohlášení podle či 12.1 písm. F) až N) zadávací dokumentace, uveřejněna na profilu zadavatele, 2 A4
7. Předloha seznamu subdodavatelů podle čí 12.1 písm. O) zadávací dokumentace, uveřejněna na profilu zadavatele, 1 A4
8. Předloha čestného prohlášení o vázanosti nabídkou a o pravdivosti údajů uvedených v nabídce podle čl. 12.1 písm. S) zadávací dokumentace, uveřejněna na profilu zadavatele, 1 A4
9. Předloha čestného prohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele dle § 74 zákona, uveřejněna na profilu zadavatele, 1 A4
10. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pro zadavatele vypracoval v 05/2020 projektant D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s., Sokolovská 16/45A, 186 00 - Praha 8, IČ: 26760312, hlavní inženýr projektu a zodpovědný projektant Ing. Viktor Nýč, uveřejněn na profilu zadavatele
11. Veřejný klíč pro dodavatele pro podání nabídek v NEN

Preambule

Zadávací dokumentace včetně příloh č. 28.1 až 28.8 je souhrnem veškerých zadávacích podmínek podlimitní  
veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, které jsou zadavatelem  
stanoveny a poskytovány dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro jejich účast v zadávacím řízení. Práva,  
povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách neuvedené se řídí zákonem  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon")

3

Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky

Zhodnocení spodní sféry jeviště Hudebního divadla v Karlině“

1. Identifikační údaje zadavatele
2. Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Hudební divadlo v Karlíně

se sídlem Křižíkova 10, 186 00 Praha 8 - Karlín IČ: 00064335, DIČ: CZ00064335

právní forma: příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

statutární orgán zadavatele a osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Bc. Egon Kulhánek - ředitel HDK kontaktní místo:

Bc. Jan Lepša - technický ředitel

tel.: *xxxxxx ID* datové schránky: *e2jrqp6*

profil zadavatele hostovaný v Národním elektronickém nástroji: *https://nen.nipez.cz/profil/HDK*

profil zadavatele: [*https://nen.nipez.ez/SeznamPlatnvchProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdaieOZadavateliM-*](https://nen.nipez.ez/SeznamPlatnvchProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdaieOZadavateliM-)

*671244384/MultiorofilZakladniUdaieOZadavateli-671244384*

1. Základní údaje o zástupci zadavatele:

S.I.K., spol. **s** r.o.

se sídlem Paříkova 354/5, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 25108433, DIČ: CZ25108433

zastoupená: Ing. Janem Hárovníkem - jednatelem společnosti tel.: xxxxxxx ID datové schránky: *z8p2bgb* Rozsah zmocnění:

Osoba zastupující zadavatele dle § 43 zákona je zmocněna k zastupování zadavatele při provádění úkonů podle zákona souvisejících s předmětným zadávacím řízením, s výjimkou provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje Národní elektronický nástroj (dále jen ,,NEN“). Zadavatel přijme nabídky podané pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje NEN, v němž je předmětná veřejná zakázka dostupná na internetové adrese [*https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnvchProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdaieOZadavateliM- 671244384/MultiprofilZakladniUdaieOZadavateli-671244384*](https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnvchProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdaieOZadavateliM-671244384/MultiprofilZakladniUdaieOZadavateli-671244384)

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem podle §211 odst. 3 zákona probíhá elektronicky (viz též čl. 12.2, 14.1 a 15 této zadávací dokumentace).

1. Předmět veřejné zakázky
   1. Klasifikace a druh veřejné zakázky:

Základním účelem veřejné zakázky s názvem „Zhodnocení spodní sféry jeviště Hudebního divadla v Karlině" jsou stavební úpravy - oprava poškozené a technicky a provozně nevyhovující spodní sféry jeviště Hudebního divadla v Karlině. V souladu s § 15 odst. 3 zákona jsou hlavním předmětem veřejné zakázky podle základního účelu veřejné zakázky „Stavební úpravy budov sloužících k pořádání uměleckých představení", kód CPV 45212320-5.

Dalšími předměty veřejné zakázky dle klasifikace CPV jsou:

„ Velící a řídicí systémy", kód CPV 42961000-0 „Přístrojové a řídící zařízení", kód CPV 31682210-5 „Počítačové řídicí systémy“, kódem CPV 48151000-1 a

„Elektronická, elektromechanická a elektrotechnická zařízení", kód CPV 31700000-3.

* souladu s § 15 odst. 1 zákona se tak předmětná veřejná zakázka, která v sobě zahrnuje více druhů veřejné zakázky, zadává u souladu s pravidly platnými pro druh veřejné zakázky, odpovídající hlavnímu předmětu této veřejné zakázky („Stavební úpravy budov sloužících k pořádání uměleckých představení", kód CPV 45212320-5), tedy pravidly platnými pro veřejné zakázky na stavební práce.
  1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna (náhrada) podlahového souvrství v/ dolním jevišti a výměna zdvihacího stolu (doplnění plošiny pod točnou). Původní skladba podlahy dolního jeviště byla řešená jako plovoucí potěr. Z důvodu vysokého namáhání je betonová vrstva poškozená trhlinami. V ploše určené projektovou dokumentací je původní skladba podlahy vybouraná (není předmětem plnění této zakázky) a bude nahrazena připojeným potěrem. Ten bude ukotvený do základové desky. Na povrch bude aplikovaná stěrka na průmyslové podlahy.

* rámci těchto stavebních úprav bude dodán nový zdvihací stůl (transportní plošina), umístěný v prostoru dolního jeviště. Tato jevištní mobilní plošina má vlastní hmotnost cca 1250 kg a užitné zatížení až 3500 kg. Nová podlaha je navržená na statická i dynamická zatížení vyvolaná tímto stolem.

Zdvíhací transportní plošina musí splňovat tyto základní požadavky:

Půdorysný rozměr: 3,9x1,9 m

Rychlost zdvihu: min. 0,1-0,2 m/s

4

Zadávací dokumentace podlimitníveřejné zakázky

,Zhodnoceni spodní sféry jeviště Hudebního divadla v Karlině"

Zdvih:

Zástavbová výška: Nosnost:

Vlastní hmotnost: Ovládání: Pohonový systém:

cca 3,2m  
1 m

3500 kg rovnoměrně rozložených (staticky i dynamicky)  
cca 1250 kg  
z centrálního systému  
elektromechanický

Podrobná, úplná a závazná specifikace předmětu a rozsahu plnění veřejné zakázky a požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provádění stavby (DPS) s názvem „Hudební divadlo Karlín - výměna pochozí vrstvy podlahy dolního jeviště, kterou pro zadavatele vypracoval v 06/2020 pod číslem zakázky 4115/1/2019 projektant D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a s., Sokolovská 16/45A, 186 00- Praha 8, IČ: 26760312 (příloha č. 28.3 této zadávací dokumentace) a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pro zadavatele vypracoval i/ 05/2020 projektant D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a s., Sokolovská 16/45A, 186 00 - Praha 8, IČ: 26760312 (příloha č. 28.8 této zadávací dokumentace).

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dílenské dokumentace dodávané zdvíhací transportní plošiny. Náklady na vypracování této dílenské dokumentace účastník zadávacího řízení stanoví a uvede v kapitole VRN soupisu stavebních prací v položce číslo 5 - VRN9 Ostatní náklady.

Veřejná zakázka musí být plněna v souladu s obchodními a technickými podmínkami této veřejné zakázky, i/ souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s legislativním rámcem této veřejné zakázky dle čí. 6.1 Technické zprávy projektové dokumentace v příloze č. 28.3 této zadávací dokumentace.

Podmínky plnění veřejné zakázky:

Plněním veřejné zakázky není možné ohrozit večerní program hudebního divadla Karlín, práce je nutno koordinovat se zástupci divadla.

Hlavní práce a montáže mohou probíhat v době od 06:00 do 17:00 hod. (závisí na rozpisu představení a zkoušek).

Vybraný dodavatel vypracuje a do 15 pracovních dnů od převzetí staveniště zadavateli předloží k odsouhlasení podrobný časový harmonogram postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací.

Při realizace této veřejné zakázky nemohou být použity neznačkové výrobky a napodobeniny značkových výrobků prvků a komponentů zdvíhací transportní plošiny, pocházejících z jakékoliv jiné země, než ze země původu originálu. Účastník zadávacího řízení splnění této podmínky ve své nabídce bude deklarovat předložením čestného prohlášení a smluvním závazkem v/ návrhu smlouvy dílo.

Při realizaci veřejné zakázky mohou být použity pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je u ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie. Účastník zadávacího řízení plnění této podmínky ve své nabídce bude deklarovat předložením čestného prohlášení a smluvním závazkem v návrhu smlouvy dílo.

Podáním nabídky na tuto veřejnou zakázku účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad přijímá zadávací podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh a v případných vysvětleních této zadávací dokumentaci (§ 54 odst. 5 a § 98 zákona). Předpokládá se, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.

1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4.500.000,00 Kč bez DPH. Podle kontrolního rozpočtu projektanta byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovena v souladu s § 16 zákona jako předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky, vyjádřená v Kč bez DPH.

1. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Plnění veřejné zakázky je stanovena na dobu určitou max. *2 měsíce* od data předpokládaného zahájení plnění veřejné zakázky dne 01. 10. 2020 (nabytí účinnosti smlouvy o dílo) nejpozději do data *30.11.2020* (protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků).

Hlavním místem plnění veřejné zakázky je budova sídla zadavatele na adrese Hudební divadlo v Karlině, Křižíkova 283/10, 186 00 Praha 8 - Karlín, pozemek parcelní číslo 135/1 v katastrálním území Karlín. Podrobná lokalizace místa plnění veřejné zakázky v objektu Hudebního divadla v Karlině je součástí projektové dokumentace v příloze této zadávací dokumentace (stavební výkresy).

5

Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky

,Zhodnocení spodní sféry jeviště Hudebního divadla v Karlině“

1. Kvalifikace dodavatelů

Kvalifikovaným dodavatelem k plnění této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, je v souladu s § 53 odst. 4 zákona dodavatel, který prokáže splnění: základní způsobilosti podle § 74 zákona,

profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona, technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a), c), d) a I) zákona.

Dodavatelé předkládají doklady o kvalifikaci v nabídkách.

* 1. Základní způsobilost:
     1. Způsobilým podle § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který

1. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
2. má i/ České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
3. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
4. má v České republice nebo v/ zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
5. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74, odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74, odst. 1 písm. a) zákona splňovat

1. tato právnická osoba,
2. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
3. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

1. zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74, odst. 1, písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
2. české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74, odst. 1, písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74, odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.
   * 1. Prokazování základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

1. výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k §74 odst. 1 písm. a) zákona,
2. potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
3. písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k§ 74 odst. 1 písm. b) zákona,
4. písemného čestného prohlášení ve vztahu k §74 odst. 1 písm. c) zákona,
5. potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k §74 odst. 1 písm. d) zákona,
6. výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k§ 74 odst. 1 písm. e) zákona.
   1. Profesní způsobilost:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 písm. a) zákona předložením dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky je zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to alespoň pro předmět podnikání „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

* 1. Technická kvalifikace:
     1. Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona:

K prokázání kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona zadavatel požaduje seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

K prokázání splnění kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona zadavatel požaduje předložit osvědčení objednatelů (reference) alespoň na 2 nejvýznamnější obdobné zakázky na stavební práce uvedené

6

Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky

,Zhodnoceni spodní sféry jeviště Hudebního divadla v Karlině“

v předkládaném seznamu, spočívající v realizaci stavebních úprav či ve výstavbě budov sloužících k pořádání uměleckých představení (budovy divadel, kulturních domů apod.), jejichž součástí byla *dodávka a montáž jevištní technologie s funkční bezpečností o finančním objemu dodávky a montáže jevištní technologie* u každé z těchto 2 referenčních zakázek ve výši *minimálně 2 mil. Kč bez DPH/akce*. V nabídce deklarovanou funkční bezpečnost jevištní technologie, která byla součástí realizace min. 2 předkládaných referenčních zakázek na stavební práce, bude vybraný dodavatel dokladovat před uzavřením smlouvy, např. typovými certifikáty autorizované osoby.

* + 1. Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona:

K prokázání kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona zadavatel požaduje seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a kteří zajišťují kontrolu kvality, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo o osoby v jiném vztahu k dodavateli.

K prokázání splnění kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona zadavatel požaduje, aby mezi těmito techniky (členy realizačního týmu) byl alespoň *1 vedoucí jevištní technologie, jako osoba odpovědná za řízení realizace jevištní technologie*.

Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dodavatel v nabídce prokáže předložením přehledného seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, s uvedením jejich identifikačních údajů a funkčního zařazení na realizaci zadávané zakázky, a to ve formě čestného prohlášení.

* + 1. Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona:

K prokázání kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona zadavatel požaduje osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to ve vztahu k vedoucím pracovníkům dodavatele.

K prokázání splnění kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona zadavatel požaduje předložit *údaje o vzdělání, odborné kvalifikaci a o délce praxe vedoucího jevištní technologie,* prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona. Minimální úroveň pro splnění této části technické kvalifikace vedoucím jevištní technologie je

* ukončené středoškolské či vysokoškolské vzdělání technického směru,
* specialista pro zpracování funkční bezpečnosti ve smyslu nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů, který na pozici řídícího technika dodávky a montáže jevištní technologie (vedoucího jevištní technologie) realizoval za dobu své praxe min. 2 referenční zakázky na dodávku a montáž jevištní technologie s funkční bezpečností o investičních nákladech min. 2 mil. Kč bez DPH za každou realizovanou zakázku,
* praxe při vedení realizace provozních souborů divadelních a jevištních technologií min. 5 let.

Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dodavatel v nabídce prokáže předložením dokladu o ukončeném středoškolském či vysokoškolském vzdělání dokladovaného vedoucího jevištní technologie v příslušném technickém oboru a předložením strukturovaného profesního životopisu vedoucího jevištní technologie ve formě čestného prohlášení, *ve kterém musí být jednoznačně uvedeny údaje a informace výše požadované zadavatelem k prokazování splnění této části technické kvalifikace vedoucím jevištní technologie*. Strukturovaný profesní životopis musí být podepsán taktéž uváděnou osobou vedoucího jevištní technologie.

* + 1. Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. I) zákona

K prokázání kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. I) zákona zadavatel požaduje doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem.

K prokazování splnění kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. I) zákona účastník zadávacího řízení či jeho subdodavatel v nabídce doloží certifikát, prokazující, že jeho systém řízení jevištních mechanismů je schopen realizovat bezpečnostní funkce až do úrovně integrity bezpečnosti SIL3 (dle soboru norem ČSN EN 61508) nebo úrovně vlastností PLe (dle ČSN EN ISO 13849-1).

* 1. Doklady o kvalifikaci:

Doklady o kvalifikaci *ve zjednodušeném podlimitním řízení* předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v/ době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

* 1. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí:

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí se řídí §81 zákona. V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce

7

Zadávací dokumentace podlimitníveřejné zakázky

.Zhodnocení spodní sféry jeviště Hudebního divadla v Karlině“

s připojením kopie jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům kopii úředně ověřeného překladu do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a v případě dokladů o vzdělání na doklady v latinském jazyce.

* 1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů:

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů se řídí § 82 zákona. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 71 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

1. Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob:

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob se řídí § 83 zákona. Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

1. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 71 odst. 1 zákona jinou osobou,
2. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
3. doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
4. písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň

i/ rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) odstavce předchozího je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

1. Společné prokazování kvalifikace:

Společné prokazování kvalifikace se řídí § 84 zákona. V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77, odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně. V případě společné účasti dodavatelů *v* zadávacím řízení prokazují technickou kvalifikaci podle § 79 zákona společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.

1. Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky:

Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se pro účely zákona rozumí písemné čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami na formuláři zpřístupněném v informačním systému e-Certis. Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky potvrzuje splnění podmínek účasti, případně kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení.

1. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele:

Prokázání splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona a splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona se týká pouze poddodavatelů, prostřednictvím kterých účastník zadávacího řízení prokazuje splnění chybějící části kvalifikace.

1. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení:

Změny v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení se řídí § 88 zákona. Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

1. podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
2. nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
3. nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

1. Seznam kvalifikovaných dodavatelů dle § 226 a násl. zákona:

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, *v* jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

8

Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky

„Zhodnoceni spodní sféry jeviště Hudebního divadla v Karlině"

starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle §231 odst. 4 zákona.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

1. Systém certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. zákona:

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. zákona lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

1. Obchodní podmínky a platební podmínky

Obchodní podmínky stanovené pro tuto veřejnou zakázku jsou vymezeny závazným vzorem smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zhodnocení spodní sféry jeviště Hudebního divadla v Karlině “ v příloze 28.2 této zadávací dokumentace. Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Nabídka dodavatele musí ve zjednodušeném podlimitním řízení respektovat stanovené Obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s Obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele.

Účastník zadávacího řízení předloží Obchodní podmínky doplněné o své identifikační a kontaktní údaje a o nabízené hodnoty plnění (nabídková cena) jako návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zhodnocení spodní sféry jeviště Hudebního divadla v Karlině“ ve své nabídce. Platební podmínky jsou zadavatelem specifikovány v Obchodních podmínkách v příloze této zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení je povinen tyto platební podmínky bezpodmínečně respektovat.

1. Podmínky, za niž je možno překročit výši nabídkové ceny

Podmínky, za niž je možno výjimečně překročit výši nabídkové ceny, jsou zadavatelem specifikovány v Obchodních podmínkách v příloze této zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení je povinen tyto podmínky, za níž je možno překročit výši nabídkové ceny, bezpodmínečně respektovat.

1. Technické podmínky

Technické podmínky veřejné zakázky „Zhodnocení spodní sféry jeviště Hudebního divadla v Karlině" jsou v daném případě v souladu s § 92 odst. 1 zákona stanoveny v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, a to projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Hudební divadlo Karlín - výměna pochozí vrstvy podlahy dolního jeviště“ i/ příloze č. 28.3 této zadávací dokumentace a soupisem stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr v příloze č. 28.8 této zadávací dokumentace. V případě, že ve výše uvedené projektové dokumentaci (DPS) či v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, by se vyskytly přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je to z toho důvodu, že stanovení technických podmínek podle § 89 odst.

1 zákona by nemohlo být dostatečně přesné a srozumitelné. Pro každý takový odkaz zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení. Pokud bude provedena takováto náhrada, je dodavatel povinen uvést tuto skutečnost do komentáře (poznámek) k nabídkovému rozpočtu a ocenit nabídnuté rovnocenné řešení.

1. Varianty nabídky dle § 102 zákona

Zadavatel varianty nabídek nepřipouští.

1. Rozdělení veřejné zakázky na části dle § 35 zákona

Zakázka není rozdělena na části. Nabídku je možno podat pouze na celý rozsah předmětu plnění dle zadávacích podmínek.

1. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
   1. Nabídková cena:

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena stavebních prací, dodávek a služeb v Kč, stanovená a předložená podle jednotného podkladu pro stanovení a předložení nabídkové ceny, kterým je projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) v příloze č. 28.3 této zadávací dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v příloze č. 28.8 této zadávací dokumentace. Nabídkovou cenu dodavatel stanoví a v nabídce doloží nabídkovým rozpočtem, vypracovaným a předloženým za použití jednotně poskytovaného soupisu stavebních prací. Celková nabídková cena stavebních prací, dodávek a služeb v členění bez DPH, DPH a včetně DPH bude uvedena v Rekapitulaci stavby a v Rekapitulaci objektů stavby a soupisů prací nabídkového

9

Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky

„Zhodnoceni spodní sféry jeviště Hudebního divadla v Karlině“

rozpočtu, ve Formuláři krycího listu nabídky a v návrhu smlouvy o dílo. Při hodnocení nabídek bude rozhodovat *cena s daní z přidané hodnoty.*

Při ocenění jednotlivých dílčích položek je dodavatel povinen vycházet z popisu položek a dále je povinen při ocenění vycházet z detailních specifikací jednotlivých stavebních činností, dodávek a služeb uvedených ve výkresové a textové části projektové dokumentace. Výkresová a textová část projektové dokumentace je nedílnou součástí zadávací dokumentace a veškeré požadavky uvedené v této části musejí být zohledněny v dílčích jednotkových cenách v oceněném soupisu prací. Stanovení a doložení nabídkové ceny musí být provedeno oceněním všech jednotlivých položek uvedených 1/ soupisu prací. Ocenění všech jednotlivých položek v soupisu prací bude předmětem posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Nebude-li nabídková cena stanovena a doložena oceněním veškerých jednotlivých položek dle soupisu prací *v* příloze č. 28.8 této zadávací dokumentace, tzn., že ocenění některých položek bude vynecháno nebo některé kapitoly a soubory položek budou oceněny pouze společnou, tzv. „agregovanou“ cenou, ač tyto položky v soupisu prací byly zahrnuty (specifikovány), bude účastník řízení vyloučen. Soupis prací v zadávací dokumentaci není možno jakkoliv měnit, upravovat či měnit výměry, tj. předepsaná množství měrných jednotek či zasahovat do výpočtových vzorců soupisu prací. Dodavatel je zejména povinen správně zadat a uvést jednotkové nabídkové ceny a provést kontrolu správnosti násobení dílčích množství a jednotkových cen, součtů těchto násobků a kontrolu jejich převodu do celkových součtů a rekapitulací. Za případnou neúplnost nabídkových rozpočtů oproti zadávacímu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 1/ příloze č. 28.8 zadávací dokumentace nese plnou odpovědnost účastník Zadávacího řízení.

V celkové nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré nákladové položky podle soupisu prací včetně vedlejších rozpočtových nákladů a ostatních nákladů tak, aby byla cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek stanovených zadavatelem v Obchodních podmínkách. Nabídkový rozpočet bude součástí nabídky. Jednotkové ceny nabídkového rozpočtu pak musí obsahovat veškeré přímé i nepřímé náklady dodavatele a složky ceny tak, aby při plnění veřejné zakázky byly jednoznačně dodrženy zákonné povinností účastníka zadávacího řízení, spočívající v zajištění dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i v zajištění dodržování pracovně právních předpisům a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

Nabídkový rozpočet bude v nabídce předložen v elektronické podobě ve formátu PDF a dále ve formátu typu .esoupis,, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového *SW*.

Za soulad nabídkového položkového rozpočtu se zadávacím soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v zadávací dokumentaci je odpovědný účastník zadávacího řízení (má se na mysli soulad jak y množství, tak 1/ definované kvalitě).

* 1. Pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu a metodiky pro jejich zpracování:

Návod na vyplnění jednotně poskytované elektronické podoby soupisů prací je součástí soupisu prací v příloze č. 28.8 této zadávací dokumentace.

* 1. Odkaz na použitou cenovou soustavu:

Odkazy na použitou cenovou soustavu jsou součástí soupisu prací v příloze č. 28.8 této zadávací dokumentace.

1. Podmínky sestavení a podání nabídek, doporučený způsob zpracování nabídky
   1. Podmínky sestavení nabídek:

Nabídka bude obsahovat:

1. Obsah celé nabídky s odkazy na čísla stránek jednotlivých částí nabídky.
2. Krycí list nabídky (vyplněný).
3. Doklad o poskytnutí jistoty v souladu s § 41 odst. 4 zákona (viz též čl. 13 této zadávací dokumentace).
4. Případnou plnou moc osoby zmocněné statutárním orgánem účastníka zadávacího řízení k jednání a podepisování jménem účastníka zadávacího řízení (pouze ve vhodném případě)
5. Případnou smlouvu a pověření dle čl. 12.4 této zadávací dokumentace pouze v případě společné účasti dodavatelů v nabídce dle §103 odst. 1 písm. f) zákona
6. Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, že 1/ případě jeho výběru k uzavřené smlouvy o dílo na realizaci této veřejné zakázky bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zadavateli (Objednateli ze smlouvy o dílo) či třetím osobám svojí činností na základě smlouvy o dílo, a to s minimálním pojistným krytím ve výši min. 3 mil. Kč, a že kopii pojistné smlouvy nebo certifikátu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho podnikatelskou činností v oboru předmětu veřejné zakázky vybraný dodavatel zadavateli předloží před uzavřením smlouvy ve lhůtě stanovené ve výzvě dle § 122 odst. 3 písm. b) zákona.
7. Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, že v případě jeho výběru k uzavřené smlouvy o dílo na realizaci této veřejné zakázky poskytne zadavateli v rámci splnění podmínek pro uzavření smlouvy ve lhůtě stanovené ve výzvě dle § 122 odst. 3 písm. b) zákona podklady dle čl. 5.3.1 a čl. 21.2 této zadávací dokumentace, dokladující, že v referenčních zakázkách dle čl. 5.3.1 této zadávací dokumentace k prokazování splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona se jednalo o realizaci zařízení jevištní technologie s funkční bezpečností.

10

Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky

„Zhodnoceni spodní sféry jeviště Hudebního divadla v Karlině"

1. Prohlášení účastníka zadávacího řízení o tom, že současně s podáním nabídky bere na vědomí, že v případě uzavření smlouvy k plnění této veřejné zakázky se stávají účastník zadávacího řízení a jeho subdodavatelé v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona 6. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobami povinnými spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
2. Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, že v případě uzavření smlouvy o dílo na realizaci této veřejné zakázky vypracuje podrobný časový harmonogram postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací a předloží jej ke schválení zadavateli do 15 pracovních dnů od převzetí staveniště.
3. Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, že v případě uzavření smlouvy o dílo na realizaci této veřejné zakázky budou k plnění veřejné zakázky použity pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
4. Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, že v případě uzavření smlouvy o dílo nepoužije na realizaci této veřejné zakázky neznačkové výrobky a napodobeniny značkových výrobků prvků a komponentů pro zhotovení zdvíhací transportní plošiny, pocházejících z jakékoliv jiné země, než ze země původu originálu.
5. Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, že v případě uzavření smlouvy o dílo na realizaci této veřejné zakázky nebude stavebními pracemi ohrožen večerní program hudebního divadla Karlín, a postup prací bude koordinovat se zadavatelem.
6. Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, že v případě uzavření smlouvy o dílo na realizaci této veřejné zakázky budou hlavní stavební práce probíhat v/ době od 06:00 do 17:00 hod. (závisí na rozpisu představení a zkoušek).
7. Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, že v případě uzavření smlouvy o dílo na realizaci této veřejné zakázky bude plnění smlouvy o dílo probíhat v souladu s obchodními a technickými podmínkami této veřejné zakázky, v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s legislativním rámcem této veřejné zakázky dle čl. 6.1 Technické zprávy projektové dokumentace v příloze č. 28.3 této zadávací dokumentace.
8. Seznam částí veřejné zakázky, které účastník zadávacího řízení hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů a seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, s uvedením, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit (§ 105 odst. 1 zákona). Nebude-li veřejná zakázka plněna prostřednictvím poddodavatelů, uvede účastník řízení tuto skutečnost místo požadovaných seznamů.
9. Kopie dokladů nebo čestné prohlášení dodavatele nebo jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky podle § 87 zákona k prokázání splnění základní způsobilosti v rozsahu dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona, profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona a technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a), c), d) a I) zákona.
10. Návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zhodnocení spodní sféry jeviště Hudebního divadla v Karlině “ dle předlohy návrhu smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zhodnocení spodní sféry jeviště Hudebního divadla i/ Karlině", která je jednotně poskytována v příloze č. 28.2 této zadávací dokumentace jako Obchodní podmínky.
11. Nabídkový rozpočet ke stanovení a doložení nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení bude zpracovaný podle jednotně poskytovaného soupisu prací v příloze č. 28.9 této zadávací dokumentace a v souladu s požadavky zadavatele dle čl. 11 této zadávací dokumentace, a to ve formátu PDF a dále ve formátu typu esoupis, unixml, xc4, Excel VZ nebo obdobného výstupu z rozpočtového *SW*. Účastník zadávacího řízení nesmí jakýmkoliv způsobem zasahovat do výpočtových vzorců soupisů prací, které jsou poskytovány v rámci zadávací dokumentace v elektronické formě na profilu zadavatele, za účelem zkreslení výše nabídkové ceny. Splnění tohoto požadavku bude předmětem posouzení elektronické formy nabídkového rozpočtu z hlediska splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Přílohou nabídkového rozpočtu bude případně i komentář (poznámky) k nabídkovému rozpočtu, kde účastník zadávacího řízení popíše položky, kde použil kvalitativně a technicky rovnocenná řešení. Dále pak účastník zadávacího řízení prokáže vymezením technických podmínek rovnocenného řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou rovnocenným řešením technických podmínek dle projektové dokumentace a soupisu prací. Komentář k nabídkovému rozpočtu bude součástí nabídkového rozpočtu pouze v případě použití kvalitativně a technicky rovnocenných řešení ve vztahu k technickým podmínkám dle projektové dokumentace a soupisu prací (viz čl. 8. této zadávací dokumentace).
12. Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou a o pravdivosti údajů uvedených v nabídce.
    1. Forma a způsob podání nabídek:

Zadavatel přijme nabídky podané elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje NEN, v němž je předmětná

veřejná zakázka dostupná na internetové adrese:

[*https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnvchProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdaieOZadavateliM-*](https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnvchProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdaieOZadavateliM-)

*671244384/MultiprofilZakladniUdaieOZadavateli-671244384* (viz též čl. 1 této zadávací dokumentace).

Nabídka musí být podána v českém jazyce. Podání nabídky upravuje ustanovení §107 zákona v návaznosti na

§211 odst. 3 zákona. Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku

11

Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky

,Zhodnocení spodní sféry jeviště Hudebního divadla v Karlině“

v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje NEN. Dodavatel podává nabídku ve stanovené lhůtě. Nabídka v elektronické podobě musí být podána v souladu s požadavky stanovenými v této zadávací dokumentaci a se zákonem. Podání elektronických nabídek možno provést prostřednictvím elektronického nástroje NEN na adrese [*https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnvchProfiluZadavatelu/MultiDrofilZakladniUdaieOZadavateliM- 671244384/MultiprofilZakladniUdaieOZadavateli-671244384*](https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnvchProfiluZadavatelu/MultiDrofilZakladniUdaieOZadavateliM-671244384/MultiprofilZakladniUdaieOZadavateli-671244384)*.* Ostatní elektronická komunikace mezi dodavateli a zadavatelem pak bude probíhat prostřednictvím NEN nebo také prostřednictvím datových schránek zadavatele (zástupce zadavatele) a dodavatelů nebo písemně jinou elektronickou komunikací v souladu s § 211 zákona.

Pro účast v zadávacím řízení je nutná registrace dodavatele a jeho přihlášení do NEN - veškeré informace včetně elektronického podání nabídek naleznou dodavatelé v sekci Uživatelské příručky na adrese [*https://nen.nipez.cz*](https://nen.nipez.cz)(pravá lišta hlavní stránky portálu - Uživatelské příručky). Pod položkou 19. (NOVÁ VERZE - HTML5) - příručka pro dodavatele, je uveřejněna od data 28. 01. 2019 „Příručka pro dodavatele - Nový portál dodavatele)". Při založení zakázky v NEN zde *zadavatel nenastavil požadavek na elektronické podpisování při komunikaci prostřednictvím systému, tzn., že zadavatel nepožaduje elektronický podpis při komunikaci prostřednictvím systému NEN. Při podání elektronické nabídky prostřednictvím systému NEN* y *tomto případě tedy není nutný elektronický podpis*. Dodavatel může vložit svou nabídku do systému NEN pouze naskenovanou s vlastnoručním podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení a zašifrovanou Veřejným klíčem pro dodavatele. Elektronický podpis je nutný pouze při registraci dodavatele v NEN. Dodavatel však může (ale nemusí) podat svou nabídku elektronicky podepsanou (celou svou nabídku elektronicky podepíše nebo elektronicky podepíše pouze některé dokumenty nabídky).

Rychlou orientaci poskytne metodická podpora Provozovatele NEN, a to v pracovní dny na tel. lince +420 841 888 841 (pracovní doba: 7:00 h - 18:00 h) nebo na e-mailové adrese *Hotline@nipez.cz.* Lze využít též nástroj „ServiceDesk“, který je dostupný přímo z adresy *https://nen.nipez.cz.* URL adresa zakázky v NEN [*https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnvchProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdaieOZadavateliM- 671244384/MultiprofilZakladniUdaieOZadavateli-671244384*](https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnvchProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdaieOZadavateliM-671244384/MultiprofilZakladniUdaieOZadavateli-671244384)*.*

Pokud nebude nabídka dodavatelem podána:

1. písemně v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného certifikovaného elektronického nástroje NEN nebo
2. nebude zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek dle čl. 15. této zadávací dokumentace nebo
3. nebude-li nabídka řádně zašifrována veřejným klíčem,

potom se taková nabídka, trpící výše uvedenými vadami, nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží (§ 28 odst. 2 zákona).

* 1. Doporučený způsob zpracování nabídky - § 103 odst. 2 zákona:

Nabídka musí být zpracována a podána pouze v českém jazyce a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. Jednotlivé části nabídky doporučuje zadavatel naskenovat do formátu PDF. Pro právní jistotu obou stran zadavatel dále doporučuje očíslování jednotlivých listů nabídky pořadovými čísly vzestupné nepřerušované číselné řady.

Tam, kde je v zadávacích podmínkách nebo v zákoně uvedeno, že nabídku (tj. listinu tvořící obsah nabídky) podepisuje osoba oprávněná jednat jménem účastníka zadávacího řízení, bude příslušná listina podepsána přesně v souladu se způsobem jednání jménem účastníka zadávacího řízení zapsaným v obchodním rejstříku, pokud je v tomto rejstříku zapsán. Bude-li nabídku podepisovat nebo jiné úkony v zadávacím řízení za účastníka zadávacího řízení činit zástupce, musí být vždy doložena plná moc podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem účastníka zadávacího řízení způsobem zapsaným v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán.

Jestliže za účastníka zadávacího řízení bude podepisovat nabídku zaměstnanec (člen) právnické osoby, musí být vždy doloženo pověření ad hoc, udělené statutárním orgánem právnické osoby.

Plná moc nebo pověření pro všechny úkony, k nimž je účastník zadávacího řízení oprávněn či povinen v zadávacím řízení, bude vždy připojena za krycím listem nabídky, v případě, že zmocněnec bude oprávněn k některému (některým) úkonu (úkonům) v zadávacím řízení, bude připojena k dokumentu obsahujícímu příslušný úkon. Požadavky zadavatele na formální podobu nabídky mají pouze doporučující charakter.

* 1. Společná účast dodavatelů v nabídce:

Společnou účastí dodavatelů *v* nabídce se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho účastníka zadávacího řízení. Zadavatel podle §103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů i/ nabídce doložili rozdělení odpovědnost za plnění veřejné zakázky tak, že všichni dodavatelé, podávající společnou nabídku, ponesou odpovědnost za plnění veřejné zakázky společně a nerozdílně. Společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky všech dodavatelů podávající společnou nabídku je v nabídce nejlépe doložit písemným závazkem,

12

Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky

Zhodnocení spodní sféry jeviště Hudebního divadla v Karlině“

že všichni tito dodavatelé budou veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých 1/ souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. Zadavatel doporučuje v tomto písemném závazku současně určit jednoho pověřeného dodavatele (vedoucího účastníka závazku), způsob jeho jednání, rozsah jeho oprávnění jednat za ostatní dodavatele, kteří podávají společnou nabídku, kontaktní adresu pro doručování, a to i v případě, že tato adresa bude shodná se sídlem pověřeného dodavatele (vedoucího účastníka závazku) a kontaktní fyzickou osobu včetně telefonického a e-mailového spojení. Pověření dle předchozí věty musí být v nabídce doloženo řádnou plnou mocí. Výše uvedený závazek a pověření budou v nabídce předloženy (zařazeny) dle čl. 12 odst. 1 této zadávací dokumentace.

K problematice podepisování společných nabídek zadavatel dále uvádí výkladové stanovisko expertní skupiny MMR k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek ze dne 19. 12. 2018 (citace modrým písmem).

*„Nabídky podávané dvěma a více osobami (dále jen „společné nabídky“) jsou společným právním jednáním dvou nebo více osob a jako takové by měly být z obecného pohledu (§ 561 občanského zákoníku) podepsány těmito sobami.*

*Pokud však osoby podávající společnou nabídku mezi sebou uzavřou dohodu, z níž bude vyplývat způsob jednání ve vztahu k podání společné nabídky (např. bude jeden ze společníků zmocněn jednat vůči třetím osobám za všechny), bude se postupovat podle této dohody. Tato dohoda může být součástí nabídky, ale dodavatelé nemají povinnost ji do nabídek vkládat.*

*Pokud se jedná o společnost ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku, uplatní se fikce uvedená v §2737 odst. 1 občanského zákoníku, podle kterého „jedná-li společník ve společné záležitosti s třetí osobou, považuje se za příkazníka všech společníků. Ujednají-li si společníci něco jiného, nelze to namítnout vůči třetí osobě, která jedná v dobré víře. “ Pokud tedy z nabídky podané takovou společností vyplývá, že jí podává jeden ze společníků, postačí podpis pouze jednoho z nich, ledaže by zadavateli bylo známo (například pokud by to vyplývalo přímo z nabídky), že ujednání mezi společníky takový postup vylučuje.*

*Zadavatel přitom vždy může v případě pochybností či chybějících podpisů požádat o objasnění nebo doplnění nabídky podle § 46 zákona o zadávání veřejných zakázek. Na základě této žádosti může dodavatel vysvětlit, kdo je oprávněn za osoby podávající společnou nabídku jednat (např. doložit dohodu mezi těmito osobami, nebo plnou moc), popřípadě chybějící podpisy doplnit.*

*Zároveň platí, že podpis nemusí být v nabídce vždy, neboť ve vztahu k elektronické komunikaci uskutečňované prostřednictvím elektronického nástroje platí, že datová zpráva nemusí být podepsána, pokud umožňuje určení jednající osoby, což bude v případě nabídek řádně zasílaných elektronickým nástrojem splněno".*

1. Jistota

Zadavatel požaduje v souladu s §41 odst. 1 a 2 zákona, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve výši *55.000,- Kč.* Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou dle §41 odst. 3 zákona, tzn. formou

1. složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota),
2. bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
3. pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty způsobem dle § 41 odst. 4 zákona, tzn.

1. sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,
2. předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v §41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
3. předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění záruky.

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele

1. po uplynutí zadávací lhůty, nebo
2. poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty. Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku zadávacího řízení i/ zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle §122 odst. 5 zákona nebo § 124 odst. 2 zákona.

Peněžní jistotu možno složit na účet zadavatele u Komerční banky, a.s., číslo *účtu 43-1512190287, kód banky 0100,* ve lhůtě pro podání nabídky. Při poskytnutí peněžní jistoty účastník řízení uvede jako *variabilní symbol platby* číslo *59520* (číslo, pod kterým je zakázka vedena u smluvního zástupce zadavatele), *konstantní symbol platby je 0308* a jako *specifický symbol* účastník řízení uvede své *IČ.* Jistota poskytnutá složením peněžní částky se považuje za složenou okamžikem připsání na uvedený účet zadavatele.

13

Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky

Zhodnoceni spodní sféry jeviště Hudebního divadla v Karlině"

1. Dostupnost a vysvětlení zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění
   1. Dostupnost zadávací dokumentace:

Zadavatel uveřejní kompletní zadávací dokumentaci včetně příloh (výjimkou formulářů podle § 212 zákona) na profilu zadavatele ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek. Zadávací dokumentace je tak neomezeně přístupná na adrese profilu zadavatele Hudební divadlo v Karlině

*https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnvchProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdaieOZadavateliM- 671244384/MultiprofilZakladniUdaieOZadavateli-671244384.*

* 1. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem:

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem podle § 211 odst. 3 zákona probíhá elektronicky prostřednictvím NEN nebo také prostřednictvím datových schránek zadavatele nebo zástupce zadavatele a dodavatelů nebo písemně jinou elektronickou komunikací v souladu s § 211 zákona. Veřejná zakázka je v NEN dostupná na internetové adrese

[*https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnvchProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdaieOZadavateliM- 671244384/MultiorofilZakladniUdaieOZadavateli-671244384*](https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnvchProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdaieOZadavateliM-671244384/MultiorofilZakladniUdaieOZadavateli-671244384)*.*

* 1. Registrace v NEN:

Před podáním žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a jiné elektronické komunikace dodavatele (účastníka zadávacího řízení) se zadavatelem prostřednictvím NEN je bezpodmínečně nutné, aby dodavatel měl *dokončenou registraci a ověření uživatelského účtu* v certifikovaném nástroji NEN a nastavenou kompatibilitu zařízení počítače. Ověření kompatibility počítače musí být provedeno podle podmínek provozovatele certifikovaného elektronického nástroje. Podrobnější informace naleznete v/ uživatelské příručce pro dodavatele dostupné na adrese [*https://nen.nipez.cz/Uzivatelskelnformace/UzivatelskePrirucky*](https://nen.nipez.cz/Uzivatelskelnformace/UzivatelskePrirucky)*.*

* 1. Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Pokud o písemné vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele.

Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty dle prvního odstavce tohoto článku 14.4 zadávací dokumentace.

Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu podle prvního odstavce tohoto článku 14.4 zadávací dokumentace.

Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena zástupci zadavatele včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona.

* 1. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky:

Zadavatel prohlídku místa budoucího plnění veřejné zakázky nepředpokládá, protože pro zpracování nabídky to není nezbytné.

1. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek

Lhůta pro podání nabídek končí v *12:00 hod. dne 31. srpna 2020.* Nabídku je možno doručit pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje NEN, v němž je předmětná veřejná zakázka dostupná na internetové adrese

[*https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnvchProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdaieOZadavateliM- 671244384/MultiprofilZakladniUdaieOZadavateli-671244384*](https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnvchProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdaieOZadavateliM-671244384/MultiprofilZakladniUdaieOZadavateli-671244384)*,* a to ve lhůtě podle věty první tohoto článku zadávací dokumentace. Podrobné informace o způsobu podání nabídky v elektronické podobě jsou dostupné v sekci Uživatelské příručky na adrese: <https://nen.nipez.cz/Uzivatelskelnformace/UzivatelskePrirucky>. Na této webové stránce dodavatel nalezne další potřebné informace v uživatelské příručce pro dodavatele „Příručka pro dodavatele - Nový portál dodavatele“ (viz též či 12.2 této zadávací dokumentace).

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek i/ elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

1. Zadávací lhůta dle § 40 zákona

Zadávací lhůta je stanovena v délce 3 měsíce od konce lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůtou dle § 40 zákona se rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací

14

Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky

,Zhodnocení spodní sféry jeviště Hudebního divadla v Karlině“

lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 zákona.

1. Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny. Pověřená komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější (1. v pořadí) bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou *v Kč včetně DPH.* To znamená, že jediné hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena má váhu 100 %. Nabídky budou nejdříve vyhodnoceny podle ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení pak bude následně provedeno v souladu s § 39 odst. 4 zákona u první nabídky v pořadí (u první ekonomicky nejvýhodnější nabídky).

V případě, že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, bude u dvou nebo více účastníků zadávacího řízení shodná, bude pro určení pořadí těchto nabídek se shodnou nabídkovou cenu rozhodující datum a čas podání těchto nabídek, kdy dříve podaná nabídka bude v pořadí úspěšnosti nabídek předřazena později podané nabídce. Účastník zadávacího řízení není oprávněn podmínit navrženou výši nabídkové ceny další podmínkou. Podmínění nebo uvedení rozdílných hodnot výše nabídkové ceny v různých částech nabídky nebo variant nabídkové ceny je důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 zákona. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení výše nabídkové ceny v jiné veličině či formě než absolutní částkou v Kč.

1. Poskytování zadávací dokumentace

Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh je v souladu s § 96 odst. 1 zákona neomezeně dálkově přístupná na profilu zadavatele Hudební divadlo v Karlině ode dne uveřejnění výzvy oznamující zahájení zadávacího řízení nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

1. Podmínky účasti v zadávacím řízení

Zadavatel v tomto zjednodušeném podlimitním řízení posoudí splnění podmínek účasti v zadávacím řízení stanovených v rozsahu:

1. podmínek kvalifikace dle čl. 5 této zadávací dokumentace,
2. technických podmínek dle projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v přílohách 28.3 a 28.8 této zadávací dokumentace,
3. obchodních a jiných smluvních podmínek vztahujících se k předmětu zakázky (zde návrhu smlouvy o dílo dle jednotné předlohy v příloze č. 28.2 této zadávací dokumentace), včetně jiných smluvních podmínek vztahujících se k předmětu veřejné zakázky dle čl. 22 této zadávací dokumentace a
4. požadavků na obsah, formu a způsob podání nabídek dle čl. 12 této zadávací dokumentace.
5. Vyhrazené změny závazku

Zadavatel si v souladu s§ 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy o dílo na tuto veřejnou zakázku, týkající se ceny díla, a to v případě, pokud v průběhu plnění smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dojde ke změnám obecně závazných právních či cenových předpisů, majících vliv na nárůst nabídkové ceny bez změny rozsahu či obsahu (kvality) předmětu plnění veřejné zakázky (viz též čl. 5.5.1 Obchodních podmínek v příloze č. 28.2 této zadávací dokumentace). Obdobně dle § 222 odst. 4 zákona musí být hodnota této vyhrazené změny závazku (změny ceny díla) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo na tuto veřejnou zakázku. Pokud bude provedeno více takovýchto změn závazku, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

1. Další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle §104 zákona
2. *Další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona*
3. Vybraný dodavatel je povinen mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zadavateli (Objednateli ze smlouvy o dílo) či třetím osobám svojí činností na základě smlouvy o dílo, a to s minimálním pojistným krytím ve výši min. 3 mil. Kč. Dodavatel splnění této podmínky ve své nabídce bude deklarovat předložením čestného prohlášení a smluvním závazkem v návrhu smlouvy dílo. Kopii pojistné smlouvy nebo certifikátu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho podnikatelskou činností v oboru předmětu veřejné zakázky vybraný dodavatel zadavateli předloží před uzavřením smlouvy ve lhůtě stanovené ve výzvě dle § 122 odst. 3 písm. b) zákona.
4. Vybraný dodavatel je povinen v rámci splnění podmínek pro uzavření smlouvy dle § 104 zákona předložit (poskytnout) zadavateli doklady prokazující, že min. ve 2 referenčních zakázkách dle čl. 5.3.1 této zadávací dokumentace k prokazování splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona se jednalo o realizaci zařízení jevištní technologie s funkční bezpečností. Doklady vybraný dodavatel zadavateli předloží před uzavřením smlouvy ve lhůtě stanovené ve výzvě dle §122 odst. 3 písm. b) zákona.
5. *Další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 122 odst. 4 a 5 zákona*
6. V případě, že vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, nebude mít před podpisem smlouvy řádně zaevidovány své skutečné majitele (ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti

15

Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky

,Zhodnocení spodní sféry jeviště Hudebního divadla v Karlině“

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) v Informačním systému skutečných majitelů (vlastní informační systém a další informace o něm viz též *https://issm.justice.cz/*) nebo nebude-li možné údaje o skutečných majitelích zjistit, je takový dodavatel povinen před podpisem smlouvy předložit:

1. identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
2. doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména (i.) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

(ii.) seznam akcionářů,

(iii.) rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

(iv.) společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

1. Jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky podle § 37 odst. 1 písm. c) zákona.
   1. Vybraný dodavatel a jeho subdodavatelé se stávají v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobami povinnými spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Účastník zadávacího řízení splnění této podmínky ve své nabídce bude deklarovat předložením čestného prohlášení a smluvním závazkem v/ návrhu smlouvy dílo.
   2. Vybraný dodavatel (zhotovitel ze smlouvy o dílo) je povinen vypracovat podrobný časový harmonogram postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací a předložit jej ke schválení zadavateli do 15 pracovních dnů od převzetí staveniště. Vybraný dodavatel zpracuje podrobný časový harmonogram postupu prací s termíny vyjádřenými kalendářními daty splnění dílčích postupných termínů a kalendářním datem ukončení plnění smlouvy (tzv. absolutní lhůty plnění smlouvy). Součástí tohoto podrobného časového harmonogramu postupu prací bude finanční vyjádření objemu prováděných prací, dodávek a montáží dle nabídkového rozpočtu předloženého vybraným dodavatelem v zadávacím řízení, který bude přílohou smlouvy. Podrobný časový harmonogram postupu prací, dodávek a montáží s finančním vyjádřením objemu prováděných prací předloží vybraný dodavatel zadavateli ke schválení do 15 pracovních dnů od převzetí staveniště a po jeho schválení zadavatelem bude závazným podkladem pro plnění smlouvy. Účastník zadávacího řízení splnění této podmínky ve své nabídce bude deklarovat předložením čestného prohlášení a smluvním závazkem v návrhu smlouvy dílo.
   3. Při realizaci veřejné zakázky mohou být použity pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je i/ ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie. Účastník zadávacího řízení splnění této podmínky ve své nabídce bude deklarovat předložením čestného prohlášení a smluvním závazkem v návrhu smlouvy dílo.
   4. Při realizaci veřejné zakázky nesmí být použity neznačkové výrobky a napodobeniny značkových výrobků, prvků a komponentů pro zhotovení napodobeniny značkových výrobků prvků a komponentů zdvíhací transportní plošiny, pocházejících z jakékoliv jiné země, než ze země původu originálu. Účastník zadávacího řízení splnění této podmínky ve své nabídce bude deklarovat předložením čestného prohlášení a smluvním závazkem v/ návrhu smlouvy dílo.
   5. Při realizaci veřejné zakázky nesmí být ohrožen večerní program hudebního divadla Karlín a postup prací musí být vybraným dodavatelem koordinován s dodavatelem. Účastník zadávacího řízení splnění této podmínky ve své nabídce bude deklarovat předložením čestného prohlášení a smluvním závazkem v návrhu smlouvy dílo.
   6. Při realizaci veřejné zakázky mohou hlavní stavební práce probíhat v době od 06:00 do 17:00 hod. (závisí na rozpisu představení a zkoušek). Účastník zadávacího řízení splnění této podmínky ve své nabídce bude deklarovat předložením čestného prohlášení a smluvním závazkem v návrhu smlouvy dílo.
   7. Vybraný dodavatel (zhotovitel stavby ze smlouvy o dílo) je povinen plnit svůj závazek z uzavřené smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zhodnocení spodní sféry jeviště Hudebního divadla v Karlině“ i/ souladu s obchodními a technickými podmínkami této veřejné zakázky, v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s legislativním rámcem této veřejné zakázky dle čl. 6.1 Technické zprávy projektové dokumentace v příloze č. 28.3 této zadávací dokumentace. Účastník

16

Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky

,Zhodnoceni spodní sféry jeviště Hudebního divadla v Karlině"

zadávacího řízení splnění této podmínky ve své nabídce bude deklarovat předložením čestného prohlášení a smluvním závazkem v návrhu smlouvy dílo.

1. Využití poddodavatele

Zadavatel požaduje v souladu s § 105 odst. 1 písm. a) a b) zákona, aby účastník zadávacího řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů a předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, s uvedením, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Nebude-li veřejná zakázka plněna prostřednictvím poddodavatelů, uvede účastník řízení tuto skutečnost místo požadovaných seznamů - viz též čl. 12.1 písm. O) této zadávací dokumentace.

1. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel v souladu s §99 zákona změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídky. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace musí být oznámena dodavateli stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

1. Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat v souladu s § 46 zákona, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nabídka však může být doplněna na základě žádosti zadavatele podle věty první tohoto článku zadávací dokumentace o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení.

1. Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele

Zadavatel v souladu s § 53 odst. 5 zákona si tímto vyhrazuje, že oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele může uveřejnit na profilu zadavatele Hudební divadlo u Karlině *https://nen. nipez.cz/SeznamPlatnvchProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM- 671244384/MultinrofilZakladniUdaieOZadavateli-671244384.*

V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

1. Ukončení zadávacího řízení

Zadávací řízení je ukončeno uzavřením smlouvy nebo v případě zrušení zadávacího řízení v/ okamžiku uvedeném v § 51 odst. 2 zákona. K ukončení zadávacího řízení se taktéž vztahuje ust. § 40 odst. 4 zákona s odkazem na § 40 odst. 3 zákona.

1. Přílohy zadávací dokumentace
   1. Formulář krycího listu nabídky, uveřejněn na profilu zadavatele, 1 A4
   2. Obchodní podmínky veřejné zakázky „Zhodnocení spodní sféry jeviště Hudebního divadla v Karlině “ ve formě předlohy textu návrhu smlouvy o dílo, uveřejněny na profilu zadavatele, 18 A4
   3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) s názvem „Hudební divadlo Karlín - výměna pochozí vrstvy podlahy dolního jeviště", pro zadavatele vypracoval v 06/2020 pod číslem zakázky 4115/1/2019 projektant D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s., Sokolovská 16/45A, 186 00 - Praha 8, IČ: 26760312, hlavní inženýr projektu a zodpovědný projektant Ing. Viktor Nýč, uveřejněna na profilu zadavatele v rozsahu příloh dle „Seznamu dokumentace“ (6 položek D. 1.2.1 až D. 1.2.6)
   4. Předloha čestného prohlášení podle čl. 12.1 písm. F) až N) zadávací dokumentace, uveřejněna na profilu zadavatele, 2 A4
   5. Předloha seznamu subdodavatelů podle čl. 12.1 písm. O) zadávací dokumentace, uveřejněna na profilu zadavatele, 1 A4
   6. Předloha čestného prohlášení o vázanosti nabídkou a o pravdivosti údajů uvedených v nabídce podle čl. 12.1 písm. S) zadávací dokumentace, uveřejněna na profilu zadavatele, 1 A4

17

Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky

„Zhodnocení spodní sféry jeviště Hudebního divadla v Karlině"

* 1. Předloha čestného prohlášeni k prokázání splnění základní způsobilostí dodavatele dle § 74 zákona, uveřejněna na profilu zadavatele, 1 A4
  2. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pro zadavatele vypracoval v 05/2020 projektant D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s., Sokolovská 16/45A, 186 00 - Praha 8, IČ: 26760312, hlavni inženýr projektu a zodpovědný projektant Ing. Viktor Nýč, uveřejněn na profilu zadavatele
  3. Veřejný klíč pro dodavatele pro podání nabídek v NEN.

V Praze dne 03. srpna 2020

Digitálně podepsal Ing. Jan Hárovník

Ing. Jan Hárovník  
zástupce zadavatele dle § 43 zákona

18