- S m l o u v a      o      d í l o     č. ÚPR/000014/2020/DIL

- typu PD podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

- Smluvní  strany

1. Objednatel:         M ě s t o   C H R U D I M

se sídlem:	Resselovo náměstí 77, 537 16  CHRUDIM

Zástupci:

ve věcech smluvních:	Ing. František Pilný, MBA– starosta města

ve věcech technických:	Ing.Alena Stará, Ing. Petr Kopecký

bankovní spojení:	ČSOB Chrudim

č.ú.:	104 109 190 /  0300

IČO:	00270211

DIČ: 	CZ00270211

Tel:	469657475, 469657450

Fax:

E-mail:	alena.stara@chrudim-city.cz, petr.kopecky@chrudim-city.cz

Doručovací adresa:	MěÚ Chrudim

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Pardubická 67

537 16  Chrudim

2. Zhotovitel:           Ing. arch. Václav Škarda

IČO:			626 42 502

DIČ:			CZxxxxxxxxx

místo podnikání:	K vodojemu 201/3, 15000 Praha 5 - Smíchov

bankovní spojení: 	ČSOB Praha 4

č.ú.: 			183201082/0300

tel/fax : 			261 222 339, xxxxxxxxx

e-mail : 			skarda@skardaarchitekti.cz

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Doručovací adresa:	Škarda architekti

Náměstí Hrdinů 8

140 00 Praha 4

Revitalizace letního kina v Chrudimi

PD pro územní řízení

II.

- Předmět  smlouvy

1. Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace „ Revitalizace letního kina v Chrudimi“ ve stupni projektové dokumentace pro územní řízení (dále jen PD).

2. Výchozí podklady:

- architektonická studie „Letní kino v Chrudimi“ z 9/2018 vypracovaná zhotovitelem

- digitální zaměření území

3. Součástí předmětu smlouvy je rovněž zajištění veškeré dokladové části, zejména kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí k této dokumentaci ve formě originálů do paré č. 1 a dále kopie všech dokladů do každého výtisku dokumentace, i na CD.

Součástí díla není zaměření pozemku a okolí stavby, inženýrsko-geologické průzkumy, stavebně -technické průzkumy nebo expertní posudky a zkoušky a jiné zvláštní výkony.

4. Všechny části dokumentace budou předány v počtu 6 paré v tištěné formě a 2 krát v elektronické formě. V elektronické verzi bude volně přístupný projekt 1x ve formátu .pdf a 1x ve formátu .dwg či obdobném. Hlavní desky PD budou obsahovat kompletní seznam všech, technických zpráv, výkresů, a dokladů včetně jejich čísel. Pokud jsou v hlavních deskách umístěny desky pro dílčí část, bude na hlavních deskách uveden jejich název a číslo a podrobný seznam bude uveden na deskách dílčí části.

5. Připomínky a výsledky z konzultací s městským architektem, odborem územního plánování a regionálního rozvoje, odborem investic a ustanovené pracovní skupiny budou zapracovány do PD.

6. Součástí díla je vypracování odhadu investičních nákladů.

7. Obsah projektové dokumentace musí odpovídat:

- platným zákonům ČR

- vyhláškám, zejména č. 137/1998 Sb., č. 491/2006 Sb. a 502/2006 Sb.

- platným ČSN/EN, ISO, které se touto smlouvou sjednávají za závazné

- výkonovému a honorářovému řádu ČKAIT vč. příloh

III.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo dle předmětu smlouvy, který je uveden v článku II. smlouvy v těchto termínech:

- Zahájení prací 					15. října 2020

- Předložení koncepce k odsouhlasení             	15. prosince 2020

- Vypracování dokumentace				28. února 2021

- Získání vyjádření a stanoviska a zapracování připomínek do PD odhad 2 – 3 měsíce od podání

- Vydání UR odhad 2 - 3 měsíce od podání žádosti o UR

Nejpozději do 7 dnů od vypracování dokumentace dle bodu b) budou zhotovitelem podány veškeré nezbytné žádosti o vyjádření na dotčené úřady či organizace a s dokumentací bude seznámen i objednatel. Připomínky dotčených úřadů, organizací a objednatele budou zapracovány do dokumentace tak, aby dílo bylo dokončeno a dokumentace byla předána objednateli ve lhůtě uvedené v bodě e).

Zhotovitel může dílo provést a předat objednateli ještě před sjednanou dobou a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v takovém případě převzít.

2. Místem předání díla je sídlo pracoviště objednatele. Předání se uskuteční písemným předávacím

protokolem po předchozí kontrole provedené zástupci obou smluvních stran.

3. Termín řádného dokončení díla bude prodloužen o dobu:

-   překážek v práci, za které odpovídá objednatel,

-   prodlení dotčeného úřadu či organizace s předáním vyjádření dle odst. 1 tohoto článku

- přerušení prací na základě překážky způsobené vyšší mocí, zejména vyjmenovanými: Neuskutečnění dohody s autorem projektu stávající stavby, výjimečným stavem, mobilizací a válkou na území ČR.

IV.

Cena plnění, platební podmínky

1. Cena předmětu smlouvy dle kap. II. této  smlouvy  činí:

bez DPH	602.000,00 Kč

21 % DPH	126.420,00 Kč

Celkem	728.420,00 Kč

2. 10% z ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat daňovým dokladem při podpisu smlouvy, 25% z ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat po odsouhlasení koncepce, 35 % z ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat po předání kompletní PD v rozsahu dle stupně zpracovávané PD, 20% z ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat po získání stanovisek a vyjádření včetně zapracování požadavků dotčených úřadů a organizací a podání žádosti o UR. 10% z ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat získání územního rozhodnutí, případně do 6 měsíců po vydání územního řízení, které nenabylo právní moci z důvodů odvolání účastníků řízení.

3. Cena díla je splatná po řádném předání díla, kdy je objednatel oprávněn vystavit na tuto částku fakturu a zhotovitel jí proplatit ve lhůtě splatnosti.

Faktura bude mít všechny náležitosti daňového dokladu podle platných daňových předpisů. Nesprávně vyhotovenou fakturu je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli.

4. Vystavené faktury budou předány osobně, mejlem nebo poštou osobě oprávněné.

5. Celková cena díla je cenou maximální, nejvýše přípustnou pro tuto zakázku.

6. Splatnost faktur je 21 dní, platba je uskutečněna dnem odpisu fakturované částky z účtu objednatele. V případě platby smluvních pokut platí pro zhotovitele stejná doba splatnosti, tj. 21 dnů.

7. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu, a tyto okolnosti do návrhu zakalkuloval.

V.

Smluvní  pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv termín plnění sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní  pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

2. Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní  pokutu ve výši 0,1 % z ceny fakturované částky za každý den prodlení s úhradou faktury, vystavené zhotovitelem.

3. Pokud zhotovitel neodstraní vadu reklamovanou v rámci záruky nejpozději do 15 dní, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

4. Smluvní  pokuty sjednané touto  smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v  jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VI.

Odpovědnost  za  vady,  záruka, záruční doba

1. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky. Je-li z tohoto důvodu překročen termín sjednaný ve smlouvě k dodání díla, je zhotovitel v prodlení s dodáním díla.

V případě, že dílo vykazuje pouze vady a nedodělky, které ani ve svém souhrnu nebrání užívání díla, může objednatel dílo převzít – není však povinen tak učinit.

2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a po celé období záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

3. Zhotovitel odpovídá za to, že PD bude zhotovena podle této smlouvy a bude způsobilá k účelu uvedenému v této smlouvě, zejména v čl. II., tedy zejména, že v rámci územního řízení bude na základě této projektové dokumentace vydáno územní rozhodnutí pro stavbu „revitalizace letního kina v Chrudimi“. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady předmětu díla, které existují v době jeho předání a které se vyskytly v záruční době. Dílo vykazuje vady zejména tehdy, pokud:

- věcně a místně příslušný stavební úřad nevydá územní rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu

- budou v průběhu územního řízení nalezeny v projektové dokumentaci nepřesnosti a nedostatky.

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a kvalitu předmětu díla po dobu 8 roků ode dne řádného předání PD včetně všech jejich součástí. Záruční doba však neskončí dříve, než záruční doba poskytovaná dodavatelem na stavbu realizovanou dle PD za předpokladu, že realizace stavby započne ve výše uvedené záruční době.

4. Smluvní strany se dohodly, že v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit všechny zjištěné vady. Objednavatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění reklamace odběratelem a vady odstranit nejpozději do 15 dnů. Za písemnou reklamaci a odpověď na ni je považována i reklamace či odpověď uplatněná a odeslaná e-mailem nebo faxem na adresy uvedené v této smlouvě.

5. Smluvní strany se dohodly, že se ve smyslu § 2002 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, pokládají za podstatné porušení smluvních povinností zejména následující:

- prodlení zhotovitele s dodáním díla (jejich částí) oproti sjednanému termínu o více než 30 dní

- nedodržení zaručených vlastností díla uvedených v kap. II.

VII.

Předání díla, podmínky provedení díla a vlastnická práva

1. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady, svým jménem, na vlastní zodpovědnost a na vlastní nebezpečí.

2. Zhotovitel bude postupovat při plnění předmětu této smlouvy s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všechny všeobecné závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a správců a majitelů sítí.

3. Zhotovitel předá dílo specifikované v čl. II. této smlouvy objednateli v rámci přejímacího řízení. Předání a převzetí díla bude provedeno písemným protokolem.

4. Zhotovené dílo se stává vlastnictvím objednatele v té míře, nakolik objednatel již uhradil zhotoviteli sjednanou cenu. Zhotovitel si vyhrazuje autorská práva dle zákona. S ohledem na to je objednatel oprávněn bezúplatně dílo rozmnožovat a kopírovat, jiným subjektům poskytovat nebo i jinak využívat, vždy však pouze pro dosažení shora uvedených účelů a cílů, dále pro studijní účely, pro účely získání dotace na realizaci stavby dle PD nebo v případě postupu podle zákona číslo 106 / 1999 Sb. o poskytování informací. Objednatel je dále oprávněn PD užít jako podklad pro zpracování dalšího stupně PD.

VIII.

Ujednání  všeobecná,  zvláštní

1. Smlouva vzniká  projevením souhlasu  s celým jejím obsahem, včetně případných příloh.

2. Měnit, doplňovat nebo rušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě do 15 dnů od převzetí dodatku druhou stranou.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejich podepsání oprávněnými zástupci obou stran. V ostatních záležitostech platí ustanovení obchodního zákoníku v platném znění.

4. Smlouva bude vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po dvou. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

V  Chrudimi dne: ……………………..	V Praze dne ……………………..

Za objednatele:	Za zhotovitele:

………………………………..	……..……………………..………

Za objednatele                      		     			Za zhotovitele

(razítko a podpis)					          (razítko a podpis)