**S M L O U V A O D Í L O**

uzavřená dle § 536 a následujícího zákona č. 513/1991 Sb. /Obchodní zákoník/ v platném znění.

I/ SMLUVNÍ STRANY:

 Objednavatel: Karlínská OA a VOŠE

 Kollárova 5 Praha 8  180 00

 Bankovní spojení:

 IČ: 61388548 DIČ: Neplátci DPH

 Zastoupené: ředitelem Mgr. Petrem Žákem

 Zhotovitel: Vladimír Pešat

 Hostinského 1523/15

 155 00 Praha 5

 IČ: 42568587 DIČ: CZ 530901373

 Bankovní spojení: ČS a.s. Praha 5, č.účtu: 120709399/0800

 Zastoupený: Vladimírem Pešatem – majitel e.mail-elektropesat@seznam.cz

 Uzavírají tuto smlouvu

II/ PŘEDMĚT SMLOUVY a MÍSTO PLNĚNÍ:

Instalace / přemístění zásuvek 230V/16A a datových zásuvek včetně kabeláže

a zapojení.

III/ TERMÍN PLNĚNÍ:

 1/ Práce budou zahájeny: 29.06.2020

 2/ Práce budou ukončeny: 15.09.2020

 / 2 /

 2/ Průběžný harmonogram prací bude projednán operativně s objednavatelem.

 3/ Termín dokončení prací bude posunut při nepřístupnosti některých částí školy,

 nebo při nedostupnosti materiálu s ohledem na problémy s koronavirem a to po

 vzájemné dohodě.

IV/ CENA ZA DÍLO:

 Cena je sjednána dohodou včetně materiálu a činí :

 bez DPH 81 000.-Kč.

 DPH 21% 17 010.-Kč

 celková cena včetně DPH 98 010.-Kč

slovy: devadesátosmtisícdesetkorunčeských.

 Dodavatel prohlašuje, že se seznámil detailně s prostředím plnění díla a podmínkami

 plnění díla a bere je na vědomí.

V/ SMLUVNÍ POKUTY:

 Smluvní strany se dohodly na následujícím:

1/Zhotovitel bude platit objednavateli smluvní pokuty za prodlení při plnění díla,

a to 0,02% z ceny díla za každý den prodlení.

2/Objednavatel bude platit zhotoviteli smluvní pokuty za každý den prodlení

v proplacení faktury, a to 0,02% z ceny díla.

VI/ POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

 1/ zachování čistoty a pořádku na pracovišti a přilehlém okolí, v případě znečištění

 zajistit odstranění nepořádku

 / 3 /

 2/ v případě vzniklých škod se zhotovitel zavazuje uvést vše do původního stavu

 3/ transport materiálu, montážní i demontážní práce budou prováděny s maximální opatrností.

 4/ zhotovitel bude respektovat veškeré platné předpisy a normy v rámci odbornosti elektro,

 jako i předpisy o bezpečnosti práce.

 5/ zhotovitel odveze demontovaný materiál a ekologicky zlikviduje.

VII/ POVINOSTI OBJEDNAVATELE

 1/ objednavatel zajistí přístupnost pracoviště

 2/ zajistí prostor pro uskladnění materiálu a WC

VIII/ DODÁNÍ DÍLA:

 Dílo bude dodáno předáním na místě samém jeho poslední částí.

IX/ ZÁRUKA NA DÍLO A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 1/ Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude splňovat podmínky vyplývající ze stavebního zákona,

 nového obchodního zákoníku a dalších příslušných předpisů s tím spojených. Záruční

 doba je sjednána na dobu 60 měsíců od předání díla, s výjimkou technologických výrobků,

 kde je záruka udávaná výrobcem – nejméně však 24 měsíců.

 2/ záruční doba začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu o předání díla

 vč. odstranění případných vad, nedodělků a škod.

 3/ případné závady zjištěné v záruční době se na požádání objednavatele zhotovitel

 zavazuje odstranit. V případě výpadku proudu vlivem vady díla bude oprava

 provedena nejpozději do 24 hod., ostatní dle dohody / maximálně do tří dnů /.

 / 4 /

 4/ pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 560 a následně nový Obchodní zákoník.

 5/ zhotovitel se zavazuje provádět za úplatu i mimozáruční a pozáruční opravy díla.

X/ JINÁ UJEDNÁNÍ:

 1/ Smluvní strany se dohodly, že pokládají za porušení smluvních povinností uved v následujícím odstavci za porušení podstatné:

* nedodání některých částí díla
* prodlení zhotovitele s dodáním díla
* prodlení objednavatele dle čl. V
* nedodržení záručních dob díla dle čl. IX/2.

 Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky jejichž návrhy mohou vystavovat

 obě strany

XI/ PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ VZTAHY

 Dohodnutá cena za dílo bude fakturována ve třech fakturách – zálohové půběžné a konečné,

 fa.č.1 dílčí 58 000.-Kč vč. DPH

 fa.č.2 konečná dle skutečnosti max. do dohodnuté výše.

XII/ ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech vč. přílohy-cenové nabídky, kdy každý

 stejnopis má funkci originálu. Dva stejnopisy obdrží objednavatel a jeden stejnopis obdrží

 zhotovitel. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými zástupci

 obou smluvních stran.

 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami

V Praze dne: 24.června 2020

Objednavatel: ……………………………………… Zhotovitel: …………………………………………