Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

# jednající xxxxxxxxxxxxxx SZ Bučovice, tel.: xxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxx

zástupce pro věci technické (TDO): xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxx

Zástupce objednatele ve věcech BOZP a PO: xxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

STŘECHY – 1. Slezská s.r.o.

se sídlem Předlácká 920/24c, 602 00 Brno

IČO: 253 40 689 DIČ: CZ25340689

zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložka 27272

Tel.: xxxxxxxxxxxx email: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx č.ú.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo:

Článek I.

Smluvní strany konstatují , že dne 20. 8. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem je provedení výměny dešťových svodů vč. kotlíků, výměny žlabu, oprava atiky, doplnění střešní krytiny nad římsou na státní zámku v Bučovicích.

Po postavení lešení bylo zjištěno, že žlaby jsou vyspádovány jinak, než se předpokládalo. Proto se mohly žlaby zaústit do stávajících svodů. Stávající svody byly doplněny o 5 kusů čtyřhranných kotlíků. Zároveň bylo z lešení zjištěno, že na některých nadokenních římsách je zcela uvolněno oplechování a hrozí jeho zřícení, je nutné jej připevnit, na 1 okně oplechování římsy zcela chybělo a je nutné zhotovit nové.

Článek II.

Na tyto stavební práce – méněpráce a vícepráce zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku formou položkového rozpočtu zhotovitele, kterou objednatel odsouhlasil a která je přílohou č.1 k tomuto dodatku. Celková cena těchto méněprací je vyčíslena na částku  - 31 067, 98 Kč bez DPH a víceprací na 25 393,83 Kč vez DPH, výsledná celková cena prací je – 5674,15 Kč bez DPH, tj.  -6 866 Kč vč. DPH.

Článek III.

Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí více a méně prací snížena na částku 621 060,70 Kč bez DPH. Cena s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku činí 751 483 Kč.

Článek IV.

Fakturace bude probíhat měsíčně na základě provedeného soupisu prací.

Článek V.

Ustanovení přechodná a závěrečná

  - Tento dodatek byl sepsán ve třech (3) vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení, zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tento dodatek bude v registru uveřejněn, rozhoduje objednatel.

  - Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění.

  - Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění dle platných a účinných právních předpisů.

  - Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

  - Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

| V Bučovicích dne 30. 9. 2020 ………………………………………….. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | V Brně dne 30. 9. 2020 ………………………………………….. xxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |