strana 2

Dodatek č. 2
ke smlouvě č. 07931531 o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky 
Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11

korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČ: 00020729

zastoupený Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

Správa Národního parku Šumava

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem životního prostředí

se sídlem 1. máje 260/19, Vimperk – Vimperk II, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171

zastoupená Mgr. Pavlem H u b e n ý m, ředitelem Správy NP Šumava

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 07931531 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Smlouva“) ze dne 5. 4. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 4. 2018:

1.

Článek I, bod 3) se mění v tom smyslu, že akce bude realizována v letech 2015 až 2022.

2.

Termín ukončení (realizace) projektu uvedený v článku IV, bod 3), písm. a) se prodlužuje do 03/2022. 
3.  

Termín předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce uvedený v článku IV, bod 3), písm. b) se prodlužuje do 06/2022. 

4.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

5.

Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6.

Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V: 
dne:








   V Praze dne:
………………………………………….




                  ……………………………………

zástupce příjemce podpory





     zástupce Fondu
2

