DODATEK č. 1

k č. SPA–2020-800-000098

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Oprava vodovodu Aš, ulice Na Příkopech

uzavřené dne 15. 04. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.,

se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČ 49787977, DIČ CZ49787977

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

v oddíle B, vložce 367

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

Zástupce při jednání ve věcech technických:

Ing. Václav Šmíd, vedoucí technicko-investičního odd.

Zástupce při jednání ve věcech provozních:

Ing. Patrik Filinger, vedoucí spojeného provozu Cheb a Aš

Miroslav Brilla, mistr vodovodu provozu Aš

(dále jen „Objednatel“)

a

Petr Krejčí

se sídlem Výhledy 22, 352 01 Aš,

IČ 12482510, DIČ CZ6601051721,

Fyzická osoba podnikající dle Živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Podnikatel zapsán do živnostenského rejstříku vedeného MÚ v Aši

zastoupen Petrem Krejčím

Bankovní spojení: 11934634/0600

Zástupce při jednání ve věcech technických: Petr Krejčí

Zástupce při jednání ve věcech provozních: Petr Krejčí

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

# Základní ustanovení, výchozí podklady a údaje

Smluvní strany se na základě navýšení ceny o vícepráce a změny termínu dokončení stavby dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA-2020-800-000098

Název stavby - díla: Oprava vodovodu Aš, ulice Na Příkopech

Číslo investice/opravy: O41100.A260

Evidenční číslo: 8/2020

Místo stavby: místo, ulice, č. pozemku: Aš, ulice Kvapilova - ulice Na Příkopech

# Změny smlouvy

## Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2020-800-000098 se dohodou Smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

# Článek 4. Cena, článek 4.2. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

## 4.2. Výše ceny díla je stanovena následovně:

### původní cena:	1.887.590,88 Kč

Bilance stavby:

        - vícepráce za: 	   225.238,70 Kč

        - méněpráce za:	164.249,96 Kč

Celkově se cena díla navyšuje o 60.988,74 Kč bez DPH – viz příloha č. 1 Výkaz výměr - krycí list rozpočtu.

Celková cena bez DPH	1.948.579,62 Kč

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SPA-2020-800-000098 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

## Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

## Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

# Přílohy:

### Příloha č. 1 - Výkaz výměr - krycí list rozpočtu

V Chebu, dne 		 					V Aši, dne

Za Objednatele:							Za Zhotovitele:

___________________________			                   Petr Krejčí

Odpovědný zástupce