Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

- Smluvní strany

Objednatel:

Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace

Sídlo: Žižkova 1286/15, 405 02, Děčín 4

Zastoupená: Kateřinou Majerovou, ředitelkou

IČ: 00078921

Bankovní spojení: 3934431/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

NW okna s.r.o.

Sídlo: Na Vyhlídce 23, 403 32, Povrly

Provozovna: Ústecká 313, 405 02, Děčín

Zastoupená: Danou Trskovou

IČ: 01442406

Bankovní spojení: 258169938/0300

(dále jen „zhotovitel“)

- Účel smlouvy

Účelem smlouvy je upravení vzájemných právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla, jak je dále v této uvedeno.

- Předmět plnění

- Zhotovitel provede dílo spočívající ve výrobě, dodání, osazení oken včetně příslušenství, vybourání a likvidaci starých oken ve správní budově v areálu Zoologické zahradě Děčín – Pastýřská stěna, příspěvková organizace, Žižkova 1286/15, Děčín 4 dle schválené nabídky.

- Součástí dodávky se rozumí: zaměření okenních otvorů, vybourání a likvidace starých oken, výroba nových oken včetně doplňků, doprava, osazení oken, parapetů a žaluzií.

- Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla. 2

- Termíny a lhůty plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech a lhůtách

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo, kde bude předmět smlouvy plněn nejpozději v den zahájení montážních prací.

- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo odběrateli do 31. prosince 2020.

- Zhotovitel je oprávněn, v případě přesunutí termínu předání místa pro plnění díla ze strany objednatele, přesunout termín dokončení díla minimálně o adekvátní počet dnů, o které bylo zahájení montážních prací na předmětném díle přesunuto oproti dohodnutému termínu jejich zahájení v této smlouvě uvedenému.

- Cena díla

- Cena díla uvedeného v článku III. této smlouvy činí:

Cena bez DPH v Kč: 85 443,15

DPH 21 %: 17 943, --

Cena celkem v Kč: 103 386, --

- Cena za dílo je úplná a konečná, maximální a nejvýše přípustná. Cena za dílo zahrnuje všechny náklady na materiál, práci a další skutečnosti, které jsou nutné k řádnému a včasnému zhotovení a dodání díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění a finančně ohodnotil případné odchylky oproti zadávací dokumentaci včetně specifikace jednotlivých nesrovnalostí.

- Platební podmínky

- Bude vystavena zálohová faktura ve výši 50 % při předání místa.

- Konečná faktura za dílo bude vystavena po řádném dokončení a předání díla objednateli.

- Splatnost faktury – daňového dokladu je 30 dnů od data zdanitelného plnění, tedy po podpisu předávacího protokolu.

- Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti běžného daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.

- Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

- Provedení, předání a převzetí díla

- Zhotovitel umožní objednateli kvalitativní kontrolu provádění částí díla a konstrukcí.

- Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli.

- O předání a převzetí díla vystaví smluvní strany zápis o předání a převzetí díla „předávací protokol“, který bude obsahovat vedle identifikačních údajů, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato a dohodnutý termín jejich odstranění.

- Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré vady a nedodělky zjištěné při předání díla odstranit.

- Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škody na díle od zhotovitele na objednatele.

- Po ukončení všech prací a potvrzení převzetí objednatelem bude během 5 dnů veškerý zbývající materiál a vybavení ze stavby zhotovitelem odstraněny.

- Záruční lhůta a záruční podmínky

- Zhotovitel poskytuje záruky dle níže uvedeného přehledu. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí dokončeného bezvadného díla. Za závady se nepovažuje přirozené chování materiálu v daném prostředí.

Přehled záručních lhůt:

Plastové prvky: 60 měsíců

Těsnění, sklo, kování, montáž: 24 měsíců

- Objednatel je povinen zjištěné vady bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u zhotovitele telefonicky, elektronickou formou (email) nebo písemnou formou. Závadu s popisem vady nahlásí objednatel telefonicky na tel. číslo 606 628 528, případně elektronickou poštou na adresu info@nwokna.cz nebo písemnou formou na adresu sídla zhotovitele.

- Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od přijetí oznámení o výskytu vady. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu řádně a včas, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo prostřednictvím odborné firmy s tím, že náklady spojené s odstraňováním takové vady je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli a ten je povinen takto uplatněné náklady objednateli uhradit nejpozději do 14 dnů od jejich vyúčtování.

- Výše uvedené garance nezahrnují závady plynoucí z vandalství, nesprávného používání, běžného opotřebení ani závady vzniklé následky živelních pohrom.

- Výše uvedené garance jsou platné za předpokladu, že instalace, pravidelné kontroly a údržba byly v plném rozsahu prováděny dle pokynů zhotovitele.

- Porušení smluvních povinností – smluvní sankce

- Sankce za nesplnění dohodnutých termínů:

- pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý i započaty den prodlení.

- pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu odstranění vady díla sjednanému podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:

- pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

- Úrok za prodlení s úhradou:

- pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, může zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši

0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, aniž by byla poškozena jeho další práva.

- Způsob vyúčtování sankcí:

- sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

- Lhůta splatnosti sankcí:

- strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování. o Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

- Odstoupení od smlouvy

- K ukončení smlouvy může dojít na základě písemné dohody. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit při podstatném porušení povinnosti druhou smluvní stranou.

- Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z jiného důvodu nebo dojde-li k ukončení smlouvy na základě jeho podstatného porušení povinností, bude povinen zhotoviteli uhradit náklady, které mu s realizací díla prokazatelně vznikly.

- Další smluvní podmínky

- Zhotovitel se zavazuje dodržet při výrobě a montáži díla veškeré příslušné technické normy a právní předpisy.

- Objednatel se zavazuje od zhotovitele bezvadné dílo převzít a řídit se pokyny pro provoz a údržbu, které od zhotovitele obdržel při předání díla.

- Závěrečná ustanovení

- Veškerá korespondence v souvislosti se smlouvou bude prováděna osobním doručením, s platností od okamžiku doručení druhé straně.

- Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Případnou neplatností části smlouvy nebo odstoupením od části smlouvy není dotčena platnost ostatních částí.

- Právní vztahy, které tato smlouva neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.

- Smlouva vstupuje v platnost okamžikem podepsání oběma smluvními stranami. Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti, která vyplývají z této smlouvy na jejich právní nástupce.

- Jestliže objednatel některá práva, vyplývající z této smlouvy nevykonává, nezříká se jich.

- Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich svobodné vůle, že si ji řádně přečetly, souhlasí s ní a na důkaz závaznosti a souhlasu ji podepisují.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy včetně změn a dodatků v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle z.č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

V Děčíně, 31. 8. 2020

...............................................                                                                           ................................................

Objednatel                                                                                                             Zhotovitel