DODATEK č.1

k č. SPA –2020-800-000140/1

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby : Vodovod a kanalizace Skalná ulice Lipová

uzavřené dne 21.5.2020  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení:…………., č.účtu ……………….

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce při jednání ve věcech technických:……………, vedoucí technicko-investičního odd.

Zástupce při jednání ve věcech provozních:……………., vedoucí spojeného provozu Cheb a Aš

(dále jen „Objednatel“)

a

Stavby IS, s.r.o., se sídlem Lomená 326, PSČ 351 35 Plesná,

IČ 26403510, DIČ CZ26403510, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložce 18026

Zastoupen………………, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: …………………

Zástupce při jednání ve věcech technických:…………., stavbyvedoucí

Zástupce při jednání ve věcech provozních:……………, jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny rozsahu  díla dle skutečně provedených nákladů stavby dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA-2020-800-000140.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. SPA-2020-800-000140 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

- Článek 4. Cena– odstavec 4.2. se ruší a nahrazuje následujícím zněním :

## Výše ceny díla podle čl. 4.1. činí částku:

Vodovod cena bez DPH               843 861,26 Kč

Kanalizace cena bez DPH         1 367 353,77 Kč

Celková cena bez DPH              2 211 215,03 Kč

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2020-800-000140 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

  - Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu, dne 						V Plesné, dne

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

……………………………….