STATNI FOND DOPRAVNÍ INFRASTRU*TURY

0 sfdi

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo 111/34775 Staré Bříště - Bystrá, ze dne 8. 7. 2020

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-3-2 Číslo smlouvy zhotovitele: S21-043-0074

Článek 1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: zastoupený:

Bankovní spojení:

IČO:

DIČ:

Zřizovatel:

(dále jen „Objednatel")

Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

00090450 CZ00090450 Kraj Vysočina

a

Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební,	s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

se sídlem:	K Silu 1143393 01	Pelhřimov

zastoupený:	, ředitel oblasti Vysočina, v plné moci

, vedoucí obchodního oddělení oblasti Vysočina, v plné moci

zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 Bankovní spojení:

IČO:	48035599

DIČ:	CZ48035599

(dále jen „Zhotovitel")

(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)

Článek 2

Na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon") tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele N-ST-1-2020-3-2, číslo zhotovitele S21-043-0074 ze dne 08.07.2020 (dále také SoD).

Článek 3

Předmět plnění dle článku II stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

Celková cena díla dle článku VI a odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

| Původní cena dle smlouvy o dílo bez DPH | 6 769 566,40 Kč |
| --- | --- |
| Vícepráce Z1 | + 446 372,12 Kč |
| Méněpráce Z1 | - 125 465,67 Kč |
| Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH | 7 090 472,85 Kč |
| DPH | 1 488 999,30 Kč |
| Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 včetně DPH | 8 579 472,15 Kč |

Článek 4

Předmětem tohoto dodatku č 1 je rozšíření závazku o změnu Z1.

Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 4 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:

- nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

- nižší než 15 % původní hodnoty ze smlouvy; dílčí změnou závazku Z1 ze smlouvy jsou vícepráce na opravované části komunikace v úseku km 1,091 - 2,164 a s tím spojené práce (recyklace za studena, infiltrační postřik, obrusná vrstva ACO 16+ , posyp drceným kamenivem) a méněpráce v úseku km 0,021 - 1,091 a s tím spojené práce (spojovací postřik, obrusná vrstva ACO 11+, výplň spár a řezání, výšková úprava mříží), přičemž hodnota změny závazku činí 8,45 % původní hodnoty závazku a nárůst ceny díla činí 5 % původní hodnoty závazku.

Článek 5

Kontaktní osoby a ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 6

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

Dodatek č. 1 je účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

0 sfdi

STATNI FOND DOPRAVNÍ INFRASTRU*TURY

Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Položkový rozpočet stavby Změnového listu č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

| ® Aspe* | Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o. Soupis objektů s DPH Stavba: 2020 - IM/34775 Staré Bříště Varianta: IV - Importovaná varianta | - Bystrá Odbytová cena: OC+DPH: | 6,769,566.40 8,191,175.34 | cena dle ZBV: cena dle ZBV + DPH: | 7,090,472.85 8,579,472.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt | Popis |  | OC | DPH | OC+DPH |
| ISO 01 | oprava silnice v km 0,021 - 2,164 |  | 6,769,566.40 | 1,421,608.94 | 8,191,175.34 |
|  |  | L_ | 7,090,472.85 | 1,488,999.30 | 8,579,472.15 |

Nové položky

295

I POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2

5,623.730 5,623.730	33,742.38

57621

M2

0.000

6.00

0.00