VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV

# Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO 49295934, DIČ CZ49295934

Integra stavby, a.s.

Hrádecká 156

460 01 Liberec 33

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE                           NAŠE ZNAČKA                     VYŘIZUJE/ LINKA                               TURNOV DNE:

O/68/20	              					    30. 9. 2020

Věc: Objednávka dodatečných prací v Turnově v ulici Přepeřská – vyúčtování skutečně provedených prací dle obj. č. O50/20 ze dne 19. 6. 2020

Akce: „Turnov – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní a Přepeřská – II. etapa“ (org. 586)

Na základě vyúčtování výše uvedené akce u Vaší firmy objednáváme dodatečné práce ve výši 218.000,- Kč bez DPH, realizované v rámci této zakázky dle schválené kalkulace.

Uvedená cena neobsahuje DPH. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel.

Rekapitulace:

- Třetí přechod vody – vícepráce 37 tis. Kč

- Prodloužení (přeložka) kanalizace Přepeřská – objednávka č. O50/20 ve výši 350 tis. Kč ze dne 19. 6. 2020, skutečnost celkem 275 tis. Kč (odečteny méněpráce)

- Sanace 4 ks kanalizačních šachet – původní práce byly ze zakázky odečteny, nyní schváleno provedení v ceně 297 tis. Kč

- Zadláždění po kanalizačních přípojkách Nádražní – nebylo součástí původního rozpočtu, vícepráce 5 tis. Kč

- Poklopy – vyúčtování skutečnosti kanalizačních poklopů se znakem města - méněpráce 52 tis. Kč

- Dodatečné geometrické plány pro bod 1. a 2. – vícepráce 6 tis. Kč

Celkem 37.000 + 275.000 + 297.000 + 5.000 – 52.000 + 6.000 = 568.000,- Kč

Po odečtu objednávky 350 tis. zbývá celkem 218 tis. Kč.

Fakturační adresa:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

IČO: 49295934, DIČ: CZ 49295934

Marcela Červová

Ředitelka VHS Turnov