









č.       26/2017
 Smlouva o dílo

 uzavřená podle ustanovení § 2586  a následujících, Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

  Objednatel:


Město Černošice

  se sídlem:


Riegrova 1209, 252 28 Černošice

  Zástupce pro věci smluvní:
Mgr. Filip Kořínek, starosta obce

  Zástupce pro věci technické: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku


IČO:



002 41 121


DIČ:



CZ00241121

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Č. účtu:


9021-388063349/0800
E-mail:



jiri.jiranek@mestocernosice.cz

(dále jen jako  objednatel)

Zhotovitel:


ing. arch. Ivana Němcová
se sídlem:


Nad Trojou 787/5, 182 00 Praha 8

Zástupce pro věci smluvní:
Ing. arch. Ivana Němcová
Zástupce pro věci technické:
Ing. arch. Ivana Němcová
IČO:



132 10 165





DIČ:


 
CZ 6555110628
Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.
  Č. účtu:


1921076389/0800

  E-mail:



nemcova@studioa91.cz
  Poštovní adresa:

Ing. arch. Ivana Němcová (STUDIO A91)






Vilímovská 637/13






160 00 Praha 6- Dejvice
(dále jen jako  zhotovitel)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

s m l o u v u   o   d í l o ,

kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla „ Projektová dokumentace- Nástavba a přístavba ZŠ Černošice za účelem zřízení kmenových učeben, učebny dílen a sborovny“ v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení a obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.
II.

Předmět smlouvy
2.1 Zpracování jednostupňové dokumentace pro územní a stavební řízení v podrobnosti Dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu. 

2.2 Dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a jejími přílohami, stavebním zákonem a vyhláškou stanovujících pravidla při zadávání veřejných zakázek
2.3 Vypracování kompletní projektové dokumentace pro přístavbu objektu „B“ a nástavbu  objektu „A“ v areálu základní školy v Černošicích dle již zpracovaných studií architektonické kanceláře STUDIO A91 (ing. arch. Ivana Němcová, ing. arch. Vladimír Kosík a ing. arch. Jan Čeleda) z prosince 2016 a architektonické kanceláře Grido, architektura a design ( ing. arch. Peter Sticzay- Gromski, ing. Ondřej Kloub) z prosince 2016. U zpracované studie kanceláře STUDIO A91 se bude jednat o přístavbu objektu „B“ za účelem rozšíření výukových prostor školy o jednu kmenovou učebnu, učebnu dílen a sborovnu včetně příslušného zázemí a výtahu. U zpracované studie kanceláře Grido, architektura a design se bude jednat o nástavbu objektu „A“ za účelem rozšíření výukových prostor školy o 3 kmenové třídy včetně příslušného zázemí a výtahu. Kompletní projektovou dokumentací se pro účel této zadávací dokumentace rozumí jednostupňová projektová dokumentace pro územní a stavební řízení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu.  

2.4  Zhotovitel prohlašuje, že na objednatele převádí veškerá práva k předaným výstupům plnění předmětu a že je objednatel oprávněn je bez omezení využít pro svoji potřebu. Objednatel má možnost je upravovat pouze se souhlasem zhotovitele, poskytovat je třetím osobám a vytvářet jejich kopie.
III.
Cena díla

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy po jeho provedení a řádném předání cenu ve výši: 
Cena za provedení díla bez DPH  993 000,- Kč
DPH



         208 530,- Kč
Cena za provedení díla vč. DPH    1 201 530,- Kč
3.2 Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. 

3.3 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží.

3.4 Dohodnutá cena obsahuje projektovou dokumentaci v rozsahu dle bodu 2.1 v 8 vyhotoveních a na datovém médiu ve formátu PDF, XLC, DWG či DOC. 
a) Cena za dílo dohodnutá dle čl. 3.1 této smlouvy bude objednatelem zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace na nástavbu a přístavbu ZŠ Černošice za účelem zřízení kmenových učeben, učebny dílen a sborovny.
IV.
Čas a místo plnění

4.1 Místem plnění je sídlo objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

4.2 Termíny plnění:
a) Zahájení prací bude neprodleně po podpisu smlouvy, nejpozději však do 10 dnů od podpisu smlouvy,

b) Termín zpracování kompletní projektové dokumentace ve smyslu této smlouvy je do 1.5.2017
4.3 Termíny prací mohou být upřesněny dle dohody a potřeby postupu přípravy stavby.
4.4 Dodržení termínu je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinností dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.
V.

Platební podmínky

5.1 Provedené práce budou objednatelem hrazeny po splnění a předání předmětu plnění dle čl. III odst. 3.4 a) na základě faktury vystavené zhotovitelem. 

5.2 Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění.

5.3 Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Splatností se rozumí den předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele. DPH bude účtována dle platné výše v době fakturace.

VI.
Součinnost smluvních stran
6.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

6.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.3 Zhotovitel zajistí a předá potřebné prováděné průzkumy – jejich závěry a vyhodnocení.

6.4 Objednatel zajistí přístup do prostoru stavby pro pracovníky zhotovitele a jejich  subdodavatele. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nebo jeho zástupcům poskytne v rámci zpracování prováděcí projektové dokumentace konzultace nad rozpracovaností projektu min. jednou za dva týdny.

6.6 Veškeré změny navrhované zhotovitelem budou písemně nebo e-mailem odsouhlaseny objednatelem.

VII.

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto a činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. a zák. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Veškeré části projektové dokumentace budou v souladu s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a  České komory architektů. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.
7.3 Zhotovitel je povinen dokumenty související s realizací zakázky uchovávat nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do konce roku 2026.

VIII.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

8.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

8.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

8.3 Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl.

8.4 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich použití nebo provedení písemně trval.
IX.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

9.1  V případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho dílčích částí dle čl. IV. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
9.2 Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

X.

Výpověď

10.1 Objednatel má právo tuto smlouvu vypovědět v 2-měsíční výpovědní lhůtě, která začne běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce poté, kdy byla písemná výpověď doručena druhé straně. 

10.2 V případě vypovězení smlouvy Objednatelem je objednatel povinen nejpozději do 20 dnů, ode dne doručení výpovědi, uhradit zhotoviteli část ceny díla připadající na rozpracovanou etapu, a to v poměrné výši podle počtu dní plnění této etapy, tj. od započetí díla do dne doručení výpovědi této smlouvy.

XI.
Ujednání všeobecné
11.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou účastníků.

11.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci účastníků.
11.3 V otázkách touto smlouvou neupravených se použijí ustanovení Občanského zákoníku.
11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

11.5 Město Černošice osvědčuje ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na její 84. schůzi konané dne 16.1.2017 (usnesení č. R/84/28/2017 tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu.

11.6 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

11.7 Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení ke zveřejnění jejího obsahu a jejich jednotlivých částí bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
11.8 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti Zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu.
11.9 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách Objednatele včetně podpisů ke smlouvě připojených.
11.10 Zhotovitel a objednatel si vzájemně odsouhlasili e-mailovou komunikaci pro možnost předávání podkladů či vzájemných vyjádření.
11.11
Zhotovitel je nositelem autorských práv v plném rozsahu návrhu zpracovaného autorským kolektivem, zejména pak urbanistického řešení, architektonického řešení a ztvárnění detailu. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními zákona o přestupcích, popřípadě trestního zákona.
Přílohy:
- Architektonická studie přístavby objektu „B“- STUDIO A91

- Architektonická studie nástavby objektu „A“ – Grido, architektura a design

Podpisy smluvních stran:

V Černošicích, dne:




V Praze, dne:   
za objednatele Mgr. Filip Kořínek


za zhotovitele Ing. arch. Ivana Němcová
starosta 
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