SMLOUVA O DÍLO

Jméno, příjmení/název:  Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14 Zlín-Štípa
Datum narození/IČ: 71008161
Bydliště/sídlo:  Nová cesta 268, Zlín – Štípa 763 14
Zastoupená: Mgr. Lubomírem Klátilem – ředitelem školy

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

Jméno, příjmení/název:  PADOZA s.r.o.
Datum narození/IČ: 27717470
Bydliště/sídlo:  Tovární 442, Fryšták 763 16
Zatoupená: Pavlem Doležalem – jednatelem společnosti
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo:

Zhotovení Kolárny (včetně přípravných a montážních prací) u školy ve Zlíně-Štípě dle cenové nabídky č. S09032020-11, dále jen „Dílo“ a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.
Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši :

Kč 89.914,88 (bez DPH)
Kč 18.882,12 (21% DPH)
Kč 108.797,- (včetně DPH)

 a bude uhrazena na účet Zhotovitele na základě vytavené faktury.

 III.
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31.12.2020

IV.
Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu, které je uvedeno v čl. III této smlouvy.
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.
V.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobené vadami materiálu, který předal zhotoviteli
podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně-Štípě dne 5. 10. 2020                       Ve Fryštáku  dne 2. 10. 2020

.............................................…..                        ........................................……...…...
  za objednatele                                                         za zhotovitele
        Mgr. Lubomír Klátil Pavel Doležal