Dodatek č. 1  ke SMLOUVĚ O DÍLO č. Sml 0015/2016
Smluvní strany
1. Objednatel:
Město Milevsko

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou
se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 002 49 831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu:
27-640992319/0800
/dále jen „objednatel“/
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Ivan Radosta, starosta města 

telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických: 

Bc. Petr Soulek, odbor investic a správy majetku
telefon: 382 504 208,  e-mail: petr.soulek@milevsko-mesto.cz
2. Zhotovitel:
Jan Polata
se sídlem: Petrovická 440, 399 01 Milevsko 
IČO: 11314044
DIČ: CZxx
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka A 7649
bankovní spojení: xx číslo účtu: xx
/dále jen „zhotovitel“/
osoba zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních: xx
telefon: xx e-mail: xx
osoba zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických: xx
telefon: xx e-mail: xx
uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0015/2016 ze dne 18.03.2016, kterým se prodlužuje lhůta pro předání a převzetí díla. 
III. Doba plnění nově zní v čl. 1 bodu c) a d) 
1.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
c) lhůta pro dokončení stavebních prací: 29.07.2016
d) lhůta pro předání a převzetí díla: 01.08.2016 (datum uskutečnění zdanitelného plnění)
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 

Závěrečná ustanovení

1.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5.
Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek č. 1  si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

6.
Uzavření dodatku č. 1 schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Rada města Milevska dne 29.06.2016 usnesením č. 279/16. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.
	V Milevsku dne ………………….
	
	 V Milevsku dne …………………

	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:

	
	
	

	Ing. Ivan Radosta

starosta města
	
	Jan Polata


6
strana 1 / celkem 2

