DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O podpoře a rozvoji DATOVých SKLADů MPSV a poskytování souvisejících služeB

Smluvní strany:

**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 005 51 023

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: xxxxxxxxx

zastoupená: Ing. Milanem Lonským, zast. ředitelem odb. ICT

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**„Konsorcium Atos – DXC pro Datové sklady MPSV“, jehož členy jsou**

**Atos IT Solutions and Services, s.r.o.**

se sídlem: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

IČO: 448 51 391, DIČ: CZ44851391

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 8954

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu: xxxxxxxxxx

zastoupená: Ing. Vladkem Šlezingerem, jednatelem

**DXC Technology Czech Republic s.r.o.**

se sídlem: Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

IČO: 052 11 131, DIČ: CZ05211131

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 260080

bank. spojení: ČSOB a.s., č. účtu: xxxxxxxxxx

zastoupená: Ing. Martinem Peluhou, jednatelem

(dále jen „**Poskytovatel**“)

*číslo smlouvy Poskytovatele:* D1580SS143 / J00538

 Dnešního dne uzavřely Smluvní strany tento Dodatek č.1 dle článku 26 bodu 26.1 Smlouvy o podpoře a rozvoji datových skladů MPSV a poskytování souvisejících služeb, která byla uzavřena v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU
	1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2019 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Podpora a rozvoj datových skladů rezortu MPSV“ Smlouvu o podpoře a rozvoji datových skladů MPSV a poskytování souvisejících služeb (dále jen „**Smlouva**“), která nabyla účinnosti dne 26. 8. 2019.
	2. Smluvní strany se z objektivních důvodu ležících na straně Objednatele (Covid-19), které spočívají zejména v posunu nasazení IS ZAM (4Q 2021) a souvisejícího posunu provozního nasazení zamýšlených statistik IS ZAM, dohodly na následujících změnách Smlouvy:
		1. Termín zahájení dodávky milníku ID5 (Zahájení poskytování Služeb podpory provozu v souladu s odst. 3.1.2 Smlouvy) uvedený v Příloze č. 2 Smlouvy (Harmonogram plnění) se oproti původnímu termínu „T3+1 den“ mění následovně:

*Dodávka milníku ID5 (Zahájení poskytování Služeb podpory provozu v souladu s odst. 3.1.2 Smlouvy) bude zahájena v návaznosti na začátek uživatelských akceptačních testů v rámci rozvojového požadavku „EKIS - Výkazy z oblasti rozpočtu a finančního účetnictví“, realizovaného prostředky platformy SAP BW projektovými týmy EKIS a SAP BW, nejpozději však k 1. říjnu 2020.*

* + 1. Příloha č. 2 Smlouvy (Harmonogram plnění) je nahrazena aktualizovanou Přílohou č. 2, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
		2. Z důvodu změny oprávněných osob smluvních stran se mění znění Přílohy č. 4 Smlouvy (Oprávněné osoby), která je tak nahrazena aktualizovanou Přílohou č. 4 ve znění Přílohy č. 2 tohoto Dodatku.
1. PLATNOST A ÚČINNOST DODATKU
	1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	1. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o úpravě předmětu Smlouvy.
	2. Ostatní články, odstavce a Přílohy Smlouvy, které nejsou upraveny tímto Dodatkem, zůstávají nezměněny.
	3. Smluvní strany sjednávají, že před podpisem tohoto Dodatku bude předmětem dohody, zda jsou informace uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu § 504 občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že Poskytovatel označí některý údaj obsažený v tomto Dodatku, či jeho příloze za obchodní tajemství a následně vyjde najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v § 504 občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.
	4. Poskytovatel bere na vědomí povinnost Objednatele uveřejnit tento Dodatek v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
	5. Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, opatřeného časovým razítkem.
	6. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

|  |  |
| --- | --- |
| [Příloha č. 1](#Annex01): | Aktualizovaná Příloha č. 2 Smlouvy |
| [Příloha č. 2](#Annex02): | Aktualizovaná Příloha č. 4 Smlouvy |
|  |  |

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, neuzavřely jej v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, je projevem jejich svobodné, vážné a pravé vůle a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| ObjednatelV Praze dne dle elektronického podpisu | **Poskytovatel**V Praze dne dle elektronického podpisu |
| .........................................................................**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**Ing. Milan Lonskýzast. ředitel odb. ICT | .........................................................................**Atos IT Solutions and Services, s.r.o.**Ing. Vladek Šlezingerjednatel |
|  | **Poskytovatel**V Praze dne dle elektronického podpisu |
|  | .........................................................................**DXC Technology Czech Republic s.r.o.**Ing. Martin Peluhajednatel |

Příloha č. 1 Dodatku

(Příloha č. 2 Smlouvy - Harmonogram plnění)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Milník** | **Termín** |
| 1. | Nabytí účinnosti Smlouvy | T |
| 2. | Poskytnutí Služeb převzetí ve smyslu odst. 3.1.1 Smlouvy | T + 1 měsíc (=T1)  |
| 3. | Předání a akceptace Cílového návrhu ve smyslu odst. 3.1.3 Smlouvy | T + 2 měsíce (=T2) |
| 4. | Implementace Systému v souladu s Cílovým návrhem  | T2 + 1,5 měsíce (=T3) |
| 5. | Zahájení poskytování Služeb podpory provozu v souladu s odst. 3.1.2 Smlouvy | Milník ID5 bude za podmínek daných Smlouvou ve znění tohoto Dodatku zahájen v návaznosti na začátek uživatelských akceptačních testů v rámci rozvojového požadavku „EKIS - Výkazy z oblasti rozpočtu a finančního účetnictví“, realizovaného prostředky platformy SAP BW projektovými týmy EKIS a SAP BW, nejpozději však k 1. říjnu 2020. |

Příloha č. 2 Dodatku

(Příloha č. 4 Smlouvy - Oprávněné osoby)

**Za Objednatele:**

ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | Ing. Milan Lonský |
| Adresa | Na Poříčním právu 376 1, Praha 2 |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

ve věcech obchodních:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | Ing. Milan Lonský |
| Adresa | Na Poříčním právu 376 1, Praha 2 |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

ve věcech technických:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | Mgr. Karel Svítil |
| Adresa | Na Poříčním právu 376 1, Praha 2 |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

**Za Poskytovatele:**

ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa | Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

a

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa | Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4 – Nusle |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

ve věcech obchodních:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa | Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa | Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4 – Nusle  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

ve věcech technických:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa | Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4  |
| E-mail |  |
| Telefon |  |