### DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001539/2020/Mik

### na provedení díla

„Štursova 1 - střecha“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001539/2020/Mik | Org: 5848 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |
| --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních |
| JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora |
| tel.: | XXXXXXX, | XXXXXXX |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |
| XXXXXXX, odbor investic MMOl |
| tel.: | XXXXXXX, | XXXXXXX |
| XXXXXXX, odbor investic MMOl |
| tel.: | XXXXXXX | XXXXXXX |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |

| 2. Zhotovitel: | W.H.A. system spol. s r.o. |
| --- | --- |
|  | Uničovská 52, 787 01 Šumperk |
| IČ: | 61945251 | DIČ: | CZ61945251 |
| Obchodní rejstřík: | vedený Krajským soudem v Ostravě |
| pod sp. zn.C12700 |
| ID datové schránky: ghh9puw |
| Zastoupen: |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: Radek Sedláček, jednatel |
| tel.: | XXXXXXX | e-mail: XXXXXXX |
| - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: XXXXXXX |
| tel.: | XXXXXXX | e-mail: XXXXXXX |
| - kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): XXXXXXX |
| tel.: | XXXXXXX | e-mail: XXXXXXX |
| Bankovní spojení: FIO banka a.s. |
| č. účtu: 2000771453/2010 |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001539/2020/Mik ze dne 1. 7. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1-3, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

# Znění dodatku

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

| Číslo SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle SoD | Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Méněpráce dle ZL č. | Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Vícepráce dle ZL č. | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavební objekty |  |  |  |  |  |  |
| SO 01 | Rekonstrukce střechy - administrativní objekt | 1 264 263,68 | -172 501,42 | 1,2 a 3 | 213 695,05 | 1, 2 a 3 | 1 305 457,31 |
| VRN | Vedlejčí rozpočtové náklady | 24 736,32 |  |  |  |  | 24 736,32 |
|  | Celkem bez DPH | 1 289 000,00 | -172 501,42 |  | 213 695,05 |  | 1 330 193,63 |
|  | DPH 21% | 270 690,00 |  |  |  |  | 279 340,66 |
|  | Celkem včetně DPH | 1 559 690,00 |  |  |  |  | 1 609 534,29 |

- Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1-3.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |
| --- |
| V Olomouci, dne: | V Olomouci, dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc | Radek Sedláček jednatel W.H.A. system spol. s r.o. |