# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„ZČU – Rozšíření chlazení v objektu EU, Fakulta elektrotechnická, Plzeň“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb.,     o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele:	SML/8200/0240/20 číslo smlouvy zhotovitele:	10/20

### Smluvní strany:

- Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,

IČ:	49777513

DIČ:	CZ49777513

Zastoupená:	doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor

Bankovní spojení:	4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

### PROKAT INVEST s.r.o.

Sídlo:	Břetislavova 85, Dolejší Předměstí, 344 01 Domažlice

IČ:	25238876

DIČ:	CZ25238876

Zastoupený:	Ing. Vladimírem Škrlantem, jednatelem

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 111832 (dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

### Preambule

Vzhledem k tomu, že:

  - mezi smluvními stranami byla dne 16. 6. 2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení  díla s názvem:  „ZČU  –  Rozšíření chlazení v objektu  EU, Fakulta   elektrotechnická,

Plzeň“ (dále jen „SOD“) a

  - souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,

se smluvní strany v souladu s čl. XIV. odst. 1 SOD, dohodly na následující změně SOD.

### Změna SOD

  - Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemnými soupisy víceprací a méněprací, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

  - Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

    - vícepracím v celkové hodnotě: 138.105 Kč bez DPH a

    - méněpracím v celkové hodnotě 28.209 Kč.

  - Původní ujednání o ceně díla dle čl. VI. SOD se mění následovně:

    - Celková smluvní cena dle čl. VI. odst. 1 SOD tj.: 4.754.237 Kč bez DPH

se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 109.896 Kč bez DPH.

    - Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

### 4.864.133 Kč bez DPH

  - Termín pro provedení díla se nemění.

### Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s  ust.

§ 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

### Přílohy:

Příloha č. 1 - oceněný soupis víceprací a méněprací

Objednatel:	Zhotovitel:

ing. Vladimír

Dne: viz elektronický podpis	Dne: viz elektronický podpis

Doc. Dr. RNDr.

Digitálně podepsal Doc. Dr. RNDr.

Digitálně podepsal ing. Vladimír Škrlant

Miroslav

Holeček

Miroslav Holeček

Datum: 2020.10.06

14_:4_5_:5_3 _+0_2_'0_0'

## Škrlant

Datum: 2020.10.06

13:36:29 +02'00'

### Západočeská univerzita v Plzni	PROKAT invest s.r.o.

Dr. RNDr. Miroslav Holeček	Ing. Vladimír Škrlant

rektor	jednatel

podepsáno elektronicky	podepsáno elektronicky

AIRTECH GROUP s. r. o. DPS

E .   S O U P I S   P R A C Í

Akce: "Rozšíření chlazení v objektu EU v ZČU, Fakulta elektrotechnická"

č.  PI 1901250138

11/ 2019

| ZČZ Plzeň - FAKULTE ELEKTRO - instalace FCU - REKAPITULACE ZMĚN - VPC/MNP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROKAT invest s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pol.č. | KCN | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem za 1 jednotku | Celkem |
| E. SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cena za m.j. | cena celkem |
| ODPOČTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | - | - | Dodávka podhledových desek 600/600 ( 625/625 ) - náhrada za zničené (10% z plochy) | m2 | -53,4 | 110,00 |  | 110,00 | -5 874,00 |
| 1.16 | - | - | Úprava dřevěného obkladu kolem ŽB průvlaku m.č. 219 | m2 | -1 |  | 10 000,00 | 10 000,00 | -10 000,00 |
| 1.17 | - | - | Oprava výmalby kolem podhledů a prostupů | m2 | -74 |  | 105,00 | 105,00 | -7 770,00 |
|  | - | - | V rámci učeben č. 407, 409, a 411 nutný posun 4ks FCU jednotek. Nově budou usazeny jako všechny ostatní podél stěny chodby. Tato změna nese celkovou cenovou úsporu složenou z (8bm potrubí = 8x 347,- Kč/bm, izolace = 8x138,- Kč/bm, kondenzátního potrubí = 8x85,- Kč/bm) | kpl | -1 |  |  | 4 565,00 | -4 565,00 |
|  |  |  | ODPOČTY |  |  |  |  |  | -28 209,00 |
| PŘÍPOČTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | - | - | Dodávka podhledových desek 600/600 - ECOPHON = cca 580m2) - nové navýšení ceny za dodávku nových kazet DEK Ecophon Opta = 110.200,- Kč bez DPH (= 580 m2 á 190,- Kč/m2) (původní výměra celkem = 533,5 m2 = položka 1.09 89m2 + položka 1.10 444,5m2) | m2 | 580 | 190,00 |  | 190,00 | 110 200,00 |
|  |  |  | Začištění stavebních otvorů, drážek a spár ve stávajících omítkách - opravy v rámci učeben a laboratoří umístěných ve 4.NP, 3.NP. | hod | 40,00 |  | 300,00 | 300,00 | 12 000,00 |
|  |  |  | Začištění stavebních drážek po kabelech MaR k prostorvým ovladačům a čidlům v rámci 2.NP - REKTORÁT. Nad rámec SOD budou ropzvody nově zapuštěny pod omítku. | hod | 24,00 |  | 300,00 | 300,00 | 7 200,00 |
|  |  |  | Materiál na stavební opravy nad rámec SOD viz položky výše (štuk, jádrová omítka) včetně dopravy na stavbu, doprava pracovníků na stavbu, režie. | kpl | 1,00 |  |  | 3 560,00 | 3 560,00 |
|  |  |  | Oprava výmalby - SDK čílka, sdk kastlíky, opravy | m2 | 49,00 |  |  | 105,00 | 5 145,00 |
|  |  |  | PŘÍPOČTY |  |  |  |  |  | 138 105,00 |
|  |  |  | ROZDÍLOVÁ CENA - REKAPITULACE |  |  |  |  |  | 109 896,00 |

1